УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Вологды

от 23.05.2016 № 554

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Официальное опубликование постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение трех календарных дней со дня принятия Администрацией города Вологды постановления о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской |
| 2. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской | В соответствии с муниципальным контрактом |
| 3. | Организация и проведение Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской | Один месяц со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской |
| 4. | Направление Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды Главе города Вологды проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской |

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 5. | Принятие Главой города Вологды решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской или о направлении его на доработку с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний | В течение десяти календарных дней после представления Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской, заключения о результатах публичных слушаний и протокола о результатах публичных слушаний |
| 6. | Доработка проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской по результатам публичных слушаний | В случае необходимости (срок устанавливается отдельно) |
| 7. | Официальное опубликование постановления Администрации города Вологды об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение семи календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого микрорайона по ул. Кубинской |