УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Вологды

от 01.04.2013   № 2708

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания

территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а, размещение его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение трех календарных дней со дня принятия Администрацией города Вологды постановления о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а |
| 2. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а | Не более одного месяца со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а |
| 3. | Принятие Администрацией города Вологды решения о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а | Не позднее, чем через десять календарных дней со дня подготовки проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а |
| 4. | Организация и проведение Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а | Два месяца со дня опубликования проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а |
| 5. | Направление Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды Главе города Вологды проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а |
| 6. | Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а по результатам публичных слушаний | В случае необходимости (срок устанавливается отдельно) |
| 7. | Принятие Главой города Вологды решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а или о направлении его на доработку с учетом протокола публичных слушаний | В течение десяти календарных дней после представления Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а Главе города Вологды |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а | В течение двух недель после принятия Главой города Вологды решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а |
| 9. | Официальное опубликование утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а, размещение проекта на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение семи календарных дней со дня принятия Администрацией города Вологды постановления об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4а |