УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Вологды

от 19.02.2020 № 186

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта межевания 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети улиц Ярославской и Поэта Александра Романова

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта межевания территории линейного объекта участка улично-дорожной сети улиц Ярославской и Поэта Александра Романова (далее – Проект) | Рекомендуемый срок не более одного года |
| 2. | Проверка Департаментом градостроительства Администрации города Вологды подготовленного Проекта | В течение двадцати рабочих дней со дня поступления подготовленного Проекта |
| 3. | Принятие решения о направлении Проекта Главе города Вологды или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | В течение двадцати рабочих дней со дня поступления подготовленного Проекта |
| 4. | Издание постановления Главы города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту, организация и проведение Администрацией города Вологды общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения до дня опубликования в газете «Вологодские новости» заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту |
| 5. | Оформление заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | В течение десяти рабочих дней после окончания общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту |
| 6. | Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение десяти календарных дней со дня подписания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту |
| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| 7. | В случае принятия Мэром города Вологды решения об утверждении Проекта - принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении Проекта | В течение двадцати рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту |
| 8. | В случае принятия Мэром города Вологды решения об отклонении и направлении на доработку Проекта - направление письмом Департамента градостроительства Администрации города Вологды Проекта на доработку | В течение двадцати рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту |
| 9. | Доработка Проекта | Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае необходимости) |
| 10. | Направление Главе города Вологды, официальное опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации города Вологды об утверждении Проекта | В течение семи календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении Проекта |