УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Вологды

от  03.08.2021 № 1148

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение нескольких линейных объектов на участке улично-дорожной сети улицы Новаторов от улицы Возрождения 
до набережной Родниковой в городе Вологде

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение нескольких линейных объектов на участке улично-дорожной сети улицы Новаторов от улицы Возрождения до набережной Родниковой в городе Вологде (далее – Документация) | Рекомендуемый срок - не более одного года |
| 2. | Проверка Департаментом градостроительства Администрации города Вологды подготовленной Документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам которой Документация отклоняется и отправляется на доработку либо обеспечивается ее рассмотрение на общественных обсуждениях или публичных слушаниях | В течение двадцати рабочих дней со дня поступления подготовленной Документации |
| 3. | Издание постановления Главы города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Документации, организация и проведение Администрацией города Вологды общественных обсуждений или публичных слушаний по Документации, оформление и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Документации в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения до дня опубликования в газете «Вологодские новости» заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Документации |
| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| 4. | В случае принятия Мэром города Вологды решения об утверждении Документации – принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении Документации | В течение двадцати рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Документации |
| 5. | В случае принятия Мэром города Вологды решения об отклонении и направлении на доработку Документации – направление письмом Департамента градостроительства Администрации города Вологды Документации на доработку | В течение двадцати рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Документации |
| 6. | Доработка Документации | Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае необходимости) |
| 7. | Направление Главе города Вологды, официальное опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации города Вологды об утверждении Документации | В течение семи календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении Документации |