УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Вологды

от 23.04.2019 № 462

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Добролюбова – Полярной – Карла Маркса

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Добролюбова – Полярной – Карла Маркса (далее – проекты планировки и межевания территории) | Рекомендуемый срок не более одного года |
| 2. | Проверка Департаментом градостроительства Администрации города Вологды подготовленных проектов планировки и межевания территории | Один месяц со дня предоставления подготовленных проектов планировки и межевания территории |
| 3. | Принятие решения о направлении проектов планировки и межевания территории Главе города Вологды или об отклонении такой документации и направлении на доработку представленных проектов планировки и межевания территории | Один месяц со дня предоставления подготовленных проектов планировки и межевания территории |
| 4. | Издание постановления Главы города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории | Не позднее, чем через десять календарных дней со дня направления Администрацией города Вологды проектов планировки и межевания территории Главе города Вологды |
| 5. | Организация и проведение Администрацией города Вологды общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории | Два месяца со дня опубликования постановления Главы города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории |
| 6. | Направление Департаментом градостроительства Администрации города Вологды Мэру города Вологды проектов планировки и межевания территории, протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории |
| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| 7. | В случае принятия Мэром города Вологды решения об утверждении проектов планировки и межевания территории – принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении проектов планировки и межевания территории | В течение десяти календарных дней со дня направления Департаментом градостроительства Администрации города Вологды проектов планировки и межевания территории Мэру города Вологды |
| 8. | В случае принятия Мэром города Вологды решения об отклонении проектов планировки и межевания территории и о направлении на доработку проектов планировки и межевания территории – направление письмом Департамента градостроительства Администрации города Вологды проектов планировки и межевания территории на доработку | В течение десяти календарных дней со дня направления Департаментом градостроительства Администрации города Вологды проектов планировки и межевания территории Мэру города Вологды |
| 9. | Доработка проектов планировки и межевания территории | Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае необходимости) |
| 10. | Официальное опубликование постановления Администрации города Вологды об утверждении проектов планировки и межевания территории в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение семи календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении проектов планировки и межевания территории |