Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Цифровая трансформация муниципального управления в городском округе городе Вологде»

за  1 квартал 2025 года

отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения |  |  | План 2025 год | Факт 1 квартал 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1 | «Обеспечение внедрения новых, а также функционирования, сопровождения и развития имеющихся информационных систем и ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение актуального состояния используемого программного обеспечения (информационных систем и ресурсов) | ДТЦ, ЦЦР | Всего | 10 419,4 | 618,6 | 618,6 | Доля актуального состояния программного обеспечения, используемого для выполнения функций органов Администрации города Вологды | процент |  |  | 100 | - |
|  |  |  | МБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10 419,4 | 618,6 | 618,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация предоставления муниципальных услуг города Вологды преимущественно в электронном виде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информатизация процесса предоставления муниципальных услуг | ДТЦ, ЦЦР | Всего | 100,0 | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, в общем количестве муниципальных услуг города Вологды, запланированных к переводу в электронный вид в отчетном периоде в соответствии с Планом-графиком перевода муниципальных услуг городского округа города Вологды в электронный вид | процент |  | 100 |  | - |
|  |  |  | МБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа | процент |  | 70 |  | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля межведомственных запросов, направленных посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве межведомственных запросов, направленных органами Администрации города Вологды в рамках предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций (показатель рассчитывается ежеквартально)Администрации города Вологды в рамках предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | процент |  |  | 98 | 100 |
| - 3 | - «Обеспечение надлежащего обслуживания информационной инфраструктуры Администрации города Вологды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Центр цифрового развития города Вологды» | ДТЦ, ЦЦР | Всего | 96 555,6 | 10 731,2 | 10 731,2 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ «ЦЦР» | процент |  |  | 98 | - |
|  |  |  | МБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 96 555,6 | 10 731,2 | 10 731,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Обслуживание и развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории городского округа города Вологды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение надлежащего технического сопровождения и развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории городского округа города Вологды» | ДТЦ, ЦЦР | Всего | 37 875,0 | 4 035,1 | 4035,1 | Доля эффективно функционирующих аппаратных компонентов интеллектуальной транспортной системы (показатель рассчитывается ежегодно) | процент |  |  | 70 | - |
|  |  |  | МБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 37 875,0 | 4 035,1 | 4035,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля актуального состояния программного обеспечения, используемого для выполнения задач интеллектуальной транспортной системы (показатель рассчитывается ежегодно) | процент |  |  | 80 | - |
| 5 | «Функционирование и развитие МКУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде», организация предоставления на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение качества и доступности оказываемых услуг многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Вологды, создание комфортных условий для граждан - получателей услуг, снижение административных барьеров | ДТЦ, МФЦ | Всего | 124 213,2 | 24 950,79 | 20 056,31 | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления услуг в МКУ «МФЦ», отраженный в информационно-аналитической системе мониторинга качества услуг (ИАС МКГУ) | процент |  |  | 90 | 98,6 |
|  |  |  | МБТ | 112 829,8 | 22 665,4 | 17 781,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 383,4 | 2 285,39 | 2 274,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления городского округа города Вологды возложенных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение выполнения функций Департамента по транспорту и цифровизации Администрации города Вологды | ДТЦ | Всего | 29887,9 | 0,00 | 0,00 | степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 |  |  | - |
|  |  |  | МБТ | 27,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 29860,9 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего | 299051,1 | 40335,69 | 35441,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБТ | 112856,80 | 22665,4 | 17781,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 186194,30 | 17670,29 | 17659,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

ДТЦ – Департамент по транспорту и цифровизации Администрации города Вологды

ЦЦР – МКУ «Центр цифрового развития города Вологды»

МФЦ – МКУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде»

?МБТ – безвозмездные поступления из федерального бюджета и из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года