Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Вологды

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

«Приложение № 4  
к[муниципальной программе](#sub_1000)«Развитие градостроительства  
и инфраструктуры»

**График  
выполнения мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа, единица измерения | | 1 квартал | | | 2 квартал | 3 квартал | | | 4 квартал | Приме-чание |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| 1 | Осуществление градостроительной деятельности на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка документов территориального планирования, единица | | 0 | | | 0 | 1 | | | 0 |  |
| 1.1.2 | Количество проектов городского развития разработанных с вовлечением жителей города Вологды и (или) в реализацию которых организовано вовлечение жителей города Вологды, единица | | 0 | | | 0 | 0 | | | 8 |  |
| 1.1.3 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, штука | | 0 | | | 0 | 0 | | | 3467 |  |
| 1.1.4 | Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций, штука | | 0 | | | 0 | 66 | | | 0 |  |
| 1.1.5 | Количество демонтированных незаконно установленных  рекламных и информационных конструкций, штука | | 0 | | | 25 | 25 | | | 10 |  |
| 1.1.6 | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории, штука | | 0 | | | 0 | 1 | | | 0 |  |
| 2 | Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,32 |  |
| 2.1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию, процент | | 89,83 | | | 89,83 | 89,83 | | | 89,93 |  |
| 2.2 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в том числе искусственных сооружений на которых проведен капитальный ремонт, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,517 |  |
| 2.2.2 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт, процент | | 80,7 | | | 80,7 | 80,7 | | | 80,88 |  |
| 2.2.3 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом), п.м. | | 0 | | | 0 | 0 | | | 142,17 |  |
| 2.3 | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен ремонт, км | | 1,7 | | | 0 | 0 | | | 23,81 |  |
| 2.3.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности, процент | | 5,2 | | | 5,2 | 5,2 | | | 5,1 |  |
| 2.4 | Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, тыс. кв. м | | 4203,55 | | | 4599,84 | 4599,84 | | | 4203,55 |  |
| 2.4.2 | Количество приобретенной специализированной техники, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, единица | | 0 | | | 0 | 35 | | | 0 |  |
| 2.5 | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения, человек | | 5,1 | | | 5,1 | 5,1 | | | 4,6 |  |
| 2.6 | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние, процент | | 79 | | | 79 | 79 | | | 85 |  |
| 2.7 | Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, единица | | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 |  |
| 3 | Благоустройство и озеленение территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение благоустройства и озеленения территории городского округа города Вологды, процент | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 |  |
| 3.1.2 | Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция, га | | 0 | | | 704,54 | 0 | | | 0 |  |
| 3.2 | Выполнение мероприятий по озеленению | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников, единица | | 0 | | | 1300 | 1000 | | | 200 |  |
| 3.2.2 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га | | 0 | | | 0 | 59,5 | | | 0 |  |
| 3.3 | Выполнение мероприятий по освещению улиц | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Обеспечение горения светильников наружного освещения, процент | | 95 | | | 95 | 95 | | | 95 |  |
| 3.3.2 | Строительство систем уличного освещения, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 9,8237 |  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Выполнение мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев, животное | | 30 | | | 50 | 50 | | | 20 |  |
| 4.1.2 | Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев, животное | | по факту по медицинским показаниям | | | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | | | по факту по медицинским показаниям |  |
| 5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок, процент | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 |  |
| 5.1.2 | Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы, процент | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 |  |
| 6 | Организация тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Выполнение мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Строительство сетей водоснабжения, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,01 |  |
| 6.1.2 | Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию, процент | | 0 | | | 0 | 0 | | | 99,7 |  |
| 6.1.3 | Строительство сетей водоотведения, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,8 |  |
| 6.1.4 | Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию, процент | | 0 | | | 0 | 0 | | | 99,87 |  |
| 6.1.5 | Строительство тепловых сетей, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,5 |  |
| 6.1.6 | Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию, процент | | 0 | | | 0 | 0 | | | 99,46 |  |
| 6.1.7 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (Реконструкция  КНС-21 в п.Ананьино в городе Вологде и строительство  напорной канализации от КНС-21. I этап. Реконструкция  КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде), единица | | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 |  |
| 6.1.8 | | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (Реконструкция  КНС-21 в п.Ананьино в городе Вологде и строительство  напорной канализации от КНС-21. II этап. Строительство  напорной канализации  от КНС-21 в п.Ананьино в  городе Вологде), единица | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | |  |
| 6.1.9 | | Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений, единица | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | |  |
| 6.1.10 | | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d=150, 200 мм по ул. Ярославской, l = 350 м), процент | | 0 | 0 | | | 0 | 100 | |  |
| 6.1.11 | | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d=100, 200 мм по ул. Кубинской, l = 1900 м), процент | | 0 | 0 | | | 0 | 100 | |  |
| 6.1.12 | | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d=63, 110, 200 мм в Заречной части города, l = 2185 м), процент | | 0 | 0 | | | 0 | 100 | |  |
| 6.1.13 | | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода 110, 150, 300 мм по ул. Ленинградской, l = 1980 м), процент | | 0 | 0 | | | 0 | 100 | |  |
| 6.1.14 | | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d=110, 300 мм по ул. Пошехонское шоссе, L=680 м), процент | | 0 | 0 | | | 0 | 100 | |  |
| 6.1.15 | | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период, единица | | 0 | 0 | | | 0 | 3 | |  |
| 6.1.16 | | Доля объектов теплоэнергетики подготовленных к работе в осенне-зимний период от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период, процент | | 0 | 0 | | | 0 | 100 | |  |
| 7 | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт, помещение | | 0 | | | 3 | 3 | | | 4 |  | |
|  | Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов, дом | | 0 | | | 5 | 5 | | | 0 |  | |
| 8 | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Выполнение мероприятий по охране окружающей среды | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования, куб. м | | 0,0 | | | 400 | 400 | | | 0 |  | |
| 8.1.2 | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов (штука), штука | | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 |  | |
| 9 | Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства» возложенных функций | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Служба городского хозяйства» | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства», процент | | 20 | | | 45 | 70 | | | 95 |  | |
| 10 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды, переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам, процент | | 34,2 | | | 34,2 | 34,2 | | | 41,93 |  | |
| 10.1.2 | Приобретение троллейбусов, единица | | 1 | | | 0 | 0 | | | 0 |  | |
| 10.1.3 | Приобретение городского транспорта (автобусы), единица | | 0 | | | 0 | 31 | | | 0 |  | |
| 11 | Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Количество замененных лифтов в многоквартирных домах с истекшим назначенным сроком службы, штука | | 0 | | | 0 | 33 | | | 0 |  | |
| 12 | Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Градостроительный центр города Вологды» возложенных функций | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением «Градостроительный центр города Вологды», процент | | 20 | | | 45 | 70 | | | 95 |  | |
| 13 | Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Дорремстрой» возложенных функций | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Дорремстрой» | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением «Дорремстрой», процент | | 20 | | | 45 | 70 | | | 95 |  | |
| 14 | Обеспечение исполнения органами местного самоуправления городского округа города Вологды возложенных полномочий | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Обеспечение выполнения функций Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды; Обеспечение выполнения функций Департамента градостроительства Администрации города Вологды; Обеспечение выполнения функций Управления Архитектуры Администрации города Вологды | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | Степень выполнения графика реализации муниципальной программы, процент | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 |  | |

».