

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации города Вологды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 30 июля 2024 года |  | № | 1063 |

**О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды**

**от 4 декабря 2023 года № 2061**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), на основании статей 27 и 44 Устава городского округа города Вологды постановляю:

1. Внести в Схему водоснабжения и водоотведения городского округа города Вологды на 2024 – 2034 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 4 декабря 2023 года № 2061, следующие изменения:
   1. Таблицу 2.4.1.1 подпункта 2.4.1 пункта 2.4 дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85. | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Республиканской | г. Вологда,  ул. Республиканская | - | 300 | 225 | 2024-2025 |
| 86. | Капитальный ремонт водопровода  D =  150, 200 мм по ул. Ярославской,  L = 350 м | г. Вологда,  ул. Ярославская | - | 150, 200 | 350 | 2024-2025 |
| 87. | Капитальный ремонт водопровода  D = 110, 300 мм по ул. Пошехонское шоссе, L = 680 м | г. Вологда,  ул. Пошехонское шоссе | - | 110, 300 | 680 | 2024-2025 |
| 88. | Капитальный ремонт водопровода  D = 100, 200 мм по ул. Кубинской,  L = 1900 м | г. Вологда,  ул. Кубинская | - | 100, 200 | 1900 | 2024-2025 |
| 89. | Капитальный ремонт водопровода  D = 110, 150, 300 мм по  ул. Ленинградской, L = 1980 м | г. Вологда,  ул. Ленинградская | - | 110, 150, 300 | 1980 | 2024-2025 |
| 90. | Капитальный ремонт водопровода  D = 63,110, 200 мм в Заречной части города, L = 2185 м | г. Вологда, | - | 63,110, 200 | 2185 | 2024-2025 |

».

* 1. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 дополнить пунктами следующего содержания:

«85. Капитальный ремонт сети водопровода D = 300 мм L = 255 м по  
ул. Республиканской.

86. Капитальный ремонт водопровода D = 150, 200 мм по ул. Ярославской,   
L = 350 м.

87. Капитальный ремонт водопровода D = 110, 300 мм по ул. Пошехонское шоссе, L = 680 м.

88. Капитальный ремонт водопровода D =  100, 200 мм по ул. Кубинской,   
L = 1900 м.

89. Капитальный ремонт водопровода  D = 110, 150, 300 мм по ул. Ленинградской, L = 1980 м.

90. Капитальный ремонт водопровода D = 63, 110, 200 мм в Заречной части города, L = 2185 м.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 85 - 90, позволят снизить потери воды и затраты на устранение аварийных ситуаций на водоводах, а также повысить надежность предоставления услуги стабильного и качественного водоснабжения.».

* 1. Таблицу 3.4.2.1 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 дополнить новыми строками следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реконструкция** | | | | | | |
| 79. | Капитальный ремонт канализационного коллектора  D = 1000 мм,  L = 327 м по  ул. Щетинина от  ул. Панкратова до Долгого пер. (от КК-18908 до КК-18913) с перекладкой притоков: D = 400 мм от КК-19069 у домов по ул. Щетинина,  21-23 L = 24 м;  D = 300 мм по  ул. Щетинина от  ул. Преображенского L = 87 м (от КК-19134 до КК-19044);  D = 150 мм L = 13 м от дома № 51 по  ул. Преображенского (от КК-19115 до КК-19084) | г. Вологда,  ул. Щетинина | - | 1000 | 327 | 2024-2025 |
| 80. | Капитальный ремонт коллектора  D = 500 мм, L = 785 м по ул. Ф. Энгельса от колодца гашения напора у дома № 56 по ул. Ф. Энгельса до ул. Гоголя с перекладкой существующих притоков | г. Вологда,  ул. Ф. Энгельса | - | 500 | 785 | 2024-2025 |
| 81. | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора  D = 600 мм L = 168 м в створе  ул. Ленинградская – ул. Петина и примыкающего к нему участка самотечной сети  D = 300 мм  L = 116,18 м | г. Вологда,  ул. Ленинградская/ ул. Петина | - | 600 | 168 | 2024-2025 |

».

* 1. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 дополнить пунктами следующего содержания:

«79. Капитальный ремонт канализационного коллектора D = 1000 мм   
L = 327 м по ул. Щетинина от ул. Панкратова до Долгого пер. (от КК-18908 до   
КК-18913) с перекладкой притоков: D = 400 мм от КК-19069 у домов по   
ул. Щетинина, 21-23 L = 24м; D = 300 мм по ул. Щетинина от ул. Преображенского   
L = 87 м (от КК-19134 до КК-19044); D = 150 мм L = 13 м от дома № 51 по   
ул. Преображенского (от КК-19115 до КК-19084).

80. Капитальный ремонт коллектора D = 500 мм, L = 785 м по ул. Ф. Энгельса от колодца гашения напора у дома № 56 по ул. Ф. Энгельса до ул. Гоголя с перекладкой существующих притоков.

81. Капитальный ремонт участка самотечного коллектора D = 600 мм   
L = 168 м в створе ул. Ленинградская – ул. Петина и примыкающего к нему участка самотечной сети D = 300 мм L = 116,18 м.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 79 – 81, необходимы для обеспечения надежности водоотведения и возможности подключения строящихся объектов.».

1. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

Мэра города Вологды А.Н. Накрошаев