УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации города Вологды от 14 февраля 2020 года № 24 (в редакции распоряжения Администрации города Вологды от 20.02.2023 № 11)

План мероприятий (план-график) перехода Администрации города Вологды

на использование отечественного офисного программного обеспечения в период до 2024 года

1. План мероприятий по организации перехода Администрации города Вологды

на использование отечественного офисного программного обеспечения на период  до 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу Администрации города Вологды на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение ответственного в Администрации города Вологды за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения | февраль 2021 года | Принятие правового акта о назначении ответственного в Администрации города Вологды за организацию перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Управление делами Администрации города Вологды (далее - УД) |
| 1.2. | Актуализация плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения Администрацией города Вологды | по мере необходимости | Внесение изменений в план мероприятий (план-график) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | УД |
| 1.3. | Проведение анализа использования офисного программного обеспечения в целях определения текущих показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения | ежеквартально | Определение и актуализация перечня информационных систем, программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного офисного программного обеспечения | УД |
| 1.4. | Определение требований, предъявляемых к различным типам офисного программного обеспечения со стороны прикладного программного обеспечения информационных систем | 01.07.2021 | Формирование перечня требований, предъявляемых к различным типам офисного программного обеспечения со стороны прикладного программного обеспечения информационных систем | УД |
| 1.5. | Определение функциональной классификации автоматизированных рабочих мест и требований, предъявляемых к ним, в части использования офисного программного обеспечения | 01.07.2021 | Классификация автоматизированных рабочих мест и требований, предъявляемых к ним, в части использования офисного программного обеспечения | УД |
| 1.6. | Проведение анализа текущих сроков амортизации используемых персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, анализ срока действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроков полезного использования нематериальных активов в отношении используемого офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения | ежегодно не позднее III квартала | Получение необходимой для осуществления перехода на отечественное офисное программное обеспечение информации о сроках действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроках полезного использования нематериальных активов в отношении используемого офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения | УД |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры органов Администрации города Вологды в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение анализа используемого прикладного программного обеспечения информационных систем, в том числе с точки зрения применяемых в них технологий обработки данных, включая электронные документы, отчетные и иные формы, форматы и расширения электронных документов | ежеквартально | Получение и актуализация необходимой для осуществления перехода на отечественное офисное программное обеспечение информации об используемом прикладном программном обеспечении информационных систем | УД |
| 2.2. | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2021 - 2024 годы | Адаптация технологической инфраструктуры для обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | УД |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов Администрации города Вологды на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация комплекса мероприятий, предусматривающих переход до конца 2024 года Администрации города Вологды на использование отечественных решений, с учетом выделения дополнительного финансирования | 2020 – 2024 годы | Использование отечественных решений | УД |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий по обучению сотрудников Администрации города Вологды с целью формирования у сотрудников необходимых навыков по использованию отечественных решений | 2020 – 2024 годы | Формирование у сотрудников Администрации города Вологды необходимых навыков по использованию отечественных решений | УД* |
| 4. Иные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в методических семинарах по переходу на использование отечественных технологий и стандартов, программного обеспечения и ИТ-оборудования | по мере необходимости | Участие в методических семинарах | УД |
| 4.2. | Представление отчетов об исполнении плана мероприятий (плана – графика) перехода на период до 2024 года Администрации города Вологды на использование отечественного офисного программного обеспечения в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области | ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Сбор информации, необходимой для осуществления мониторинга исполнения плана мероприятий (плана – графика) | УД |

* Управление делами реализует мероприятия, предусмотренные Планом – графиком в органах Администрации города Вологды, за исключением Управления опеки и попечительства Администрации города Вологды, которое самостоятельно организуют работу по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения.

2. План-график перехода Администрации города Вологды на использование отечественного офисного программного обеспечения в период до 2024 года

| № | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников в Администрации города Вологды, на которых установлено отечественное офисное программное обеспечение, от общего количества автоматизированных рабочих мест пользователей в Администрации города Вологды, % | не менее 100% |
| 2. | Операционные системы | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников в Администрации города Вологды, на которых установлено отечественное офисное программное обеспечение, от общего количества автоматизированных рабочих мест пользователей в Администрации города Вологды, % | не менее 100% |
| 3. | Почтовые приложения** | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников в Администрации города Вологды, на которых установлено отечественное офисное программное обеспечение, от общего количества автоматизированных рабочих мест пользователей в Администрации города Вологды, % | не менее 100% |
| 4. | Справочно- правовая система | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников в Администрации города Вологды, на которых установлено отечественное офисное программное обеспечение, от общего количества автоматизированных рабочих мест пользователей в Администрации города Вологды, % | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников в Администрации города Вологды, на которых установлено отечественное офисное программное обеспечение, от общего количества автоматизированных рабочих мест пользователей в Администрации города Вологды, % | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников в Администрации города Вологды, на которых установлено отечественное офисное программное обеспечение, от общего количества автоматизированных рабочих мест пользователей в Администрации города Вологды, % | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников в Администрации города Вологды, на которых установлено отечественное офисное программное обеспечение, от общего количества автоматизированных рабочих мест пользователей в Администрации города Вологды, % | не менее 100% |

**Для работы с электронной почтой используются интернет-браузеры.