|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению Администрации города Вологды  от 26.12.2023 № 2232 |

**План**

**мероприятий проведения ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» в 2025 году**

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные лица, органы Администрации города Вологды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация приема предложений от заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования в Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» (далее – Перечень) | С 09 января  2024 года  до 16 января  2024 года  включительно | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| 2 | Направление предложений в Управление архитектуры Администрации города Вологды для обеспечения разработки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | до 18 января  2024 года включительно | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| 3 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и передача их в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | до 25 января  2024 года включительно | Управление архитектуры Администрации города Вологды |
| 4 | Направление в общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды»  (далее - общественная комиссия) документов, необходимых для утверждения Перечня, дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | до 30 января  2024 года включительно | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| 5 | Заседание общественной комиссии по вопросу формирования и утверждения Перечня (с дизайн-проектами) для вынесения на ежегодное голосование | до 02 февраля  2024 года включительно | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| 6 | Опубликование в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации города Вологды Перечня, дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | до 09 февраля  2024 года включительно | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| 7 | Проведение ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству  в 2025 году (далее – ежегодное голосование) | с 15 марта  2024 года по  30 апреля  2024 года включительно | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| 8 | Заседание общественной комиссии по подведению итогов ежегодного голосования | до 03 мая  2024 года  включительно | Общественная комиссия |
| 9 | Представление в Администрацию города Вологды итогового протокола результатов голосования | до 06 мая  2024 года  включительно | Общественная комиссия |
| 10 | Опубликование в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации города Вологды итогового протокола общественной комиссии об итогах ежегодного голосования | до 17 мая  2024 года  включительно | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |