Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Вологды

от 22.04.2024 № 510

«Приложение № 2  
к[муниципальной программе](#sub_1000)«Развитие градостроительства  
и инфраструктуры»

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| Базовый (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Осуществление градостроительной деятельности на территории городского округа города Вологды | Разработка документов территориального планирования | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка документации по планировке территории городского округа города Вологды | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество проектов городского развития, разработанных с вовлечением жителей города Вологды и (или) в реализацию которых организовано вовлечение жителей города Вологды | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштабом 1:500 в векторном виде | планшет | 160 | 160 | 160 | 180 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество выполненных муниципальных контрактов по обеспечению технической поддержки и обновления версии программного обеспечения информационной системы «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности» | контракт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заложенных с определением координат стенных знаков и грунтовых реперов опорной межевой сети на территории городского округа города Вологды в рамках реконструкции опорной межевой сети | пункт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь территории городского округа города Вологды, на которую выполнен комплекс работ по аэрофотосъемке | га | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | штука | 3394 | 0 | 308 | 0 | 0 | 3467 | 2776 | 0 | 0 |
| Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции | штука | 66 | 100 | 100 | 0 | 47 | 66 | 60 | 66 | 66 |
| Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций | штука | 0 | 20 | 60 | 23 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории | штука | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа города Вологды | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию | процент | 88,75 | 88,86 | 88,99 | 89,07 | 89,83 | 89,93 | 89,93 | 90,53 | 90,62 |
| Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в том числе искусственных сооружений, на которых проведен капитальный ремонт | процент | 80,25 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | 80,70 | 80,88 | 81,07 | 81,07 | 81,07 |
| Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние | процент | 58,00 | 61,0 | 67,00 | 73,0 | 79,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зимний период | тыс. кв. м | 3031,1 | 3516,8 | 3673,18 | 3714,71 | 3714,71 | 4203,55 | 4203,55 | 4203,55 | 4203,55 |
| в летний период | тыс. кв. м | 3230,6 | 3290,6 | 3804,44 | 3846,2 | 3846,2 | 4599,84 | 4599,84 | 4599,84 | 4599,84 |
| Количество приобретенной специализированной техники, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности | процент | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Выполнение проектных работ на строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодежной в городе Вологде | проект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | человек | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,8 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,07363 | 0 | 0 | 1,584 | 0 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района (городского округа), обеспеченных световозвращающими приспособлениями | человек | 0 | 0 | 23208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом) | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,2 | 142,17 | 51,83 | 0 | 0 |
| Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодежной в городе Вологде) | единица | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы | единица | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Благоустройство и озеленение территории городского округа города Вологды | Обеспечение благоустройства и озеленения территории городского округа города Вологды | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция | га | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 |
| Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников | штука | 800 | 1300 | 850 | 1300 | 1300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 0 | 15,27 | 44,8 | 49,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| Процент горения светильников наружного освещения | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Строительство систем уличного освещения | км | - | - | - | - | - | 9,8237 | 0 | 0 | 0 |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процент | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километр, тысяча метров | 2,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер предотвращенного ущерба | тысяча рублей | 434360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | штука | 0 | 0 | 1079 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа города Вологды | Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев | животное | 57 | 87 | 180 | 180 | 180 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев | животное | по факту - по медицинским показаниям | | | | | | | | |
| 5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа города Вологды | Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проектирование нового Козицинского кладбища на территории Вологодского муниципального района | проект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество восстановленных воинских захоронений | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Организация тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах городского округа города Вологды | Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию | км | 0,46 | 0,58 | 2,20 | 1 | 1 | 0,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию | процент | 99,0 | 99,1 | 99,4 | 99,5 | 99,7 | 99,7 | 99,83 | 99,98 | 100 |
| Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию | км | 0,89 | 0,64 | 0,29 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 1,0 |
| Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию | процент | 99,22 | 99,34 | 99,41 | 99,55 | 99,7 | 99,87 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию | км | 0,73 | 1,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию | процент | 98,13 | 98,60 | 98,81 | 99,07 | 99,33 | 99,46 | 99,59 | 99,72 | 99,85 |
| Степень технической готовности (тракт водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи д. Михальцево (II этап) | процент | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Степень выполнения работ (капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево (III этап) | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,05 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процент | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | 0,08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | единица | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (строительство тепловой сети диаметром 325 мм от котельной по Пошехонскому ш., д. 23а в направлении строящегося микрорайона на ул. Новгородская - Молодежная в г. Вологде) | единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом (реконструкция системы водоснабжения Южных районов г. Вологды Вологодской области) | штука | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектная документация с положительным заключением АУ ВО «Управление государственной экспертизы по Вологодской области» по объекту «Реконструкция ВОС г. Вологды с увеличением производительности до 175 тыс. куб. м/сут.» | штука | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность построенных распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 3,75 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | единица | 0 | 0 | 207 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (Реконструкция  КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде и строительство напорной канализации от КНС-21.  I этап. Реконструкция  КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде) | единица | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (Реконструкция  КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде и строительство напорной канализации от КНС-21.  II этап .Строительств  о напорной канализации  от КНС-21 в п. Ананьино в  городе Вологде) | единица | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | - | - | - | - | 14916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | - | - | - | - | 3,09784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d=150, 200 мм по ул. Ярославской, l = 350 м) | процент | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d=100, 200 мм по ул. Кубинской, l = 1900 м) | процент | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d=63, 110, 200 мм в Заречной части города,  l = 2185 м) | процент | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода 110, 150, 300 мм по ул. Ленинградской,  l = 1980 м) | процент | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d=110, 300 мм по ул. Пошехонское шоссе, L=680 м) | процент | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период | единица | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | процент | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды | Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту или ремонту | помещение | 20 | 14 | 8 | 14 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов | дом | 33 | 23 | 2 | 0 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа города Вологды | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа (объем отходов) | куб. м | 1600 | 1600 | 750 | 750 | 1912 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Демеркуризация ртутьсодержащих ламп | штука | 130 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество разработанных проектно-сметных документаций на работы по ликвидации несанкционированных свалок | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов (штука) | штука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства» возложенных функций | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» | процент | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 10 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды, переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам | процент | - | - | 2,8 | 3,12 | 34,2 | 41,93 | 43,0 | 43,8 | 45,0 |
| Приобретение троллейбусов | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение городского транспорта (автобусы) | единица | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Количество замененных лифтов в многоквартирных домах с истекшим назначенным сроком службы | штука | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Градостроительный центр города Вологды» возложенных функций | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением «Градостроительный центр города Вологды» | процент | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 13 | Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Дорремстрой» (с 2024 года – МКУ «Зеленстрой») возложенных функций | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением «Дорремстрой» (с 2024 года - МКУ «Зеленстрой») | процент | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 14 | Обеспечение исполнения органами местного самоуправления городского округа города Вологды возложенных полномочий | Степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

».