Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Вологды

от 22.04.2024 № 510

«Приложение № 4  
к[муниципальной программе](#sub_1000)«Развитие градостроительства  
и инфраструктуры»

**График  
выполнения мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа, единица измерения | | 1 квартал | | | 2 квартал | 3 квартал | | | 4 квартал | Приме-чание |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| 1 | Осуществление градостроительной деятельности на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка документов территориального планирования, единица | | 0 | | | 0 | 1 | | | 0 |  |
| 1.1.2 | Разработка проектов городского развития с вовлечением жителей города Вологды и (или) в реализацию которых организовано вовлечение жителей города Вологды, единица | | 0 | | | 0 | 0 | | | 8 |  |
| 1.1.3 | Проведение комплексных кадастровых работ, штука | | 0 | | | 0 | 0 | | | 3467 |  |
| 1.1.4 | Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций, штука | | 0 | | | 0 | 66 | | | 0 |  |
| 1.1.5 | Демонтаж незаконно установленных  рекламных и информационных конструкций, штука | | 0 | | | 25 | 25 | | | 10 |  |
| 1.1.6 | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории, штука | | 0 | | | 0 | 1 | | | 0 |  |
| 2 | Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство автомобильных дорог, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,32 |  |
| 2.2 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт дорог, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,517 |  |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт мостовых сооружений, п.м. | | 0 | | | 0 | 0 | | | 142,17 |  |
| 2.3 | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Ремонт автомобильных дорог, км | | 1,73 | | | 0 | 0 | | | 23,78 |  |
| 2.4 | Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, тыс. кв. м | | 4203,55 | | | 4599,84 | 4599,84 | | | 4203,55 |  |
| 2.4.2 | Приобретение специализированной техники, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, единица | | 0 | | | 0 | 35 | | | 0 |  |
| 2.5 | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Замена дорожных знаков, пришедших в негодность, единица | | 50 | | | 50 | 50 | | | 50 |  |
| 2.5.2 | Замена дорожных знаков, несоответствующих требованиям национальных стандартов  (пешеходные переходы), единица | | 65 | | | 65 | 65 | | | 65 |  |
| 2.5.3 | Установка дублирующих дорожных знаков на выносных консолях над проезжей частью, шт. | | 0 | | | 0 | 20 | | | 0 |  |
| 2.5.4 | Восстановление (замена) элементов искусственных неровностей, эл. | | 0 | | | 150 | 150 | | | 0 |  |
| 2.5.5 | Нанесение дорожной разметки, кв. м | | 0 | | | 43442,9 | 4496,0 | | | 0 |  |
| 2.5.6 | Оснащение участков улично-дорожной сети города Вологды пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, п.м | | 0 | | | 500 | 500 | | | 0 |  |
| 2.6 | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ремонт автомобильных дорог, км | | 1,73 | | | 0 | 0 | | | 23,78 |  |
| 2.7 | Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, единица | | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 |  |
| 3 | Благоустройство и озеленение территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Содержание и ремонт памятников, единица | | 0 | | | 32 | 0 | | | 0 |  |
| 3.1.2 | Содержание фонтанов, единица | | 0 | | | 3 | 3 | | | 0 |  |
| 3.1.3 | Установка и санитарная обработка биотуалетов, ед./сут. | | 300 | | | 300 | 300 | | | 300 |  |
| 3.1.4 | Праздничное украшение города флагами, флаг | | 500 | | | 900 | 900 | | | 500 |  |
| 3.1.5 | Проведение весеннего двухмесячника и осеннего месячника по благоустройству города, мероприятие | | 0 | | | 1 | 0 | | | 1 |  |
| 3.1.6 | Содержание и текущий ремонт территории общего пользования, кв.м. | | 190529,08 | | | 42171,87 | 42171,87 | | | 190529,08 |  |
| 3.1.7 | Содержание пляжа в парке Мира, в том числе организация спасательного поста в парке Мира, патрулирование акватории реки Вологды в границах городского округа города Вологды, единица | | 0 | | | 1 | 1 | | | 0 |  |
| 3.1.8 | Новогоднее оформление, мероприятие | | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 |  |
| 3.1.9 | Дезинсекция зеленых насаждений, га | | 0 | | | 704,54 | 0 | | | 0 |  |
| 3.2 | Выполнение мероприятий по озеленению | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников, единица | | 0 | | | 1300 | 1000 | | | 200 |  |
| 3.2.2 | Обработка земельных участков химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га | | 0 | | | 0 | 59,5 | | | 0 |  |
| 3.3 | Выполнение мероприятий по освещению улиц | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Содержание установок наружного освещения, шт. | | 13373 | | | 13373 | 13373 | | | 13373 |  |
| 3.3.2 | Строительство систем уличного освещения, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 9,8237 |  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Выполнение мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев, животное | | 30 | | | 50 | 50 | | | 20 |  |
| 4.1.2 | Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев, животное | | \* | | | \* | \* | | | \* | \* по медицин-ским показа-ниям |
| 5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Перевозка тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок, количество заявок | | \* | | | \* | \* | | | \* | \*на основа-нии заявок |
| 5.1.2 | Содержание кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы, шт. | | 7 | | | 7 | 7 | | | 7 |  |
| 6 | Организация тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Выполнение мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Строительство сетей водоснабжения, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,01 |  |
| 6.1.2 | Строительство сетей водоотведения, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,8 |  |
| 6.1.3 | Строительство тепловых сетей, км | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0,5 |  |
| 6.1.4 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (Реконструкция  КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде и строительство  напорной канализации от КНС-21. I этап. Реконструкция  КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде), единица | | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 |  |
| 6.1.5 | | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (Реконструкция  КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде и строительство  напорной канализации от КНС-21. II этап. Строительство  напорной канализации  от КНС-21 в п. Ананьино в  городе Вологде), единица | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | |  |
| 6.1.6 | | Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений, единица | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | |  |
| 6.1.7 | | Капитальный ремонт водопровода d=150, 200 мм по ул. Ярославской,  l = 350 м, м | | 0 | 0 | | | 0 | 350 | |  |
| 6.1.8 | | Капитальный ремонт водопровода d=100, 200 мм по ул. Кубинской,  l = 1900 м, м | | 0 | 0 | | | 0 | 1900 | |  |
| 6.1.9 | | Капитальный ремонт водопровода d=63, 110, 200 мм в Заречной части города, l = 2185 м, м | | 0 | 0 | | | 0 | 2185 | |  |
| 6.1.10 | | Капитальный ремонт водопровода 110, 150, 300 мм по ул. Ленинградской,  l = 1980 м, м | | 0 | 0 | | | 0 | 1980 | |  |
| 6.1.11 | | Капитальный ремонт водопровода d=110, 300 мм по ул. Пошехонское шоссе, l = 680 м, м | | 0 | 0 | | | 0 | 680 | |  |
| 6.1.12 | | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период, единица | | 0 | 0 | | | 0 | 3 | |  |
| 7 | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Капитальный ремонт или ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, помещение | | 0 | | | 3 | 3 | | | 4 |  |
| 7.1.2 | Снос муниципальных аварийных и обгоревших домов, дом | | 0 | | | 5 | 5 | | | 0 |  |
| 8 | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Выполнение мероприятий по охране окружающей среды | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования, куб. м | | 0 | | | 400 | 400 | | | 0 |  |
| 8.1.2 | Рекультивация несанкционированной городской свалки по ул. Мудрова, 40, г. Вологда, включая проведение комплексных изысканий, штука | | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 |  |
| 9 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Приобретение троллейбусов, единица | | 1 | | | 0 | 0 | | | 0 |  |
| 9.1.2 | Приобретение городского транспорта (автобусы), единица | | 0 | | | 0 | 31 | | | 0 |  |
| 10 | Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Замена лифтов в многоквартирных домах с истекшим назначенным сроком службы, единица | | 0 | | | 0 | 33 | | | 0 |  |

».