УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Вологды

от 28.05.2020 № 685

**Муниципальная программа   
«Развитие градостроительства и инфраструктуры»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (далее - муниципальная программа) |
| Разработчик муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| Исполнители муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;  Департамент градостроительства Администрации города Вологды;  Административный департамент Администрации города Вологды;  муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»;  муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой»;  муниципальное казенное учреждение «Ритуал»;  муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»;  муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» |
| Участники муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;  Департамент градостроительства Администрации города Вологды;  Административный департамент Администрации города Вологды;  муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»;  муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой»;  муниципальное казенное учреждение «Ритуал»;  муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»;  муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» |
| Цель(и) муниципальной программы | Стабильное функционирование и развитие сферы градостроительства и городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Вологда» |
| Задача(и) муниципальной программы | 1. Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».  2. Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда».  3. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Город Вологда».  4. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования «Город Вологда».  5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования «Город Вологда».  6. Организация тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Город Вологда».  7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда».  8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Город Вологда».  9. Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства» возложенных функций |
| Сроки и (или) этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2025 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Разработка документов территориального планирования.  2. Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории.  3. Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштабом 1:500 в векторном виде.  4. Количество выполненных муниципальных контрактов по обеспечению технической поддержки и обновлению версии программного обеспечения информационной системы «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности».  5. Количество заложенных с определением координат стенных знаков и грунтовых реперов опорной межевой сети на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках реконструкции опорной межевой сети.  6. Площадь территории муниципального образования «Город Вологда», на которую выполнен комплекс работ по аэрофотосъемке.  7. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы.  8. Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции.  9. Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций.  10. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию.  11. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт.  12. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности.  13. Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями.  14. Выполнение проектных работ на строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодежной в городе Вологде.  15. Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения.  16. Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние.  17. Объем ввода жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства.  18. Обеспечение благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда».  19. Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция.  20. Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников.  21. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях.  22. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.  23. Размер предотвращенного ущерба.  24. Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского.  25. Процент горения светильников наружного освещения.  26. Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев.  27. Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев.  28. Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок.  29. Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы.  30. Проектирование нового Козицинского кладбища на территории Вологодского муниципального района.  31. Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию.  32. Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию.  33. Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию.  34. Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию.  35. Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию.  36. Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию.  37. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.  38. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.  39. Степень технической готовности объекта (тракт водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи д. Михальцево (II этап).  40. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.  41. Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту или ремонту.  42. Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов.  43. Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования (объем отходов).  44. Демеркуризация ртутьсодержащих ламп.  45. Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства» |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования – 7 434 111,2 тыс. руб.,  в том числе за счет средств бюджета города Вологды – 3 803 488,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 год – 689 458,2 тыс. рублей;  2021 год – 625 474,7 тыс. рублей;  2022 год – 504 124,4 тыс. рублей;  2023 год – 661 854,6 тыс. рублей;  2024 год – 665 499,0 тыс. рублей;  2025 год – 657 077,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:  1. Разработка генерального плана муниципального образования «Город Вологда».  2. Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии 15 застроенных территорий  3. Векторизация 840 планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштабом 1:500 в векторном виде.  4. Выполнение работ по 2-м муниципальным контрактам по обеспечению технической поддержки и обновления версии программного обеспечения информационной системы «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности».  5. Закладка и определение координат 260 пунктов стенных знаков и грунтовых реперов опорной межевой сети на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках реконструкции опорной межевой сети.  6. Выполнение комплекса работ по аэрофотосъемке территории муниципального образования «Город Вологда».  7. Проведение комплексных кадастровых работ 427 объектов недвижимости в кадастровых кварталах.  8. Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации 495 рекламных конструкций.  9. Демонтаж 120 незаконно установленных рекламных и информационных конструкций.  10. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию с 88,86% в 2020 году до 89,3% в 2025 году.  11. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт с 80,25% в 2020 году до 81,08 % в 2025 году.  12. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние с 61 % в 2020 году до 73% в 2025 году.  13. Обеспечение содержания 3 516,6 тыс. кв. м в зимний период и 3 290,6 тыс. кв. м в летний период улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями.  14. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности с 5,5% в 2020 году до 5,0 % в 2025 году.  15. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения с 5,2 человек в 2020 году до 5,1 человек в 2025 году.  16. Разработка проекта на строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодежной в городе Вологде.  17. Обеспечение благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда».  18. Проведение дезинсекции зеленых насаждений парков, скверов, садов, бульваров, набережных на территории 704,54 га.  19. Посадка и содержание 7 800 саженцев деревьев и кустарников.  20. Проведение обработки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории 20,8 га.  21. Организация горения светильников наружного освещения - не менее 95 процентов.  22. Отлов, осмотр, учет и содержание 1224 животных без владельцев.  23. Проведение реконструкции реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода города Вологды.  24. 100% выполнение заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания.  25. Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы.  26. Ввод в эксплуатацию 6,78 км сетей водоснабжения.  27. Ввод в эксплуатацию 4,13 км сетей водоотведения.  28. Ввод в эксплуатацию 6,6 км сетей теплоснабжения.  29. Обеспечение городского населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.  30. Выполнение работ по капитальному ремонту или ремонту в 88 муниципальных жилых и нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах.  31. Снос 47 муниципальных аварийных и обгоревших домов.  32. Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования объемом 1547,1 тонн.  33. Демеркуризация 720 ртутьсодержащих ламп.  34. Выполнение показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства» не менее 95% |

**1. Цель и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - стабильное функционирование и развитие сферы градостроительства и городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Вологда».

Реализация поставленной цели муниципальной программы направлена на создание безопасных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Вологда». В рамках достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

Задача 1. Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительная деятельность включает в себя деятельность по развитию территорий, осуществляемую в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Задача 2. Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда».

Дорожная деятельность включает в себя проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и является одним из важнейших направлений функционирования транспортной системы, которая во многом определяет уровень и темпы социально-экономического развития города.

Задача 3. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Город Вологда».

Для решения поставленной задачи необходимо проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни населения (при осуществлении трудовой деятельности и во время отдыха) в границах муниципального образования «Город Вологда». В связи с чем производятся содержание и обустройство мест массового отдыха населения на территории города, включая комплексный ремонт парков, скверов, набережных, праздничное оформление города, профилактические работы по дезинсекции зеленых насаждений города против иксодиевого клеща и личинок комаров, содержание и ремонт памятников и др. Одна из проблем в сфере благоустройства - наличие несанкционированных свалок на территории города, причиной которых является захламление территории путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов населением, организациями города Вологды. В рамках указанной задачи Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды (далее - Департамент) проводится активная работа по контролю за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями).

Основной социальный эффект реализации мероприятий по развитию озеленения территории города заключается в сохранении и развитии зеленого фонда города с точки зрения восприятия растительности как важного социального стабилизирующего фактора, обеспечивающего повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижающего напряженность городской среды, улучшающего условия жизни человека. С целью улучшения эстетического облика города на территории парков, скверов, набережных, в иных местах массового отдыха высаживаются декоративные деревья и красивоцветущие кустарники, разработан альбом цветочного оформления, согласно которому на площади Революции, в Детском парке, на пр. Победы, в Октябрьском, Кировском скверах, вдоль улиц высаживаются цветники в современном стиле с учетом новых технологий, разнообразных цветочных и луковичных культур. Для улучшения санитарного состояния мест массового отдыха проводятся удаление больных, аварийных и малоценных деревьев, санитарная обрезка и омоложение насаждений. В местах массового отдыха населения регулярно производится косьба газонов.

Освещение улиц, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания. Для решения задачи Департаментом проводится целенаправленная работа по строительству новых сетей и установок наружного освещения, а также организуется обеспечение освещения улиц, в том числе путем ремонта, содержания сетей и обеспечения электроэнергией. Данные мероприятия необходимы в условиях развития жилищного строительства на территории муниципального образования муниципального образования «Город Вологда», значительного роста автомобилизации, повышения интенсивности движения. Они позволят улучшить освещенность улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и объектов социальной сферы, в том числе территорий учреждений социальной сферы, а также создать условия для повышения безопасности дорожного движения, предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах в темное время суток.

Задача 4. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования «Город Вологда».

Для ограждения населения от эпидемиологически опасных, стайных, агрессивных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо, а также для профилактики заражения домашних животных необходимо выполнение работ по отлову безнадзорных животных.

Задача 5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования «Город Вологда»

Общая площадь 8 муниципальных кладбищ (Козицинское, Новое Козицинское, Пошехонское, Мауринское, Горбачевское, Введенское, Слободское, Прилуцкое) составляет 1050,9 тыс. кв. м. В целях решения поставленной задачи повышается уровень их содержания, организована перевозка тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания по заявкам служб оперативного реагирования.

Задача 6. Организация тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Город Вологда»

В рамках реализации задачи проводятся мероприятия по развитию современной и эффективной коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части обеспечения услугами тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, качественной питьевой водой, снижения загрязнения водных объектов и негативного воздействия вод на объекты экономики и жизнедеятельности населения. Указанные мероприятия предусматривают строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, ремонт систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Задача 7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда».

В рамках реализации задачи организуются содержание, капитальный ремонт, ремонт, охрана временно не используемого имущества казны, приведение его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, снижение эксплуатационных расходов, снижение размера физического износа, увеличение срока службы, а также выявление и признание бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятие с территории муниципального образования «Город Вологда».

Задача 8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Город Вологда».

Решение задачи направлено, прежде всего, на создание экологической безопасности в городе. Ожидаемый конечный результат ее реализации: улучшение экологического состояния на территории города Вологды. Достижение задачи предполагается путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, разработке проектов нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты с выпусков муниципальной ливневой канализации, обустройству и текущему содержанию особо охраняемой природной территории местного значения - парка Мира (вырубка деревьев, кустарника в водоохранной зоне, косьба травы, уборка мусора, охрана парка Мира, сохранение видового состава), экологическому образованию и просвещению населения, в том числе проведению общегородских мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, участию в областных экологических мероприятиях, организации и проведению экологических лагерей, экологическому информированию населения через средства массовой информации, изготовлению и размещению рекламных экологических плакатов, подготовке и размещению в периодическом печатном издании информационных материалов по вопросам охраны окружающей среды, проведению молодежных экологических акций.

Задача 9. Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства» возложенных функций.

Решением задачи является обеспечение реализации функций по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечению безопасности дорожного движения на них, по благоустройству и озеленению территории муниципального образования «Город Вологда», обеспечению сохранности и содержания муниципального жилищного фонда, муниципальных нежилых помещений и зданий, имущества казны.

**2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана в соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=10908ECEAB2E3DA90A340DA319B49D20E7B74C739BADDE7450FCBD16E1715D23488864E798B8869C6772FB777E2C020924042BFAA70DCC61uAQ7J) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=10908ECEAB2E3DA90A340DA319B49D20E7B6487398A9DE7450FCBD16E1715D235A883CEB99BC999B6067AD263Bu7Q1J) от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=10908ECEAB2E3DA90A340DA319B49D20E6BF44769BA9DE7450FCBD16E1715D235A883CEB99BC999B6067AD263Bu7Q1J) от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с последующими изменениями), [решением](consultantplus://offline/ref=10908ECEAB2E3DA90A3413AE0FD8C324E1BD127C9AADD3240AAABB41BE215B7608C862B2DBFC8A9B6179AB223F725B59644F27FABD11CD61B11FE463uFQ8J) Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), [постановлением](consultantplus://offline/ref=10908ECEAB2E3DA90A3413AE0FD8C324E1BD127C9AACDD2B09ABBB41BE215B7608C862B2DBFC8A9B6179AF243D725B59644F27FABD11CD61B11FE463uFQ8J) Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).

**3. Обоснование необходимости решения задач**

**муниципальной программы программно-целевым методом**

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий муниципальной программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Программно-целевой метод в качестве основы муниципального управления в области обеспечения сбалансированных и последовательных решений является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность решения стоящих задач и осуществить создание условий для стабильного функционирования и развития сферы градостроительства и городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Вологда».

**4. Информация о наличии на региональном и федеральном**

**уровнях государственных программ, направленных на достижение**

**схожих целей и задач, а также о взаимодействии разработчика**

**муниципальной программы с органами государственной власти,**

**направленном на включение мероприятий муниципальной**

**программы в соответствующие государственные программы**

**с целью получения софинансирования**

**из федерального и (или) областного бюджетов**

На федеральном и региональном уровнях приняты следующие государственные программы, направленные на достижение схожих целей и задач:

государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации   
от 20 декабря 2017 года № 1596;

государственная программа Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1228 (с последующими изменениями);

государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100 (с последующими изменениями);

государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1107 (с последующими изменениями);

государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года № 286 (с последующими изменениями);

государственная программа Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 7 октября 2019 года № 938 (с последующими изменениями).

Муниципальная программа предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100 (с последующими изменениями). Порядок взаимодействия при получении средств областного бюджета установлен Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100 (с последующими изменениями).

**5. Информация о внебюджетных источниках**

**финансирования мероприятий муниципальной программы**

Внебюджетные источники финансирования мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

**6. Система мероприятий муниципальной программы**

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**7. Сведения о целевых показателях**

**муниципальной программы и методика их расчета**

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**8. Объем финансовых потребностей**

**на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**с распределением по источникам финансирования**

**и исполнителям, участникам муниципальной программы**

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объекты, планируемые к софинансированию за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в 2020 году, представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объекты, планируемые к софинансированию за счет бюджетных** | | | | | | | | | | | | |
| **ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в 2020 году** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации, км | Планируемые показатели результативности использования субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области | | | Объем финансирования | | | | |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значе-ние | Всего, тыс.руб. | Реализация Федерального проекта "Дорожная сеть" | | Областной бюджет, тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  |  |  |  | **км** | **18,88** | **654 406,15151** | **304 000,00000** | **3 070,70707** | **312 601,90000** | **34 733,54444** |
| 1.1 | ул. Преображенского от Гагарина, 2а корпус 8 до Щетинина, 82 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 1,5 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 1,5 | 67 281,56568 | 37 378,64442 | 377,56206 | 26 572,82328 | 2 952,53592 |
| 1.2 | ул. Ветошкина от Предтеченская, 63/2 до Ветошкина, 109 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 1,7 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 1,7 | 46 845,67420 | 26 025,37234 | 262,88255 | 18 501,67738 | 2 055,74193 |
| 1.3 | ул. Можайского от пер. Топливный, 2 до Береговая, 1 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 2,2 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 2,2 | 125 048,58145 | 69 471,42822 | 701,73160 | 49 387,87947 | 5 487,54216 |
| 1.4 | ул. Благовещенская от Благовещенская, 47 до Благовещенская, 102 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 0,717 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 0,717 | 29 466,92880 | 16 370,51460 | 165,35873 | 11 637,94992 | 1 293,10555 |
| 1.5 | ул. Горького от Горького, 24 до Горького, 156 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 2,785 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 2,785 | 108 714,02760 | 60 396,67685 | 610,06744 | 42 936,55498 | 4 770,72833 |
| 1.6 | ул. Гоголя от Гоголя,88 до Гоголя, 103 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 1,173 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 1,173 | 30 505,75680 | 16 947,64122 | 171,18830 | 12 048,23455 | 1 338,69273 |
| 1.7 | ул. Железнодорожная от Железнодорожная, 35 до Железнодорожная, 105 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 1,46 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 1,46 | 28 019,91000 | 15 566,61534 | 157,23854 | 11 066,45051 | 1 229,60561 |
| 1.8 | ул. Мохова от Кирова, 88 до Мохова, 49 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 0,92 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 0,92 | 39 499,82640 | 21 944,34613 | 221,66006 | 15 600,43819 | 1 733,38202 |
| 1.9 | ул. Ананьинская от Ананьинская, 11а до Клубова, 87 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 1,1 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 1,1 | 41 623,52440 | 23 124,17825 | 233,57756 | 16 439,19173 | 1 826,57686 |
| 1.10 | ул. Разина от Набережная 6-й Армии, 201 до Карла Маркса 121 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 1,215 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 1,215 | 30 194,25131 | 16 774,58263 | 169,44023 | 11 925,20561 | 1 325,02284 |
| 1.11 | ул.Горького от Набережная 6 Армии, 61 до Горького, 24 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 0,37 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 0,37 | 16 768,80720 | 0,00000 | 0,00000 | 15 091,92648 | 1 676,88072 |
| 1.12 | ул.Северная от Северная, 25 до Северная, 27а | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 0,74 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 0,74 | 16 592,10120 | 0,00000 | 0,00000 | 14 932,89108 | 1 659,21012 |
| 1.13 | ул. Доронинская от Дальняя, 17 до Доронинская, 57 | 2020-2021 гг. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 1,23 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 0,4 | 39 678,65967 | 0,00000 | 0,00000 | 35 710,79370 | 3 967,86597 |
| 1.14 | Ремонт тротуаров на ул. Можайского от пер. Топливный 2 до Береговая 1 | 2020 г. | МКУ «Служба городского хозяйства» | 2,6 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 2,6 | 34 166,53680 | 0,00000 | 0,00000 | 30 749,88312 | 3 416,65368 |
| 2 | **Строительство автомобильных дорог** |  |  |  |  | **км** | **0,368** | **22 059,11112** | **0,00000** | **0,00000** | **19 853,20000** | **2 205,91112** |
| 2.1 | Строительство пер.Славянский в городе Вологде | 25.12.2020 | МКУ «Служба городского хозяйства» | 0,368 | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений на них (п.м) | км | 0,368 | 22 059,11112 | 0,00000 | 0,00000 | 19 853,20000 | 2 205,91112 |

**9. График выполнения мероприятий муниципальной**

**программы в очередном финансовом году**

График выполнения мероприятий муниципальной программы в 2020 году представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**10. Порядок взаимодействия заказчика**

**муниципальной программы с исполнителями,**

**участниками муниципальной программы**

Исполнители муниципальной программы несут ответственность в пределах компетенции за выполнение мероприятий муниципальной программы в сроки и в пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой, за выполнение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.

Разработчик муниципальной программы осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы посредством анализа отчетов о выполнении муниципальной программы, предоставляемых исполнителями муниципальной программы по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев (далее - отчетный период) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и в целом за отчетный год - в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным годом.

[Отчеты](consultantplus://offline/ref=D78B5AF2EC1FE3F50EE78F400028993D2FB2958FEB0B0ED0B750A54BAD10921F11BA7F02CC571ECEC7AFFDC42ED86CA8C23627E18D0046E448E2E502jF2EH) о выполнении муниципальной программы представляются по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденному постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 (с последующими изменениями), с приложением пояснительной записки, содержащей информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, достигнутых значениях целевых показателей, причинах отклонений фактических значений от плановых и принимаемых мерах по их устранению.

Объектами мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты муниципальной программы, непосредственные результаты мероприятий муниципальной программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

В случае невыполнения мероприятий и целевых показателей муниципальной программы исполнителями муниципальной программы разработчик муниципальной программы готовит предложения о применении мер ответственности к исполнителям муниципальной программы и направляет их на рассмотрение Мэру города Вологды для принятия решения.