|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  | «Развитие градостроительства и инфраструктуры» | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА | | | | | | | | | | |
| I. Перечень целевых показателей муниципальной программы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей | | | | | | |
| Базовый (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» | Разработка документов территориального планирования | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории | штука | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштабом 1:500 в векторном виде | планшет | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 120 | 0 |
| Количество выполненных муниципальных контрактов по обеспечению технической поддержки и обновления версии программного обеспечения информационной системы «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности» | контракт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заложенных с определением координат стенных знаков и грунтовых реперов опорной межевой сети на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках реконструкции опорной межевой сети | пункт | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Площадь территории муниципального образования «Город Вологда», на которой выполнен комплекс работ по аэрофотосъемке | гектар | 600 | 600 | 11718 | 600 | 600 | 11718 | 600 |
| Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | штука | 3394 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции | штука | 66 | 100 | 120 | 30 | 25 | 100 | 120 |
| Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций | штука | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию | процент | 88,75 | 88,86 | 88,95 | 89,04 | 89,13 | 89,21 | 89,30 |
| Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт | процент | 80,25 | 80,25 | 80,42 | 80,58 | 80,75 | 80,91 | 81,08 |
|  | Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние | процент | 58,00 | 61,0 | 63,00 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 73,0 |
| Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в зимний период | тыс. кв. м | 3 031,1 | 3 516,8 | 3 516,8 | 3 516,8 | 3 516,8 | 3 516,8 | 3 516,8 |
| в летний период | тыс. кв. м | 3 230,6 | 3 290,6 | 3 290,6 | 3 290,6 | 3 290,6 | 3 290,6 | 3 290,6 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности | процент | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| Выполнение проектных работ на строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодежной в городе Вологде | проект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем ввода жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | человек | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Город Вологда» | Обеспечение благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция | га | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 | 704,54 |
|  | Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников | штука | 800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 0 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Процент горения светильников наружного освещения, не менее | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процент | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километр, тысяча метров | 2,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Размер предотвращенного ущерба | тысяча рублей | 434360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования «Город Вологда» | Отлов животных без владельцев, включая их транспортировку в приют | животное | 57 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Осмотр и учет животных без владельцев | животное | 57 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Содержание животных без владельцев, включая ежедневное питание | животное | 57 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Эвтаназия животных без владельцев | животное | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям |
| Утилизация останков животных без владельцев | животное | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям | по факту по медицинским показаниям |
| 5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования «Город Вологда» | Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проектирование нового Козицинского кладбища  на территории Вологодского муниципального района | проект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Организация тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Город Вологда» | Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию | км | 0,46 | 0,58 | 2,20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию | процент | 99,0 | 99,1 | 99,4 | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 100 |
| Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию | км | 0,89 | 0,64 | 0,29 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию | процент | 99,22 | 99,34 | 99,4 | 99,55 | 99,7 | 99,86 | 100 |
| Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию | км | 0,73 | 1,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию | процент | 98,13 | 98,60 | 98,81 | 99,07 | 99,33 | 99,59 | 100 |
| Степень технической готовности | процент | 0,00 | 100,0 | 15,80 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процент | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | штука | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда» | Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт | помещение | 20 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов | дом | 33 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования «Город Вологда» | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Вологда» | тонна | 481,0 | 302,5 | 279,2 | 255,9 | 245,3 | 236,6 | 227,6 |
| Демеркуризация ртутьсодержащих ламп | штука | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 9 | Реализация федерального проекта «Чистая вода» | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 32,1 | 0,0 | 82,5 | 85,7 | 87,4 | 90,0 | 90,0 |
| 10 | Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства» возложенных функций | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» | процент | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

II. Методика расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разработка документов территориального планирования | единиц | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории | штука | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштабом 1:500 в векторном виде | планшет | количество специалистов | ежегодно | не требуется |
| Количество выполненных муниципальных контрактов по обеспечению технической поддержки и обновления версии программного обеспечения информационной системы «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности» | контракт | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Количество заложенных с определением координат стенных знаков и грунтовых реперов опорной межевой сети на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках реконструкции опорной межевой сети | пункт | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Площадь территории муниципального образования «Город Вологда», на которой выполнен комплекс работ по аэрофотосъемке | гектар | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | штука | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции | штука | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций | штука | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию | процент | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | Dd=Ds/Do\*100%, где:  Dd- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию;  Ds - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию (км);  Do - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые необходимо ввести в эксплуатацию (км) |
| Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт | процент | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | Dd=Dk/Do\*100%, где:  Dd- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых проведен капитальный ремонт;  Dk - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт (км);  Do - общая протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием (км) |
| Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние | процент | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | Dd=Dr/Do\*100%, где:  Dd- доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям;  Dr - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям (км);  Do - общая протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием (км) |
| Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями | тыс. кв. м | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности | процент | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | Dd=Dp/Do\*100%, где:  Dd- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности;  Dp - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км);  Do - общая протяженность автомобильных дорог общего  пользования местного значения (км) |
| Выполнение проектных работ на строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодежной в городе Вологде | проект | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Объем ввода жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | тыс.кв.м | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | человек | данные Отдела ГИБДД УМВД России по городу Вологде | ежеквартально | СР=ЧП/N\*100000, где:  СР – число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения;  ЧП – число лиц, погибших в ДТП;  N – статистические сведения о численности населения в Российской Федерации |
| Обеспечение благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда» | процент | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | не требуется |
| Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция | га | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников | штука | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами, для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Процент горения светильников наружного освещения, не менее | процент | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | не требуется |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процент | муниципальный контракт | ежегодно | Д = (N1 / N) x 100%, где:  Д - доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, %;  N1 - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, тыс. чел.;  N - численность населения, тыс. чел. |
| Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километр, тысяча метров | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Размер предотвращенного ущерба | тысяча рублей | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области | ежегодно | расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки вероятного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной ФГУП «ВИЭМС» в 2006 году |
| Отлов животных без владельцев, включая их транспортировку в приют | животное | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Осмотр и учёт животных без владельцев | животное | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Содержание животных без владельцев, включая ежедневное питание | животное | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Эвтаназия животных без владельцев | животное | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Утилизация останков животных без владельцев | животное | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок | процент | данные МКУ «Ритуал» | ежеквартально | не требуется |
| Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы | процент | данные МКУ «Ритуал» | ежеквартально | не требуется |
| Проектирование нового Козицинского кладбища  на территории Вологодского муниципального района | проект | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию | км | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию | процент | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | Sd=Sv/So\*100%, где:  Sd- доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию;  Sv - протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию (км);  So - протяженность сетей водоснабжения, которые необходимо ввести в эксплуатацию (км) |
| Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию | км | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию | процент | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | Sd=Svo/So\*100%, где:  Sd- доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию;  Svo - протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию (км);  So - протяженность сетей водоотведения, которые необходимо ввести в эксплуатацию (км) |
| Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию | км | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию | процент | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | Sd=St/So\*100%, где:  Sd- доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию;  St - протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию (км);  So - протяженность сетей теплоснабжения, которые необходимо ввести в эксплуатацию (км) |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процент | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | штука | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Степень технической готовности | процент | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт | помещение | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов | дом | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Вологда» | тонна | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Демеркуризация ртутьсодержащих ламп | штука | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | данные Роспотребнадзора | ежегодно | Д = (N1 / N) x 100%, где:  Д - доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %;  N1 - численность населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, из систем централизованного водоснабжения, тыс. чел.;  N - численность населения, проживающего на территории города, тыс. чел. |
| Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» | процент | бюджетная смета муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства», бухгалтерская и финансовая отчетность | ежегодно | Рo = Pф / Pn x 100%, где:  Рo - оценка степени исполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» в рассматриваемом периоде, %;  Pф - фактическое выполнение показателей бюджетной сметы в рассматриваемом периоде (тыс. руб.);  Pn - утвержденный показателей бюджетной сметы в рассматриваемом периоде (тыс. руб.) |