Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2017 г. N 511

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 30.11.2017 N 1335, от 02.04.2018 N 342, от 31.03.2019 N 369,от 20.05.2019 N 565, от 29.07.2019 N 956, от 20.12.2019 N 1777,от 16.03.2020 N 321, от 19.05.2020 N 621, от 02.07.2020 N 816,от 10.11.2020 N 1664, от 24.12.2020 N 1889, от 12.02.2021 N 141,от 24.03.2021 N 350, от 16.06.2021 N 823, от 08.09.2021 N 1391,от 12.11.2021 N 1766, от 30.12.2021 N 2061, от 16.03.2022 N 364,от 23.08.2022 N 1296, от 26.12.2022 N 2117, от 03.02.2023 N 123,от 28.02.2023 N 257) |  |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), приказом Минстроя России от 21 февраля 2017 года N 114/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год", приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года N 5542 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды" (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды постановляю:

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391, от 12.11.2021 N 1766)

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P38) "Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды".

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости" и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мэр г. Вологды

А.А.ТРАВНИКОВ

Утверждена

Постановлением

Администрации г. Вологды

от 19 мая 2017 г. N 511

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 30.11.2017 N 1335, от 02.04.2018 N 342, от 31.03.2019 N 369,от 20.05.2019 N 565, от 29.07.2019 N 956, от 20.12.2019 N 1777,от 16.03.2020 N 321, от 19.05.2020 N 621, от 02.07.2020 N 816,от 10.11.2020 N 1664, от 24.12.2020 N 1889, от 12.02.2021 N 141,от 24.03.2021 N 350, от 16.06.2021 N 823, от 08.09.2021 N 1391,от 12.11.2021 N 1766, от 30.12.2021 N 2061, от 16.03.2022 N 364,от 23.08.2022 N 1296, от 26.12.2022 N 2117, от 03.02.2023 N 123,от 28.02.2023 N 257) |  |

Паспорт муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации г. Вологды

от 08.09.2021 N 1391)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды" (далее - муниципальная программа) |
| Разработчик муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| Исполнители муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, МКУ "Служба городского хозяйства", МКУ "Хозяйственная служба" |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 28.02.2023 N 257) |
| Участники муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, МКУ "Служба городского хозяйства", МКУ "Хозяйственная служба", физические лица, юридические лица |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 28.02.2023 N 257) |
| Цель(и) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории городского округа города Вологды |
| Задача(и) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа города Вологды;повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа города Вологды;повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа города Вологды |
| Сроки и (или) этапы реализации муниципальной программы | 2017 - 2024 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды.2. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде (по итогам инвентаризации дворовых территорий).3. Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетный период от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде.4. Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период.5. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в отчетном периоде дворовыми территориями, от общей численности населения городского округа города Вологды.6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (для 2020 - 2024 годов).7. Количество благоустроенных территорий общего пользования городского округа города Вологды.8. Доля благоустроенных территорий общего пользования в отчетный период от общего количества таких территорий городского округа города Вологды.9. Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства.10. Количество проектов благоустройства территорий общего пользования в отчетный период, выполненных с участием заинтересованных лиц.11. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" (для 2017 года).12. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" (для 2017 года).13. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий городского округа города Вологды (для 2018 - 2024 годов).14. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования - 2211539,7 тыс. руб.,в том числе за счет средств бюджета города Вологды - 524524,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2017 год - 39342,6 тыс. рублей;2018 год - 104829,1 тыс. рублей;2019 год - 67652,2 тыс. рублей;2020 год - 59249,6 тыс. рублей;2021 год - 73777,3 тыс. рублей;2022 год - 53107,7 тыс. рублей;2023 год - 71593,8 тыс. рублей;2024 год - 54971,7 тыс. рублей |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 28.02.2023 N 257) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:1. Благоустройство 446 дворовых территорий городского округа города Вологды.2. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде - 2954 дворовые территории (по итогам инвентаризации дворовых территорий).3. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде на 15,10%.4. Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за 2017 - 2024 годы - 106,9 тыс. чел.5. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения городского округа города Вологды) с 16,47% до 50,50% (информация собирается методом опроса).6. Благоустройство 23 территорий общего пользования городского округа города Вологды.7. Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий городского округа города Вологды на 46%.8. Увеличение количества проектов благоустройства территорий общего пользования, выполненных с участием заинтересованных лиц, на 23 единицы.9. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" в 2017 году - не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в список дворовых территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству.10. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" в 2017 году (далее - дополнительный перечень) - не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в список дворовых территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству.11. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий городского округа города Вологды в 2018 - 2024 годах - не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в список дворовых территорий городского округа города Вологды, подлежащих благоустройству.12. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, - не менее 90%.13. Обеспечение мероприятий по цифровизации городского хозяйства |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 28.02.2023 N 257) |

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации г. Вологды

от 30.11.2017 N 1335)

Основная цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территории городского округа города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

Основные задачи муниципальной программы:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа города Вологды;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа города Вологды;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения городского округа города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Комфортность проживания населения в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

В настоящее время на территории города Вологды располагаются 2954 дворовые территории, из которых 386 дворовых территорий (13,07% от общего количества дворовых территорий города) не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 28.02.2023 N 257)

Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства территорий городского округа города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории городского округа города Вологды путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

На момент принятия муниципальной программы сферу благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования "Город Вологда" можно оценить по следующим показателям:

Основные показатели благоустройства дворовых

территорий и территорий общего пользования

муниципального образования "Город Вологда"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Благоустройство дворовых территорий |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 1740 | 1785 | 1850 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, га | 2853.6 | 2927.4 | 3034.3 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, % | 72.4 | 72.9 | 74.0 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 2402 | 2447 | 2500 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования), % | 84.6 | 85.6 | 87.3 |
| Общая численность населения муниципального образования, тыс. человек | 318.011 | 320.007 | 320.653 |
| Благоустройство территорий общего пользования |
| Количество территорий общего пользования, ед. | 48 | 48 | 48 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 17 | 19 | 21 |
| Площадь территорий общего пользования, га | 261.3 | 261.3 | 261.3 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования, га | 20.9 | 28.5 | 30.0 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, % | 35.42 | 39.58 | 43.75 |
| Площадь территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий, га | 240.4 | 232.8 | 231.3 |
| Доля территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий, % | 64.58 | 60.42 | 56.25 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя, га | 0.000066 | 0.000089 | 0.000094 |

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального и областного бюджетов при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565)

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального и областного бюджетов:

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565)

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565)

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565)

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. Минимального [перечня](#P2842) работ (перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении N 7 к муниципальной программе):

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- обустройство автомобильных парковок;

- обустройство пешеходных дорожек;

- обустройство ливневой канализации;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн.

(п. 1 в ред. постановления Администрации г. Вологды от 29.07.2019 N 956)

2. Дополнительного перечня работ:

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 02.07.2020 N 816)

а) озеленение территорий;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 02.07.2020 N 816)

б) обустройство площадок для выгула животных;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 02.07.2020 N 816)

в) оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки);

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 02.07.2020 N 816)

г) установка малых архитектурных форм.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 02.07.2020 N 816)

абзацы девятнадцатый - двадцать первый исключены. - Постановление Администрации г. Вологды от 02.07.2020 N 816.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительные перечни таких работ, принимается в соответствии со сметной документацией, утвержденной положительным заключением государственной экспертизы сметной документации.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 31.03.2019 N 369)

[Список](#P403) дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 - 2024 годах, представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 20.12.2019 N 1777)

[Список](#P1327) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 - 2021 годах, представлен в приложении N 2 к муниципальной программе." заменить абзацем следующего содержания:

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 26.12.2022 N 2117)

[Список](#P1327) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 - 2023 годах, представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 26.12.2022 N 2117)

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществлялось:

на 2017 год - в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 13 марта 2017 года N 232 "Об утверждении порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования "Город Вологда" в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Вологда";

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 02.04.2018 N 342)

на 2018, 2019 годы - в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 20 июня 2017 года N 656 "О Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 2018 - 2024 годы дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования городского округа города Вологды" в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды и порядке общественного обсуждения" (с последующими изменениями). В 2020 году и в последующие годы перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, определяется по результатам ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы. Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды обеспечивается возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 31.03.2019 N 369, от 20.12.2019 N 1777, от 12.02.2021 N 141, от 24.03.2021 N 350, от 30.12.2021 N 2061)

Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации проектов по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 31.03.2019 N 369)

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории (посадка деревьев);

охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Абзацы тридцать пятый - сорок третий исключены с 31.03.2019. - Постановление Администрации г. Вологды от 31.03.2019 N 369.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, подлежат предоставлению в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 31.03.2019 N 369)

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются в составе проекта (эскизного проекта) и сметной документации заинтересованными лицами и подлежат представлению в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды в порядке и сроки, установленные соответствующими муниципальными правовыми актами.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 31.03.2019 N 369)

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляются при участии заинтересованных лиц.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 31.03.2019 N 369)

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы предусматривается:

по мере заключения соглашений с органами местного самоуправления формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 20.12.2019 N 1777)

проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Для этого осуществляется оценка индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на соответствие их Правилам благоустройства городского округа города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года N 392 (с последующими изменениями) (далее - Правила благоустройства), и составляется паспорт их благоустройства. По результатам проведения инвентаризации на основании паспорта благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится работа с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) по заключению соглашений об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 30.12.2021 N 2061)

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды обеспечивает обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проектов изменений в муниципальную программу для проведения их общественного обсуждения, результатов этого обсуждения, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 12.02.2021 N 141)

1.2. Приоритеты политики благоустройства

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства города Вологды определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном, региональном и муниципальных уровнях следующими документами:

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (с последующими изменениями);

подпрограммой 5 "Формирование современной городской среды" к государственной программе Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года N 1105 (с последующими изменениями);

государственной программой Вологодской области "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года N 851 (с последующими изменениями);

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335; в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.12.2020 N 1889)

постановлением Администрации города Вологды от 20 июня 2017 года N 656 "О Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 2018 - 2024 годы дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования городского округа города Вологды в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды и порядке общественного обсуждения" (с последующими изменениями).

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335; в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 24.12.2020 N 1889, от 30.12.2021 N 2061)

постановлением Администрации города Вологды от 13 марта 2017 года N 232 "Об утверждении порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования "Город Вологда" в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Вологда" и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Вологда".

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 02.04.2018 N 342)

1.3. Правовое обоснование разработки муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (с последующими изменениями), приказом Минстроя России от 21 февраля 2017 года N 114/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" на 2017 год", приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года N 5542 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды" (с последующими изменениями).

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 12.11.2021 N 1766)

1.4. Обоснование необходимости решения задач

муниципальной программы программно-целевым методом

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий муниципальной программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Программно-целевой метод в качестве основы муниципального управления в области обеспечения сбалансированных и последовательных решений является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность решения стоящих задач и осуществить создание условий для стабильного функционирования и развития сферы благоустройства города Вологды.

Применение программно-целевого метода обусловлено также наибольшим вкладом в реализацию мероприятий муниципальной программы со стороны органов государственной власти Российской Федерации и Вологодской области (в части формирования подходов к реализации подобных программ и выделения межбюджетных трансфертов на их реализацию) и органов местного самоуправления городского округа города Вологды (в части выделения средств бюджета города Вологды на реализацию мероприятий муниципальной программы и координации ее выполнения).

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335; в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

2. Информация о наличии на региональном и федеральном

уровнях государственных программ, направленных на достижение

схожих целей и задач, а также о взаимодействии разработчика

муниципальной программы с органами государственной власти,

направленном на включение мероприятий муниципальной

программы в соответствующие государственные программы

с целью получения софинансирования из федерального

и (или) областного бюджетов

(в ред. постановления Администрации г. Вологды

от 30.11.2017 N 1335)

На региональном уровне приняты государственная программа Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года N 1105 (с последующими изменениями), и государственная программа Вологодской области "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года N 851 (с последующими изменениями), направленные на достижение схожих целей и задач.

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 24.12.2020 N 1889, от 26.12.2022 N 2117)

3. Информация о внебюджетных источниках

финансирования мероприятий муниципальной программы

Внебюджетные источники финансирования мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

4. Система мероприятий муниципальной программы

[Система](#P1412) мероприятий муниципальной программы представлена в приложении N 3 к муниципальной программе.

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа города Вологды должно быть учтено обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391)

Учитывая процедуру формирования перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования "Город Вологда" на 2017 год, невысокий процент необходимого для реализации муниципальной программы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также то, что по мероприятиям, заложенным к реализации в 2017 году, предусмотрено необходимое бюджетное финансирование, риски неисполнения мероприятий муниципальной программы в 2017 году не прогнозируются.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335)

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 - 2024 годах можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335; в ред. постановления Администрации г. Вологды от 20.12.2019 N 1777)

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием мероприятий муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетов всех уровней;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335)

низкая социальная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов в трудовом участии в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335; в ред. постановления Администрации г. Вологды от 31.03.2019 N 369)

Для снижения определенной доли рисков и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335)

проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы и расходов бюджетов всех уровней;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335)

оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы при ее реализации;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335)

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335)

реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335)

контроль и координация реализации муниципальной программы общественной комиссией.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335)

При планировании мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа города Вологды вправе:

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565; в ред. постановления Администрации г. Вологды от 30.12.2021 N 2061)

исключать из адресного перечня дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа города Вологды при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном данной комиссией;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565; в ред. постановления Администрации г. Вологды от 30.12.2021 N 2061)

исключать из адресного перечня дворовые территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном данной комиссией.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565)

При реализации муниципальной программы подлежат осуществлению мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Вологодской области.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565)

Органы местного самоуправления вправе привлечь к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565)

5. Сведения о целевых показателях

муниципальной программы и методика их расчета

[Сведения](#P1496) о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию

мероприятий муниципальной программы с распределением

по источникам финансирования и исполнителям,

участникам муниципальной программы

Финансовое [обеспечение](#P1803) мероприятий муниципальной программы представлено в приложении N 5 к муниципальной программе.

7. График реализации мероприятий

муниципальной программы в очередном финансовом году

[График](#P2783) реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году представлен в приложении N 6 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 30.11.2017 N 1335, от 31.03.2019 N 369, от 19.05.2020 N 621, от 24.03.2021 N 350, от 16.03.2022 N 364, от 28.02.2023 N 257)

8. Порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы

с исполнителями, участниками муниципальной программы

Исполнитель муниципальной программы несет ответственность в пределах компетенции за выполнение мероприятий муниципальной программы в сроки и в пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой, за выполнение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.

Разработчик муниципальной программы осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы. Объектами мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты муниципальной программы, непосредственные результаты мероприятий муниципальной программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

Отчеты о выполнении муниципальной программы представляются по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды, утвержденному постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года N 5542 (с последующими изменениями), с приложением пояснительной записки, содержащей информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, достигнутых значениях целевых показателей, причинах отклонений фактических значений от плановых и принимаемых мерах по их устранению.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 12.11.2021 N 1766)

Установить, что предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 20.05.2019 N 565)

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского округа

города Вологды"

СПИСОК

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2017 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации г. Вологдыот 28.02.2023 N 257) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nп/п | Адресный ориентир |
| 2017 год |
| 1 | ул. Ярославская, д. 28 |
| 2 | Технический пер., д. 35а |
| 3 | Технический пер., д. 46б |
| 4 | ул. Ярославская, д. 23 |
| 5 | ул. Ветошкина, д. 99 |
| 6 | ул. Ярославская, д. 40 |
| 7 | ул. Ярославская, д. 44а |
| 8 | ул. Новгородская, д. 25а |
| 9 | ул. Новгородская, д. 27 |
| 10 | Технический пер., д. 37 |
| 11 | Советский пр-т, д. 22 |
| 12 | ул. Яшина, д. 20 |
| 13 | ул. Герцена, д. 94 |
| 14 | ул. Герцена, д. 97 |
| 15 | ул. Ветошкина, д. 97 |
| 16 | ул. Ярославская, д. 26 |
| 17 | с. Молочное, ул. Подлесная, д. 2б |
| 18 | ул. Ветошкина, д. 99а |
| 19 | ул. Ярославская, д. 20 |
| 20 | ул. Щетинина, д. 21 |
| 21 | ул. Ярославская, д. 24 |
| 22 | ул. Щетинина, д. 23 |
| 23 | ул. Октябрьская, д. 13а |
| 24 | ул. Тендрякова, д. 13 |
| 25 | ул. Новгородская, д. 39а |
| 26 | ул. Ярославская, д. 22 |
| 27 | ул. Солодунова, д. 47 |
| 28 | ул. Красноармейская, д. 8 |
| 29 | ул. Солодунова, д. 38 |
| 30 | ул. Преображенского, д. 51 |
| 31 | ул. Дзержинского, д. 31 |
| 32 | ул. Ярославская, д. 34 |
| 33 | ул. Южакова, д. 13 |
| 34 | ул. Батюшкова, д. 9 |
| 35 | ул. Ярославская, д. 36 |
| 36 | ул. Петрозаводская, д. 2 |
| 37 | ул. Новгородская, д. 27а |
| 38 | ул. Ярославская, д. 30а |
| 39 | ул. Дзержинского, д. 17 |
| 40 | ул. Чернышевского, д. 78 |
| 41 | ул. Новгородская, д. 23 |
| 42 | ул. Ярославская, д. 13 |
| 43 | ул. Псковская, д. 8а |
| 44 | ул. Мира, д. 37 |
| 45 | ул. Галкинская, д. 76 |
| 46 | ул. Воровского, д. 58 |
| 47 | ул. Ярославская, д. 40а |
| 48 | ул. Чернышевского, д. 80 |
| 49 | ул. Московская, д. 31 |
| 50 | ул. Конева, д. 16б |
| 51 | ул. Ветошкина, д. 37 |
| 2018 год |
| 1 | Окружное ш., д. 21а |
| 2 | ул. Псковская, д. 3б |
| 3 | ул. Псковская, д. 3а |
| 4 | ул. Возрождения, д. 74б |
| 5 | ул. Возрождения, д. 76 |
| 6 | ул. Гагарина, д. 35 |
| 7 | ул. Гагарина, д. 33 |
| 8 | ул. Архангельская, д. 3 |
| 9 | ул. Конева, д. 35 |
| 10 | ул. Северная, д. 28б |
| 11 | ул. Северная, д. 30 |
| 12 | ул. Комсомольская, д. 42 |
| 13 | ул. Некрасова, д. 43 |
| 14 | ул. Псковская, д. 11б |
| 15 | ул. Конева, д. 1 |
| 16 | ул. Конева, д. 5 |
| 17 | ул. Конева, д. 3 |
| 18 | ул. Некрасова, д. 74 |
| 19 | ул. Некрасова, д. 82 |
| 20 | ул. Горького, д. 105б |
| 21 | ул. Горького, д. 103 |
| 22 | ул. Фрязиновская, д. 21 |
| 23 | ул. Фрязиновская, д. 19 |
| 24 | ул. Некрасова, д. 86 |
| 25 | ул. Некрасова, д. 80 |
| 26 | ул. Некрасова, д. 78 |
| 27 | ул. Горького, д. 105а |
| 28 | ул. Некрасова, д. 84 |
| 29 | ул. Конева, д. 27 |
| 30 | ул. Пугачева, д. 89 |
| 31 | ул. Пугачева, д. 81 |
| 32 | ул. Пугачева, д. 87 |
| 33 | ул. Пугачева, д. 83 |
| 34 | ул. Пугачева, д. 87а |
| 35 | ул. Пугачева, д. 85а |
| 36 | ул. Дальняя, д. 20 |
| 37 | ул. Пугачева, д. 40 |
| 38 | ул. Пугачева, д. 38 |
| 39 | ул. Конева, д. 5а |
| 40 | ул. Карла Маркса, д. 60а |
| 41 | ул. Некрасова, д. 63 |
| 42 | ул. Карла Маркса, д. 62а |
| 43 | ул. Некрасова, д. 65 |
| 44 | ул. Некрасова, д. 77 |
| 45 | ул. Карла Маркса, д. 72а |
| 46 | ул. Некрасова, д. 79 |
| 47 | ул. Щетинина, д. 17 |
| 48 | ул. Можайского, д. 104 |
| 49 | ул. Разина, д. 55 |
| 50 | ул. Пугачева, д. 69б |
| 51 | ул. Беляева, д. 18 |
| 52 | ул. Московская, д. 19 |
| 53 | ул. Дзержинского, д. 9 |
| 54 | ул. Беляева, д. 20 |
| 55 | ул. Текстильщиков, д. 21в |
| 56 | ул. Петрозаводская, д. 26 |
| 57 | ул. Республиканская, д. 76 |
| 58 | пер. Долгий, д. 8 |
| 59 | ул. Дзержинского, д. 35 |
| 2019 год |
| 1 | ул. Октябрьская, д. 8 |
| 2 | ул. Октябрьская, д. 10 |
| 3 | ул. Беляева, д. 2а |
| 4 | ул. Можайского, д. 68 |
| 5 | ул. Можайского, д. 64а |
| 6 | ул. Беляева, д. 1а |
| 7 | ул. Беляева, д. 1 |
| 8 | ул. Зосимовская, д. 91б |
| 9 | ул. Ветошкина, д. 18 |
| 10 | ул. Ветошкина, д. 20 |
| 11 | ул. Панкратова, д. 80 |
| 12 | ул. Панкратова, д. 82а |
| 13 | ул. Панкратова, д. 84 |
| 14 | ул. Панкратова, д. 86 |
| 15 | ул. Панкратова, д. 88б |
| 16 | ул. Панкратова, д. 88а |
| 17 | ул. Панкратова, д. 88 |
| 18 | ул. Панкратова, д. 88в |
| 19 | ул. Солодунова, д. 49 |
| 20 | ул. Солодунова, д. 49а |
| 21 | ул. Карла Маркса, д. 103а |
| 22 | ул. Карла Маркса, д. 101 |
| 23 | ул. Разина, д. 56 |
| 24 | ул. Чернышевского, д. 112 |
| 25 | ул. Чернышевского, д. 108 |
| 26 | ул. Чернышевского, д. 110 |
| 27 | ул. Преображенского, д. 53а |
| 28 | ул. Можайского, д. 74 |
| 29 | ул. Можайского, д. 74а |
| 30 | ул. Можайского, д. 72 |
| 31 | ул. Воровского, д. 23 |
| 32 | Победы пр-т, д. 44 |
| 33 | Тепличный мкр., д. 21 |
| 34 | Тепличный мкр., д. 21а |
| 35 | Тепличный мкр., д. 20 |
| 36 | ул. Щетинина, д. 3а |
| 37 | ул. Щетинина, д. 3 |
| 38 | ул. Поселковая, д. 6 |
| 39 | ул. Поселковая, д. 6б |
| 40 | ул. Ленинградская, д. 101б |
| 41 | ул. Ленинградская, д. 101а |
| 42 | ул. Псковская, д. 8б |
| 43 | ул. Фрязиновская, д. 32 |
| 2020 год |
| 1 | ул. Ленинградская, д. 80 |
| 2 | ул. Ленинградская, д. 76а |
| 3 | ул. Челюскинцев, д. 4 |
| 4 | ул. Челюскинцев, д. 6 |
| 5 | ул. Челюскинцев, д. 8 |
| 6 | ул. Кирова, д. 22 |
| 7 | ул. Кирова, д. 16 |
| 8 | ул. Ударников, д. 19а |
| 9 | ул. Машиностроительная, д. 4 |
| 10 | ул. Машиностроительная, д. 5 |
| 11 | ул. Машиностроительная, д. 3 |
| 12 | ул. Горького, д. 116 |
| 13 | ул. Горького, д. 120а |
| 14 | ул. Гоголя, д. 99 |
| 15 | ул. Гоголя, д. 97 |
| 16 | ул. Гоголя, д. 101 |
| 17 | ул. Горького, д. 118 |
| 18 | ул. Гоголя, д. 95 |
| 19 | ул. Городской вал, д. 28 |
| 20 | ул. Ярославская, д. 25б |
| 21 | ул. Ярославская, д. 25а |
| 22 | ул. Ярославская, д. 27а |
| 23 | ул. Галкинская, д. 74 |
| 24 | Технический пер., д. 50 |
| 25 | ул. Воркутинская, д. 15а |
| 26 | Технический пер., д. 48а |
| 27 | Технический пер., д. 48 |
| 28 | Технический пер., д. 48б |
| 29 | ул. Дзержинского, д. 27 |
| 30 | ул. Дзержинского, д. 33 |
| 31 | ул. Дзержинского, д. 27а |
| 32 | 1 мкр. ГПЗ-23, д. 2 |
| 33 | ул. Гончарная, д. 13 |
| 34 | ул. Кирпичная, д. 3 |
| 35 | ул. Некрасова, д. 70б |
| 36 | ул. Некрасова, д. 72 |
| 37 | ул. Некрасова, д. 70 |
| 38 | ул. Некрасова, д. 70а |
| 39 | ул. Некрасова, д. 68 |
| 40 | ул. Дзержинского, д. 7 |
| 2021 год |
| 1 | Технический пер., д. 52 |
| 2 | ул. Полевая, д. 9 |
| 3 | ул. Вологодская, д. 1 |
| 4 | ул. Вологодская, д. 3 |
| 5 | ул. Михаила Поповича, д. 41 |
| 6 | ул. Первомайская, д. 5 |
| 7 | ул. Козленская, д. 65 |
| 8 | Советский пр-т, д. 68 |
| 9 | Советский пр-т, д. 62 |
| 10 | ул. Первомайская, д. 3 |
| 11 | Советский пр-т, д. 64 |
| 12 | ул. Козленская, д. 65а |
| 13 | набережная 6-й Армии, д. 195 |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 21а |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 23 |
| 16 | ул. Текстильщиков, д. 18 |
| 17 | ул. Текстильщиков, д. 20 |
| 18 | ул. Беляева, д. 1б |
| 19 | ул. Зосимовская, д. 2 |
| 20 | ул. Ленинградская, д. 101 |
| 21 | ул. Солодунова, д. 58 |
| 22 | ул. Солодунова, д. 60 |
| 23 | ул. Гагарина, д. 51 |
| 24 | ул. Гагарина, д. 53 |
| 25 | ул. Гагарина, д. 55 |
| 26 | ул. Солодунова, д. 56 |
| 27 | ул. Тендрякова, д. 2 |
| 28 | ул. Воркутинская, д. 16г |
| 29 | ул. Архангельская, д. 15 |
| 30 | ул. Воркутинская, д. 16в |
| 31 | ул. Воркутинская, д. 16а |
| 32 | ул. Воркутинская, д. 16б |
| 33 | ул. Мира, д. 80 |
| 34 | ул. Чехова, д. 12 |
| 35 | ул. Карла Маркса, д. 85 |
| 36 | ул. Чапаева, д. 31 |
| 37 | ул. Михаила Поповича, д. 22а |
| 38 | ул. Михаила Поповича, д. 24а |
| 39 | ул. Михаила Поповича, д. 22б |
| 40 | ул. Михаила Поповича, д. 22в |
| 41 | ул. Михаила Поповича, д. 24 |
| 42 | ул. Михаила Поповича, д. 22 |
| 43 | ул. Солодунова, д. 53 |
| 2022 год |
| 1 | ул. Пугачева, д. 5 |
| 2 | ул. Северная, д. 5 |
| 3 | ул. Горького, д. 110 |
| 4 | ул. Гончарная, д. 8 |
| 5 | ул. Козленская, д. 74 |
| 6 | ул. Козленская, д. 76 |
| 7 | ул. Пирогова, д. 14 |
| 8 | ул. Первомайская, д. 13 |
| 9 | ул. Козленская, д. 78 |
| 10 | ул. Пирогова, д. 12 |
| 11 | ул. Герцена, д. 65 |
| 12 | ул. Герцена, д. 61 |
| 13 | ул. Чернышевского, д. 93 |
| 14 | ул. Чернышевского, д. 91 |
| 15 | ул. Чернышевского, д. 97 |
| 16 | ул. Чернышевского, д. 95 |
| 17 | ул. Октябрьская, д. 58 |
| 18 | ул. Благовещенская, д. 65 |
| 19 | ул. Октябрьская, д. 60 |
| 20 | ул. Воровского, д. 58а |
| 21 | ул. Северная, д. 21 |
| 22 | ул. Северная, д. 19 |
| 23 | ул. Костромская, д. 10 |
| 24 | ул. Костромская, д. 8 |
| 25 | ул. Горького, д. 90 |
| 26 | ул. Сокольская, д. 60 |
| 27 | ул. Сокольская, д. 58 |
| 28 | ул. Сокольская, д. 62 |
| 29 | ул. Зосимовская, д. 70 |
| 30 | площадь Бабушкина, д. 4 |
| 31 | ул. Ярославская, д. 17б |
| 32 | ул. Ярославская, д. 19 |
| 33 | ул. Ярославская, д. 21а |
| 34 | ул. Ярославская, д. 23а |
| 35 | ул. Ярославская, д. 19а |
| 2023 год |
| 1 | Пошехонское ш., д. 15а |
| 2 | Пошехонское ш., д. 13 |
| 3 | Пошехонское ш., д. 15 |
| 4 | ул. Ярославская, д. 15 |
| 5 | ул. Петина, д. 8 |
| 6 | с. Молочное, ул. Емельянова, д. 2 |
| 7 | ул. Горького, д. 132 |
| 8 | ул. Горького, д. 132а |
| 9 | Локомотивный пер., д. 3 |
| 10 | ул. Горького, д. 113а |
| 11 | ул. Горького, д. 113 |
| 12 | ул. Вологодская, д. 8 |
| 13 | ул. Герцена, д. 116 |
| 14 | ул. Герцена, д. 116а |
| 15 | ул. Ветошкина, д. 113а |
| 16 | ул. Герцена, д. 118а |
| 17 | ул. Герцена, д. 118 |
| 18 | ул. Разина, д. 25 |
| 19 | ул. Разина, д. 23 |
| 20 | ул. Прокатова, д. 10 |
| 21 | ул. Городской вал, д. 13 |
| 22 | ул. Разина, д. 21 |
| 23 | ул. Ленинградская, д. 77 |
| 24 | ул. Ленинградская, д. 105а |
| 25 | ул. Октябрьская, д. 27 |
| 26 | ул. Кубинская, д. 11 |
| 27 | ул. Кубинская, д. 9 |
| 28 | ул. Михаила Поповича, д. 14 |
| 29 | ул. Можайского, д. 54 |
| 30 | ул. Галкинская, д. 32 |
| 31 | ул. Козленская, д. 40 |
| 32 | Старое ш., д. 16 |
| 33 | Старое ш., д. 14 |
| 34 | Старое ш., д. 8 |
| 2024 год <\*> |
| 1 | с. Молочное, ул. Ленина, д. 12 |
| 2 | ул. Благовещенская, д. 102 |
| 3 | ул. Октябрьская, д. 38 |
| 4 | Долгий пер., д. 34 |
| 5 | ул. Самойло, д. 18 |
| 6 | ул. Комсомольская, д. 5а |
| 7 | ул. Комсомольская, д. 3а |
| 8 | ул. Комсомольская, д. 5г |
| 9 | ул. Профсоюзная, д. 26 |
| 10 | ул. Болонина, д. 3 |
| 11 | ул. Молодежная, д. 5в |
| 12 | ул. Болонина, д. 7 |
| 13 | ул. Болонина, д. 5 |
| 14 | ул. Молодежная, д. 5б |
| 15 | ул. Воровского, д. 39 |
| 16 | ул. Воровского, д. 41 |
| 17 | ул. Мальцева, д. 1 |
| 18 | ул. Пушкинская, д. 43 |
| 19 | Технический пер., д. 46а |
| 20 | ул. Ильюшина, д. 1 |
| 21 | ул. Ильюшина, д. 3а |
| 22 | ул. Ильюшина, д. 3 |
| 23 | ул. Первомайская, д. 31а |
| 24 | проспект Победы, д. 52а |
| 25 | ул. Мохова, д. 30 |
| 26 | ул. Разина, д. 58а |
| 27 | ул. Дзержинского, д. 11 |
| 28 | ул. Московская, д. 27 |
| 29 | ул. Московская, д. 25 |
| 30 | ул. Московская, д. 29 |
| 31 | ул. Московская, д. 23 |
| 32 | ул. Псковская, д. 16 |
| 33 | Поселковый пер., д. 7а |
| 34 | ул. Воркутинская, д. 7а |
| 35 | ул. Южакова, д. 86 |
| 36 | ул. Преображенского, д. 41а |
| 37 | ул. Ленинградская, д. 87 |
| 38 | Победы проспект, д. 70 |
| 39 | ул. Герцена, д. 104 |
| 40 | ул. Ветошкина, д. 103а |
| 41 | с. Молочное, ул. Емельянова, д. 6 |
| 42 | Кривой пер., д. 20 |
| 43 | ул. Мохова, д. 17 |
| 44 | Локомотивный пер., д. 14 |
| 45 | ул. Воровского, д. 24а |
| 46 | Тополевый пер., д. 20 |
| 47 | ул. Новгородская, д. 7 |
| 48 | ул. Добролюбова, д. 29а |
| 49 | ул. Гоголя, д. 39а |
| 50 | ул. Герцена, д. 29 |
| 51 | ул. Благовещенская, д. 50 |
| 52 | Содемский пер., д. 3 |
| 53 | Содемский пер., д. 5 |
| 54 | ул. Чернышевского, д. 112а |
| 55 | ул. Герцена, д. 20 |
| 56 | ул. Козленская, д. 103а |
| 57 | ул. Козленская, д. 103 |
| 58 | ул. Воркутинская, д. 1 |
| 59 | ул. Южакова, д. 69 |
| 60 | ул. Залинейная, д. 26в |
| 61 | ул. Залинейная, д. 22б |
| 62 | ул. Залинейная, д. 22а |
| 63 | ул. Ленинградская, д. 150 |
| 64 | ул. Герцена, д. 115 |
| 65 | ул. Новгородская, д. 31а |
| 66 | ул. Ленинградская, д. 138 |
| 67 | ул. Лечебная, д. 19 |
| 68 | Пошехонское ш., д. 48б |
| 69 | ул. Южакова, д. 26 |
| 70 | ул. Преображенского, д. 51а |
| 71 | ул. Конева, д. 17а |
| 72 | Технический пер., д. 35 |
| 73 | ул. Трактористов, д. 5 |
| 74 | ул. Псковская, д. 19 |
| 75 | ул. Ленинградская, д. 75г |
| 76 | ул. Дзержинского, д. 35а |
| 77 | ул. Псковская, д. 6 |
| 78 | ул. Псковская, д. 9а |
| 79 | ул. Комсомольская, д. 40 |
| 80 | ул. Комсомольская, д. 36 |
| 81 | ул. Комсомольская, д. 38 |
| 82 | ул. Гагарина, д. 37 |
| 83 | ул. Костромская, д. 4б |
| 84 | ул. Козленская, д. 127 |
| 85 | Пошехонское ш., д. 42 |
| 86 | ул. Зосимовская, д. 79 |
| 87 | ул. Конева, д. 33 |
| 88 | ул. Конева, д. 31 |
| 89 | ул. Беляева, д. 10 |
| 90 | Пошехонское ш., д. 9е |
| 91 | ул. Некрасова, д. 54 |
| 92 | ул. Ловенецкого, д. 20а |
| 93 | ул. Левичева, д. 9 |
| 94 | ул. Чехова, д. 61а |
| 95 | ул. Горького, д. 81 |
| 96 | ул. Петрозаводская, д. 14а |
| 97 | ул. Чернышевского, д. 118б |
| 98 | ул. Чернышевского, д. 120 |
| 99 | ул. Залинейная, д. 24г |
| 100 | ул. Кубинская, д. 16 |
| 101 | ул. Некрасова, д. 59 |
| 102 | ул. Можайского, д. 68а |
| 103 | ул. Болонина, д. 8 |
| 104 | ул. Молодежная, д. 15 |
| 105 | ул. Конева, д. 20 |
| 106 | ул. Конева, д. 20б |
| 107 | ул. Конева, д. 18 |
| 108 | ул. Конева, д. 22 |
| 109 | ул. Клубова, д. 21 |
| 110 | ул. Клубова, д. 17 |
| 111 | ул. Клубова, д. 15 |
| 112 | ул. Герцена, д. 49б |
| 113 | ул. Полевая, д. 17 |
| 114 | ул. Ленинградская, д. 26 |
| 115 | ул. Чернышевского, д. 67 |
| 116 | Ново-Архангельское ш., д. 21 |
| 117 | ул. Некрасова, д. 9 |
| 118 | ул. Галкинская, д. 72 |
| 119 | ул. Чернышевского, д. 71 |
| 120 | ул. Чернышевского, д. 71а |
| 121 | ул. Сухонская, д. 15 |
| 122 | ул. Михаила Поповича, д. 18а |
| 123 | ул. Михаила Поповича, д. 20б |
| 124 | ул. Михаила Поповича, д. 20а |
| 125 | ул. Энгельса, д. 60 |
| 126 | Ново-Архангельское ш., д. 11 |
| 127 | ул. Вологодская, д. 6 |
| 128 | ул. Сокольская, д. 11 |
| 129 | ул. Железнодорожная, д. 116 |
| 130 | ул. Железнодорожная, д. 114 |
| 131 | Пречистенская наб., д. 76 |
| 132 | ул. Чернышевского, д. 112б |
| 133 | ул. Медуницинская, д. 19а |
| 134 | ул. Козленская, д. 13а |
| 135 | ул. Конева, д. 8б |
| 136 | ул. Центральная, д. 17 |
| 137 | ул. Центральная, д. 15 |
| 138 | ул. Медуницинская, д. 15 |
| 139 | ул. Ярославская, д. 3 |
| 140 | ул. Ярославская, д. 5 |
| 141 | Паровозный пер., д. 34 |

--------------------------------

<\*> Список дворовых территорий, указанных в настоящем приложении, в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству, подлежит корректировке после проведения общественного обсуждения перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, а также уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды на очередной финансовый год и плановый период и законом Вологодской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского

округа города Вологды"

СПИСОК

ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2017 - 2023 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации г. Вологдыот 23.08.2022 N 1296) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 2017 год |
| 1 | Пл. Чайковского | ремонт покрытия;устройство покрытия на детской и спортивной площадках;установка спортивного уличного комплекса;установка малых архитектурных форм |
| 2 | Ковыринский сад | ремонт покрытия дорожек;ремонт смотровой площадки |
| 2018 год |
| 1 | Фрязиновский парк, участок с кадастровым номером 35:24:0305022:76, находящийся между жилыми домами N 26 и N 32 по улице Фрязиновской | создание сквера "Фрязиновский парк" на участке с кадастровым номером 35:24:0305022:76, находящемся между жилыми домами N 26 и N 32 по улице Фрязиновской |
| 2 | Сквер по ул. Чернышевского, 73 | благоустройство сквера |
| 3 | Пешеходные дорожки от перекрестка улиц Мишкольцской и Болонина в Завокзальном мкр. и от дома N 7 по диагонали к дому N 11а по ул. Мишкольцской | асфальтирование дорожек |
| 4 | Тротуар по ул. Пионерской от дома N 14а до дома N 22 | ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, устройство освещения; установка ограждения вдоль водоотводной канавы |
| 5 | ул. Емельянова в селе Молочное у здания учебного корпуса инженерного факультета ВГМХА им. Н.В. Верещагина | организация пешеходной зоны с зелеными насаждениями и арт-объектами |
| 2019 год |
| 1 | Территория по ул. Псковской вблизи домов N 8а, 10 | благоустройство территории |
| 2 | Зеленая зона по адресу: пр. Победы, 66 | организация сквера с пешеходными дорожками и зелеными насаждениями:замена бортового камня тротуара, ремонт асфальтобетонного покрытия, установка ограждения зеленой зоны, посадка деревьев и кустарников |
| 3 | ул. Емельянова в селе Молочное | организация пешеходной зоны с зелеными насаждениями и арт-объектами |
| 4 | ул. Можайского, д. 28 | благоустройство территории |
| 5 | ул. Профсоюзная, д. 26, аллея Славы | формирование аллеи Славы в честь жителей микрорайона - участников Великой Отечественной войны: обустройство пешеходных дорожек, установка стелы |
| 2020 год |
| 1 | Бульвар по ул. Пирогова | замена бортового камня тротуара, ремонт асфальтобетонного покрытия, установка светильников, скамеек |
| 2021 год |
| 1 | "Парк Рождественский" в мкр. Охмыльцево | благоустройство территории |
| 2 | Осановская роща (I очередь) | благоустройство территории |
| 2022 год |
| 1 | Затоновский пляж | благоустройство территории |
| 2023 год |
| 1 | Парк Ветеранов | благоустройство территории |

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского

округа города Вологды"

СИСТЕМА

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 24.03.2021 N 350, от 08.09.2021 N 1391, от 28.02.2023 N 257) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Исполнители, участники муниципальной программы | Срок | Наименование целевого показателя муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа города Вологды |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391) |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий городского округа города Вологды | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, МКУ "Служба городского хозяйства" | 2017 год | 2024 год | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды.2. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде (по итогам инвентаризации дворовых территорий).3. Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетный период от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде.4. Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период.5. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в отчетном периоде дворовыми территориями, от общей численности населения городского округа города Вологды.6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (для 2020 - 2024 годов) |
| 1.2 | Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, МКУ "Служба городского хозяйства" | 2019 год | 2024 год |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391) |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа города Вологды |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391) |
| 2.1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, МКУ "Служба городского хозяйства" | 2017 год | 2024 год | 1. Количество благоустроенных территорий общего пользования городского округа города Вологды.2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в отчетный период от общего количества таких территорий городского округа города Вологды.3. Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства.4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (для 2020 - 2024 годов) |
| 2.2 | Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, МКУ "Служба городского хозяйства", МКУ "Хозяйственная служба" | 2019 год | 2024 год |
| (в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391, от 28.02.2023N 257) |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа города Вологды |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391) |
| 3.1 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, МКУ "Служба городского хозяйства", физические лица, юридические лица | 2017 год | 2024 год | 1. Количество проектов благоустройства территорий общего пользования в отчетный период, выполненных с участием заинтересованных лиц.2. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" (для 2017 года).3. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" (для 2017 года).4. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий городского округа города Вологды (для 2018 - 2024 годов).5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 08.09.2021 N 1391) |

Приложение N 4

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского округа

города Вологды"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации г. Вологдыот 28.02.2023 N 257) |  |

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа города Вологды | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды | Единиц | 51 | 59 | 43 | 40 | 43 | 35 | 34 <\*> | 141 <\*> |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде (по итогам инвентаризации дворовых территорий) | Единиц | 2500 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетный период от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде | Процентов | 2,04 | 2,00 | 1,46 | 1,35 | 1,46 | 1,18 | 1,15 | 4,77 |
| Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период | Тыс. чел. | 14,07 | 14,09 | 10,03 | 9,96 | 10,71 | 8,11 | 6,16 | 33,80 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями в отчетном периоде (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения городского округа города Вологды) | Процентов | 4,39 | 4,41 | 3,15 | 3,14 | 3,37 | 2,55 | 1,94 | 10,69 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (для 2020 - 2024 годов) | Процентов | - | - | - | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа города Вологды | Количество благоустроенных территорий общего пользования городского округа города Вологды | Единиц | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 <\*\*> | 6 <\*\*\*> |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования в отчетный период от общего количества таких территорий городского округа города Вологды | Процентов | 4,17 | 10,42 | 10,42 | 2,04 | 4,0 | 2,0 | 1,96 | 1,2 |
| Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (для 2020 - 2024 годов) | Процентов | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа города Вологды | Количество проектов благоустройства территорий общего пользования в отчетный период, выполненных с участием заинтересованных лиц | Единиц | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 <\*\*> | 1 <\*\*\*> | 6 <\*\*\*> |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" (для 2017 года) | Процентов | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" (для 2017 года) | Процентов | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий городского округа города Вологды (для 2018 - 2024 годов) | Процентов | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процентов | - | - | 9 | 12 | 15 | 40,83 | 25 | 30 |

--------------------------------

<\*> Количество дворовых территорий, указанных в муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды", в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству, подлежит корректировке после проведения общественного обсуждения перечней дворовых территорий, подлежащих благоустройству, а также уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды и законом Вологодской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

<\*\*> Список территорий общего пользования, указанных в муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды", в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству, подлежит корректировке после разработки сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

<\*\*\*> В 2020 году и в последующие годы перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, определяется по результатам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий с целью определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

II. Методика расчета целевых

показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды | Единиц | муниципальный контракт, акт приемки выполненных работ (форма N КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма N КС-3) | ежеквартально | Применяются данные о количестве благоустроенных дворовых территорий за отчетный период |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде (по итогам инвентаризации дворовых территорий) | Единиц | данные по итогам инвентаризации дворовых территорий | ежегодно | Применяются данные, собранные по итогам проведения инвентаризации дворовых территорий |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетный период от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде (Дбд) | Процентов | муниципальный контракт, акт приемки выполненных работ (форма N КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма N КС-3), данные по итогам инвентаризации дворовых территорий | ежеквартально | Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%, где:Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период;Кдт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде |
| Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период | Тыс. чел. | Управляющие организации городского округа города Вологды | ежегодно | Применяются данные, собранные методом опроса, о количестве населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями в отчетном периоде (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения городского округа города Вологды) (Днт) | Процентов | Департамент экономического развития Администрации города Вологды, управляющие организации городского округа города Вологды | ежеквартально | Днт = (Нбд / Чн) x 100%, где:Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период;Чн - общая численность населения городского округа города Вологды |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Процентов | МКУ "Служба городского хозяйства" | ежегодно | DРП ФКГС = (VРП ФКГС / V ФКГС) x 100%, где:VРП ФКГС - объем закупленного оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, закупленного при выполнении работ в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, за отчетный период, млн. руб.;VФКГС - общий объем закупленного оборудования, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, за отчетный период, млн. руб. |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования городского округа города Вологды | Единиц | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования в отчетный период от общего количества таких территорий городского округа города Вологды (Дбт) | Процентов | муниципальный контракт, акт приемки выполненных работ (форма N КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма N КС-3), данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежеквартально | Дбт = (Бмт / Кт) x 100%, где:Бмт - количество благоустроенных территорий общего пользования за отчетный период;Кт - общее количество общественных территорий |
| Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Процентов | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды,МКУ "Хозяйственная служба" | ежегодно | не требуется |
| Количество проектов благоустройства территорий общего пользования в отчетный период, выполненных с участием заинтересованных лиц | Единиц | документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации проектов благоустройства территорий общего пользования, предоставленные в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" (для 2017 года) (Д) | Процентов | документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, предоставленные в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | ежеквартально | Д = (Кду / Кд) x 100%, где:Кду - количество домов, в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий которых осуществлялось трудовое участие заинтересованных лиц, за отчетный период;Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Вологда" (для 2017 года) (Дм) | Процентов | документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, предоставленные в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | ежеквартально | Дм = (Кдму / Кд) x 100%, где:Кдму - количество домов, в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий которых осуществлялось трудовое участие заинтересованных лиц, за отчетный период;Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий городского округа города Вологды (для 2018 - 2024 годов) (Дт) | Процентов | Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, предоставленные в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | ежеквартально | Дт = (Кдту / Кд) x 100%, где:Кдту - количество домов, в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий которых осуществлялось трудовое участие заинтересованных лиц, за отчетный период;Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процентов | Департамент экономического развития Администрации города Вологды, Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | Дн = (Ку / К) x 100%, где:Ку - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе городе Вологде, тыс. чел.;К - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе городе Вологде, тыс. чел. |

Приложение N 5

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского округа

города Вологды"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации г. Вологдыот 28.02.2023 N 257) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнитель, участник Программы | Источник финансирования [<\*>](#P2767) | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| 2017 год | 2018 год [<\*\*>](#P2771) | 2019 год [<\*\*>](#P2771) | 2020 год [<\*\*>](#P2771) | 2021 год [<\*\*>](#P2771) | 2022 год [<\*\*>](#P2771) | 2023 год [<\*\*>](#P2771) | 2024 год [<\*\*>](#P2771) | Всего [<\*\*>](#P2771) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий городского округа города Вологды | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | Всего | 175583,3 | 240365,1 | 4012,6 | 40,0 | 28865,6 | 1578,4 | 0,0 | 0,0 | 450445,0 |
| ФБ | 84469,2 | 71511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155980,5 |
| РБ | 51771,5 | 72019,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123791,4 |
| МБ | 39342,6 | 96833,9 | 4012,6 | 40,0 | 28865,6 | 1578,4 | 0,0 | 0,0 | 170673,1 |
| ВБ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Служба городского хозяйства" | Всего | 0,0 | 0,0 | 11080,0 | 2951,1 | 1037,3 | 735,9 | 796,4 | 0,0 | 16600,7 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 11080,0 | 2951,1 | 1037,3 | 735,9 | 796,4 | 0,0 | 16600,7 |
| ВБ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | Всего | 175583,3 | 240365,1 | 15092,6 | 2991,1 | 29902,9 | 2314,30 | 796,40 | 0,00 | 467045,7 |
| ФБ | 84469,2 | 71511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155980,5 |
| РБ | 51771,5 | 72019,9 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123791,4 |
| МБ | 39342,6 | 96833,9 | 15092,6 | 2991,1 | 29902,9 | 2314,30 | 796,40 | 0,00 | 187273,8 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | Всего | 32418,1 | 42360,3 | 503,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75281,9 |
| ФБ | 20099,2 | 21776,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41876,0 |
| РБ | 12318,9 | 12588,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24907,2 |
| МБ | 0,0 | 7995,2 | 503,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8498,7 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Служба городского хозяйства" | Всего | 0,0 | 0,0 | 2404,5 | 12166,0 | 1096,8 | 1861,6 | 0,0 | 0,0 | 17528,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 2404,5 | 12166,0 | 1096,8 | 1861,6 | 0,0 | 0,0 | 17528,9 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | Всего | 32418,1 | 42360,3 | 2908,0 | 12166,0 | 1096,8 | 1861,60 | 0,00 | 0,00 | 92810,8 |
| ФБ | 20099,2 | 21776,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41876,0 |
| РБ | 12318,9 | 12588,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24907,2 |
| МБ | 0,0 | 7995,2 | 2908,0 | 12166,0 | 1096,8 | 1861,60 | 0,00 | 0,00 | 26027,6 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67000,0 | 0,0 | 67000,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35553,5 | 0,0 | 35553,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18046,5 | 0,0 | 18046,5 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13400,0 | 0,0 | 13400,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Служба городского хозяйства" | Всего | 0,0 | 0,0 | 261909,0 | 260187,5 | 255339,3 | 244658,6 | 286986,8 | 274858,0 | 1583939,2 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 158651,3 | 143554,4 | 138529,6 | 128463,9 | 98571,2 | 148176,1 | 815946,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 53606,1 | 72664,6 | 74032,0 | 67262,9 | 131018,2 | 71710,2 | 470294,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 49651,6 | 43968,5 | 42777,6 | 48931,8 | 57397,4 | 54971,7 | 297698,6 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Хозяйственная служба" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,0 | 0,0 | 0,0 | 353986,8 | 274858,0 | 629588,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134124,6 | 148176,1 | 282300,7 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 149064,8 | 71710,2 | 221395,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 70797,4 | 54971,7 | 125893,1 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Служба городского хозяйства" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды | Всего | 208001,4 | 282725,4 | 4516,1 | 40,0 | 28865,6 | 1578,4 | 0,0 | 0,0 | 525726,9 |
| ФБ | 104568,4 | 93288,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197856,5 |
| РБ | 64090,4 | 84608,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148698,6 |
| МБ | 39342,6 | 104829,1 | 4516,1 | 40,0 | 28865,6 | 1578,4 | 0,0 | 0,0 | 179171,8 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67000,0 | 0,0 | 67000,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35553,5 | 0,0 | 35553,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18046,5 | 0,0 | 18046,5 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13400,0 | 0,0 | 13400,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Служба городского хозяйства" | Всего | 0,0 | 0,0 | 275393,5 | 275304,6 | 257473,4 | 247256,1 | 287783,2 | 274858,0 | 1618068,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 158651,3 | 143554,4 | 138529,6 | 128463,9 | 98571,2 | 148176,1 | 815946,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 53606,1 | 72664,6 | 74032,0 | 67262,9 | 131018,2 | 71710,2 | 470294,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 63136,1 | 59085,6 | 44911,7 | 51529,3 | 58193,8 | 54971,7 | 331828,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Хозяйственная служба" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | Всего | 208001,4 | 282725,4 | 279909,6 | 276088,6 | 286339,0 | 248834,5 | 354783,2 | 274858,0 | 2211539,7 |
| ФБ | 104568,4 | 93288,1 | 158651,3 | 143554,4 | 138529,6 | 128463,9 | 134124,6 | 148176,1 | 1049356,4 |
| РБ | 64090,4 | 84608,2 | 53606,1 | 73284,6 | 74032,0 | 67262,9 | 149064,8 | 71710,2 | 637659,2 |
| МБ | 39342,6 | 104829,1 | 67652,2 | 59249,6 | 73777,3 | 53107,7 | 71593,8 | 54971,7 | 524524,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ - безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций);

МБ - налоговые и неналоговые доходы бюджета города Вологды и дотации из бюджета Вологодской области;

ВБ - внебюджетные источники финансирования.

<\*\*> Подлежат корректировке после формирования адресных перечней дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории городского округа города Вологды и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 - 2024 годах, а также уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды и законом Вологодской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение N 6

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского округа

города Вологды"

ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации г. Вологдыот 28.02.2023 N 257) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | Единицы измерения | 1 и 2 кварталы | 3 и 4 кварталы |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа города Вологды |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий городского округа города Вологды | Единиц | 0 | 0 |
| 1.2 | Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Единиц | 0 | 34 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа города Вологды |
| 2.1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Единиц | 0 | 0 |
| 2.2 | Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Единиц | 0 | 1 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа города Вологды |
| 3.1 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 1 |
| 3.2 | Количество проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования, выполненных с участием заинтересованных лиц | Единиц | 1 | 0 |

Приложение N 7

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского

округа города Вологды"

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации г. Вологдыот 30.12.2021 N 2061) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nп/п | Виды работ с перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| Ремонт тротуаров |
| Обустройство автомобильных парковок |
| Обустройство пешеходных дорожек |
| 1.1 | Щебень.Фракции: св. 5 до 10, св. 10 до 20, св. 20 до 40, св. 40 до 70, св. 70 до 120.Назначение: для дорожного строительства.Требование к качеству: ГОСТ 3344-83; ГОСТ 8267-93 |
| 1.2 | Песок.Вид: природный.Группа: средний.Назначение: для строительных работ.Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 32824-2014 |
| 1.3 | Песчано-гравийная смесь.Назначение: для строительных работ.Требование к качеству: ГОСТ 23735-2014 |
| 1.4 | Асфальтобетонная смесь (проезд).Требования к качеству: ГОСТ 9128-2013; ГОСТ 58406.2-2020 |
| 1.5 | Асфальтобетонная смесь (тротуар).Требования к качеству: ГОСТ 9128-2013; ГОСТ 58406.2-2020 |
| 1.6 | Камни бортовые.Размер (длина x высота x ширина), см: 100 x 30 x 15.Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 |
| 1.7 | Камни бортовые.Размер (длина x высота x ширина), см: 100 x 20 x 8.Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 |
| 1.8 | Кольцо опорное.Класс бетона: В15.Требование к качеству: ГОСТ 8020-2016 |
| 1.9 | Битум.Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие.Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 |
| 1.10 | Битум.Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 70/100 соответствие.Требования к качеству: ГОСТ 33133-2014 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 2.1 | Светодиодный светильник, с датчиком движения.Характеристики:Вес: 1 кг.Мощность, Вт: 12.Световой поток, Лм: 960.Цветовая температура, К: 6500.Степень защиты, IP: 65.Размеры, мм: 300 x 300 x 100.Тип рассеивателя: матовый.Тип монтажа: накладной.Особенности: датчик движения |
| 2.2 | Светодиодный светильник антивандальный с микроволновым датчиком.Характеристики:Мощность, Вт: 10.Световой поток, Лм: 1000.Цветовая температура, К: 4000.Степень защиты, IP: 65.Размеры, мм: 185 x 70.Тип рассеивателя: матовый.Тип монтажа: накладной.Особенности: микроволновый датчик |
| 2.3 | Светильник уличный консольный светодиодный.Характеристики:Мощность, Вт: 80 Вт.Световой поток, Лм: 8000.Цветовая температура, К: 4700 - 5300.Степень защиты, IP: 65.Тип монтажа: установка на консоль 48 - 50 мм.Материал корпуса: алюминий.Материал плафона: пластик прозрачный (светопроницаемый).Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов).Класс защиты: I |
| 3 | Установка скамеек |
| 3.1 | Скамья.Характеристики:Материал: хвойный брус сорт А сечением 60 x 40 мм, стальной прокат, антисептик, полуматовый лак - стандартное исполнение.Длина: 1.5 - 2.0 м.Вес: 25 кг (1.5 м).Ширина: 70 см.Высота: 50 см.Высота сиденья: 45 см |
| 3.2 | Скамейка.Характеристики:Материал: хвойный брус сорт А сечением 60 x 40 мм, стальная труба 40 x 2.0 мм, антисептик, полуматовый лак - стандартное исполнение.Длина: 1.5 - 2.0 м.Вес: 42 кг (2 м).Ширина: 59 см.Габаритная высота: 80 см.Высота сиденья: 46 см |
| 4 | Установка урн |
| 4.1 | Урна уличная.Характеристики:Материал: металл.Окраска: эмаль.Объем: 25 л |
| 4.2 | Урна уличная.Характеристики:Материал: металл.Окраска: эмаль.Объем: 50 л |
| 5 | Устройство ливневой канализации |

Приложение N 8

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории муниципального

образования "Город Вологда"

Исключено с 31.03.2019. - Постановление Администрации г. Вологды от 31.03.2019 N 369