

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации города Вологды

1. От 7 июня 2023 года № 807

**О внесении изменений в сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа города Вологды на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), пунктом 4 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 889 (с последующими изменениями), на основании статей 27 и 44 Устава городского округа города Вологды постановляю:

1. Внести изменения в сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа города Вологды на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 25 апреля   
   2023 года № 578 (с последующими изменениями), изложив строки 5, 19.13, 19.21 в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | АО «Вологодский оптико-механический завод» | 17.07.2023 | 30.07.2023 | ул. 3 Интернационала: 4, 5, 7;  ул. Авксентьевского: 3, 6, 30;  ул. Возрождения: 2, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 32, 34;  ул. Гагарина: 2, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 7б, 8а, 11а, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 25(ж/д), 25а, 27, 30, 33, 35;  ул. Гончарная: 1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 10, 13, 15;  Детский переулок, 5, 7, 9;  ул. Западная: 4, 13, 15;  ул. Кирова: 15, 21, 21а, 23, 23а, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 41, 54, 55, 57;  у. Кирпичная: 3, 5, 8, 8а, 26, 28; 31;  ул. Ленинградская: 51, 61, 62, 64, 66, 66а, 68, 70а, 71б,72, 73, 73а, 73в, 74, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 76, 76а, 77, 77а, 77б, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 81а, 100;  ул. Мальцева: 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50;  ул. Мира: 42, 54, 76, 78, 80, 80а, 82, 90, 90а, 92, 92а, 94, 96;  Огородный пер.: 3а, 7, 9, 10, 12;  ул. Октябрьская: 19, 19а, 21, 21а, 23, 27;  ул. Петина: 4, 6, 8, 8а, 8б, 10, 23, 25;  ул. Преображенского: 9, 9а, 11, 13, 15, 17;  ул. Путейская: 4а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 13, 14, 16;  ул. Республиканская: 10, 11, 30, 36, 38;  ул. Солодунова: 10, 12;  ул. Хлюстова: 16, 18, 18а, 19, 23, 26;  ул. Челюскинцев: 16, 21, 23, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 51а, 51б, 58, 61а, 62;  ул. Чехова: 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19;  ул. Ярославская: 5а, 5б, 5в;  д/с по ул. Народная | ГИ:  18.07.2023  28.07.2023 |
| 20.06.2023 | 25.06.2023 | ул. Авксентьевского: 3, 6;  ул. Кирова: 34, 36, 38, 38а, 40;  ул. Мальцева: 28, 30;  ул. Октябрьская: 19, 21, 21а, 23, 27;  д/с по ул. Кирова, 54 |  |
| « |  |  |  |  | »; |
| 19.13 | ул. К. Маркса, 70 | межотопительный  период | | ул. Городской Вал: 24, 24а, 26, 26а, 28, крытая автостоянка;  ул. Горького: 103, 105, 105а, 105б, 107, 107а, 109, 109а, 111, 111а, 113, 113а, 113б, 113в, 115;  ул. К. Маркса: 72, 74, 74а, 76, 77, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 82а, 82б, 83, 85, 87, 89, 91;  ул. Некрасова: 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 86;  ул. Северная: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9а, 10;  ул. Судоремонтная: 13, 27, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52;  ул. Фрязиновская: 10, 19, 20, 21, 23, 25д | ГИ:  23.05.2023 |
| нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельные по адресам:  ул. Разина, 53б,  ул. Горького, 99а | |
| 22.05.2023-08.06.2023 | | ул. Горького: 113а |  |
| « |  |  | |  | »; |
| 19.21 | ул. Машиностроительная, 19 | межотопительный  период | | ул. Водников: 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;  ул. Городской Вал: 2, 4, 6, 11, 13;  ул. Горького: 127, 127а, 129, 146, 148, 150, 156, 158, 160;  ул. Машиностроительная: 3, 4, 4а, 5, 7а, 19, 19а, 19б, 29;  ул. Набережная 6 Армии: 205, 207а, 209, 211, 213, 215а;  ул. Прокатова: 6, 8, 8а, 10;  ул. Пугачева: 1, 3, 4, 5, 7, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59, 61, 63, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 73в, 75а, 75б;  ул. Разина: 4, 15, 15а, 19, 19а, 21, 23, 25, 28, 34, 34а к.1, 34а к.2, 36, 38, 38а, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51 новое здание «А», 53, 54, 54а, 56, 60а;  ул. Судоремонтная: 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 12, 14, 16, 16а, 22, 26, 26а;  ул. Хорхоринская: 4, 4а, 6а | ГИ:  23.05.2023 |
| нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу:  ул. Разина, 53б | |
| 22.05.2023-08.06.2023 | | ул. Разина: 23 |  |

».

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

Мэра города Вологды

первый заместитель Мэра города Вологды -

начальник Департамента градостроительства

Администрации города Вологды А.Н. Баранов