Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2020 г. N 1721

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 30 МАЯ 2019 ГОДА N 622

Руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BFAC986AC8F4E2E35FC8BA9218B7665FE3AF92BEC3A1805AF77A21D6Z0WEP) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями), Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BDA29C6AC0F4E2E35FC8BA9218B7664DE3F79EBCCABC8558E22C709058B4CE411D1E7A3D6BB9C7ZBWAP) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), [постановлением](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FBB2BD0CCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE97820D506ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года N 322 "Об областной адресной программе N 8 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы" (с последующими изменениями), на основании [статей 27](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0F9B1BA0ECEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EEE7C23D006ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P), [44](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0F9B1BA0ECEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EEF7122D406ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) Устава муниципального образования "Город Вологда" постановляю:

1. Внести в городскую адресную [программу N 5](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87123D306ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Вологда", на 2019 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2019 года N 622 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В [паспорте](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EEB7823D006ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) Программы:

1.1.1. Графу вторую [строки](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87C22D106ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) "Объем финансового обеспечения городской программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования - 695778144.45 рублей, в том числе за счет средств бюджета города Вологды - 75651637.50 рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год - 13888754.97 рублей;

2020 год - 23969100.00 рублей;

2021 год - 2964425.00 рублей;

2022 год - 8996457.30 рублей;

2023 год - 1243610.02 рублей;

2024 год - 18846733.21.00 рублей;

2025 год - 5742557.00 рублей".

1.1.2. В графе второй [строки](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87C25D606ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) "Ожидаемые результаты реализации городской программы" цифры ["18177.10"](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87C25D606ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P), ["1356"](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87C25D706ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P), заменить цифрами "18076.87", "1332" соответственно.

1.2. [Абзац третий раздела 3](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87122DD06ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) изложить в следующей редакции:

"А - стоимость жилого помещения, приобретенного (построенного) в рамках городской программы (по цене не более размера планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с очередным этапом Программы), предоставляемого в собственность граждан взамен изымаемых объектов недвижимости в аварийном доме;".

1.3. [Раздел 4](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87125D506ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Реализация мероприятий городской программы осуществляется по следующим направлениям:

1) Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BEA29D63C9F4E2E35FC8BA9218B7664DE3F79EBEC2BA8B0AB83C74D90FB1D24907007C236BZBWAP) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда.

2) Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BDA39E6FCCF4E2E35FC8BA9218B7664DE3F796BCCDB4D40FAD2D2CD605A7CC4D1D1C7E21Z6WAP) Жилищного кодекса Российской Федерации.

3) Предоставление указанным в пункте 2 настоящего раздела гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление субсидии за счет средств Фонда может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда.

4) Предоставление субсидий лицам, заключившим с органами местного самоуправления договоры о развитии застроенных территорий и (или) договоры о комплексном развитии территорий в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BEA29D63C9F4E2E35FC8BA9218B7664DE3F79BB5C0EBD11ABC7523DC13B9C857011E7CZ2W0P) Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению, а также передаче в государстве иную или муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории, в отношении которой принято решение о развитии, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенных на территории, в отношении которой принято решение о развитии. При этом субсидия предоставляется по мере исполнения указанными лицами данных обязательств и не может превышать 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей площади жилых помещений, из которых осуществлено переселение граждан, и нормативной стоимости квадратного метра. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных [статьей 16](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BFAC986AC8F4E2E35FC8BA9218B7664DE3F79EBCCBBE8559E22C709058B4CE411D1E7A3D6BB9C7ZBWAP) Федерального закона N 185-ФЗ, за счет средств Фонда осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина и включенных в Программу, предоставляется возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BDA39E6FCCF4E2E35FC8BA9218B7664DE3F79EBCCBBD8459E22C709058B4CE411D1E7A3D6BB9C7ZBWAP) Жилищного кодекса Российской Федерации.".

1.4. В [разделе 8](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87124D406ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P):

1.4.1. В [подпункте 8.1.1 абзацы третий](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE97E24D506ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) - [восьмой](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE97E24D206ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) изложить в следующей редакции:

1 этап (2019 - 2020 годы) - 35375 рублей;

2 этап (2020 - 2021 годы) - 35375 рублей;

3 этап (2021 - 2022 годы) - 35886 рублей;

4 этап (2022 - 2023 годы) - 35886 рублей;

5 этап (2023 - 2024 годы) - 35886 рублей;

6 этап (2024 - 2025 годы) - 35886 рублей.".

1.4.2. В [подпункте 8.3.1](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87126DC06ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) слово "табличек" заменить словом "щитов".

2. [Приложения NN 1](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87128D106ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P), [2](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87128D206ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P), [3](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87128DD06ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P), [5](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FEBDBE0BCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE87025D406ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) изложить в новой редакции согласно [приложениям NN 1](#P61), [2](#P132), [3](#P275), [4](#P606) к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости", размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и вступает в силу со дня его подписания.

Мэр г. Вологды

С.А.ВОРОПАНОВ

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 20 ноября 2020 г. N 1721

"Приложение N 1

к Городской адресной программе N 5

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории

муниципального образования "Город Вологда",

на 2019 - 2025 годы

СИСТЕМА

МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  п/п | Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель, участник программы | Срок | | Наименование целевого показателя программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда | | | | |
| 1.1 | Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | | | | |
| 1.1.1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BEA29D63C9F4E2E35FC8BA9218B7664DE3F79EBEC2BA8B0AB83C74D90FB1D24907007C236BZBWAP) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено) | ДИО | 2019 год | 31 декабря 2021 года | расселяемая площадь;  количество переселяемых жителей;  доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области на 1000 человек населения; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 1.1.2 | Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BDA39E6FCCF4E2E35FC8BA9218B7664DE3F796BCCDB4D40FAD2D2CD605A7CC4D1D1C7E21Z6WAP) Жилищного кодекса Российской Федерации | ДИО | 2019 год | 31 декабря 2023 года |
| 1.1.3 | Строительство муниципальных многоквартирных жилых домов | ДГ | 1 января 2022 года | 1 сентября 2025 года |
| 2 | Снос или реконструкция аварийных жилых домов | | | | |
| 2.1 | Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | | | | |
| 2.1.1 | Ликвидация или реконструкция аварийного жилищного фонда | ДГХ | 1 января 2022 года | 31 декабря 2025 года | общая площадь ликвидированного или реконструированного аварийного жилищного фонда |

Используемые сокращения:

ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;

ДГ - Департамент градостроительства Администрации города Вологды.".

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 20 ноября 2020 г. N 1721

"Приложение N 2

к Городской адресной программе N 5

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории

муниципального образования "Город Вологда",

на 2019 - 2025 годы

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОРОДСКОЙ

ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА

I. Перечень целевых показателей городской программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| Базовый 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда | Расселяемая площадь | кв. м | - | 2993.48 | 2681.69 | 659.8 | - | 9567.1 | 2174.8 | - |
| Количество переселяемых жителей | чел. | - | 206 | 231 | 52 | - | 694 | 149 | - |
| Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области на 1000 человек населения | % | - | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | - |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | Снос или реконструкция аварийных жилых домов | Общая площадь ликвидированного или реконструированного аварийного жилищного фонда | кв. м | - | - | - | - | 22541.10 | | | |

II. Методика расчета показателей городской программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерении | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| 1 | Расселяемая площадь | кв. м | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |
| 2 | Количество переселяемых граждан | чел. | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |
| 3 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области на 1000 человек населения | % | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |
| 4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | Чнп / Чнн x 100%, где:  Чнп - численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году;  Чнн - общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 5 | Общая площадь ликвидированного или реконструированного аварийного жилищного фонда | кв. м | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |

".

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 20 ноября 2020 г. N 1721

"Приложение N 3

к Городской адресной программе N 5

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории

муниципального образования "Город Вологда",

на 2019 - 2025 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ <1>

--------------------------------

<1> Объем средств, необходимых для переселения граждан, разбит по годам в т.ч.: 2019 год - в соответствии с кассовыми расходами (фактические расходы), в 2020 год включены средства на реализацию 1 этапа Программы в 2020 году (в т.ч. остаток с 2019 года), а также средства на реализацию 2 этапа Программы (2020 - 2021 годы), предусмотренные областной адресной программой N 8, 2021 - 2025 годы (3 - 5 этапы) - в соответствии с областной адресной [программой N 8](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D2B50931630633B0FB926BC0FBB2BD0CCEEDCD48B1330DA3F1CBFF8FB2815EE97820D506ED9D0D56137C2B77B9C1A74E7DB1Z1W4P) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года N 322, подлежит уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник городской программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, руб. | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" [<7>](#P588) | ДИО, МКУ "Градостроительный центр", ДГХ | Всего | 96745389.77 | 139869148.75 | 2964425.00 | 352321407.90 | 79288482.82 | 18846733.21 | 5742557.00 | 695778144.45 |
| ФБ | 79542369.41 | 111264046.80 | 0.00 | 329591952.57 | 74923077.89 | 0.00 | 0.00 | 595321446.67 |
| РБ | 3314265.39 | 4636001.95 | 0.00 | 13732998.03 | 3121794.91 | 0.00 | 0.00 | 24805060.28 |
| МБ | 13888754.97 | 23969100.00 | 2964425.00 | 8996457.30 | 1243610.02 | 18846733.21 | 5742557.00 | 75651637.50 |
| ВБ [<6>](#P586) | S | 1126006.00 | S | S | S | S | S | 1126006.00 |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BEA29D63C9F4E2E35FC8BA9218B7664DE3F79EBEC2BA8B0AB83C74D90FB1D24907007C236BZBWAP) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено) | ДИО | Всего | 68974175.00 | 110804771.25 | 2964425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182743371.25 |
| ФБ | 53092384.80 | 88139444.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141231829.20 |
| РБ | 2212182.70 | 3672476.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5884659.55 |
| МБ [<2>](#P582) | 13669607.50 | 18992850.00 | 2964425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35626882.50 |
| ВБ [<6>](#P586) | S | 1126006.00 | S | S | S | S | S | 1126006.00 |
| 1.2 | Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BDA39E6FCCF4E2E35FC8BA9218B7664DE3F796BCCDB4D40FAD2D2CD605A7CC4D1D1C7E21Z6WAP) Жилищного кодекса Российской Федерации | ДИО | Всего | 27765919.77 | 24095277.50 | 0.00 | 17812016.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69673213.37 |
| ФБ | 26449984.61 | 23124602.40 | 0.00 | 17099535.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66674122.46 |
| РБ | 1102082.69 | 963525.10 | 0.00 | 712480.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2778088.44 |
| МБ [<3>](#P583) | 213852.47 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221002.47 |
| 1.3 | Строительство муниципальных многоквартирных жилых домов | МКУ "Градостроительный центр" | Всего | 0.00 | 4950000.00 | 0.00 | 325512934.50 | 78044872.80 | 0.00 | 0.00 | 408507807.30 |
| ФБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312492417.12 | 74923077.89 | 0.00 | 0.00 | 387415495.01 |
| РБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13020517.38 | 3121794.91 | 0.00 | 0.00 | 16142312.29 |
| МБ [<4>](#P584) | 0.00 | 4950000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4950000.00 |
| ВБ | S | S | S | S | S | S | S |  |
| 1.4 | Ликвидация или реконструкция аварийного жилищного фонда, в том числе изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению [<5>](#P585) | ДГХ | Всего | 5295.00 | 19100.00 | 0.00 | 8996457.30 | 1243610.02 | 18846733.21 | 5742557.00 | 34853752.53 |
| ФБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| РБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МБ | 5295.00 | 19100.00 | 0.00 | 8996457.30 | 1243610.02 | 18846733.21 | 5742557.00 | 34853752.53 |
|  | Итого по Программе |  | Всего | 96745389.77 | 139869148.75 | 2964425.00 | 352321407.90 | 79288482.82 | 18846733.21 | 5742557.00 | 695778144.45 |
| ФБ | 79542369.41 | 111264046.80 | 0.00 | 329591952.57 | 74923077.89 | 0.00 | 0.00 | 595321446.67 |
| РБ | 3314265.39 | 4636001.95 | 0.00 | 13732998.03 | 3121794.91 | 0.00 | 0.00 | 24805060.28 |
| МБ | 13888754.97 | 23969100.00 | 2964425.00 | 8996457.30 | 1243610.02 | 18846733.21 | 5742557.00 | 75651637.50 |
| ВБ | S | 1126006.00 | S | S | S | S | S | 1126006.00 |

ФБ - безвозмездные поступления из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета.

--------------------------------

<2> Дополнительная площадь, которую необходимо приобрести. Расчет потребности дополнительной площади произведен путем изучения предложений на рынке жилья, с применением предварительных расчетов с учетом рекомендуемой площади квартир, утвержденной [СП 54.13330.2016](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129D3AD1A5D3D0234BEA59C69C3A9E8EB06C4B89517E8634AF2F79DB4D5BF8440EB7823ZDW7P) (Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003). Средства, направленные на приобретение дополнительно построенной площади, подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Вологды.

<3> Средства, направленные на оплату разницы в стоимости квадратного метра, превышающей стоимость 1 кв. метра, установленную городской программой.

<4> Средства, направленные на подготовку проектно-сметной документации, подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Вологды.

<5> Средства, направленные на ликвидацию или реконструкцию аварийного жилищного фонда, в том числе изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению. подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Вологды.

<6> Средства собственников изымаемых жилых помещений, направленные на возмещение части стоимости предоставляемых жилых помещений, размер которых определяется по формуле:

S = А - В, где: А - стоимость жилого помещения, приобретенного (построенного) в рамках Программы (по цене не более размера планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с очередным этапом Программы), предоставляемого в собственность граждан взамен изымаемых объектов недвижимости в аварийном доме; В - рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном доме, определяемая в соответствии со [ст. 32](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BDA39E6FCCF4E2E35FC8BA9218B7664DE3F79EBCCBBD8459E22C709058B4CE411D1E7A3D6BB9C7ZBWAP) Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BEAD976DC1F4E2E35FC8BA9218B7665FE3AF92BEC3A1805AF77A21D6Z0WEP) от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; S - разница в стоимости изымаемых объектов недвижимости и предоставляемых жилых помещений, приобретенных (построенных) в рамках Программы, подлежащая возмещению в бюджет за счет средств собственников изымаемых объектов недвижимости. Подлежат уточнению по мере реализации мероприятий городской программы и не учитываются в общем объеме финансового обеспечения Программы.

<7> Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" включает в себя подмероприятия, указанные в [пунктах 1.1](#P355) - [1.4](#P490).".

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 20 ноября 2020 г. N 1721

"Приложение N 5

к Городской адресной программе N 5

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории

муниципального образования "Город Вологда",

на 2019 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ N 5 ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННОГО

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА",

НА 2019 - 2025 ГОДЫ, НА РАССЕЛЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ

СРЕДСТВА ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ N 8 "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2025 ГОДЫ",

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА N 322

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата сноса | Планируемая дата окончания переселения | Всего число жителей, планируемых к переселению, в т.ч. в рамках иных программ | Всего число жителей, планируемых к переселению за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области [<5>](#P3115) | Общая площадь многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений | | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | | | | | Стоимость проектно-сметных работ | Стоимость изготовления информационных щитов на аварийных домах | Стоимость сноса аварийных домов | Стоимость переселения граждан | | | | Внебюджетные источники (возмещение части стоимости жилых помещений за счет средств собственников жилых помещений) [<6>](#P3116) |
| Всего, в т.ч. в рамках иных программ | Всего за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области | в том числе | | Всего, в т.ч. в рамках иных программ | Всего за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области | в том числе | | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников | Бюджет города Вологды | Бюджет города Вологды [<7>](#P3118) | Бюджет города Вологды [<9>](#P3120) | всего | в том числе: | | |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | федеральный бюджет (средства Фонда) [<8>](#P3119) | бюджет Вологодской области [<8>](#P3119) | бюджет города Вологды [<5>](#P3115) |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | |  |  |  |  | 1332 | 1305 | 22541.10 | 440 | 427 | 215 | 212 | 18076.87 | 17600.07 | 8362.27 | 9237.80 | 11245.55 | 4163.77 | 2190.75 | 4950000.00 | 28695.00 | 34825057.53 | 655974391.92 | 595321446.67 | 24805060.28 | 35847884.97 | 1126006.00 |
| Всего по этапу 2019 - 2020 годы (1 этап) | |  |  |  |  | 410 | 410 | 5985.50 | 143 | 143 | 72 | 71 | 5198.37 | 5198.37 | 2408.27 | 2790.10 | 0 | 3689.57 | 1508.80 | 0.00 | 5295.00 | 8154443.98 | 208299718.52 | 168399608.21 | 7016650.34 | 32883459.97 | 1126006.00 |
| 1 | г. Вологда, ул. Гагарина, д. 22 [<1>](#P3111) | 7373 | 28.09.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 66 | 66 | 833.90 | 19 | 19 | 14 | 5 | 741.60 | 741.60 | 530.40 | 211.20 |  |  |  |  |  | 1602220.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, ул. Мохова, д. 45 [<1>](#P3111), [<3>](#P3113) | 7370 | 28.09.2015 | - | 31.12.2020 | 55 | 55 | 597.20 | 20 | 20 | 7 | 13 | 445.50 | 445.50 | 139.70 | 305.80 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 537462.50 |
| 3 | г. Вологда, ул. Гоголя, д. 48 [<1>](#P3111) | 8472 | 06.11.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 23 | 23 | 328.90 | 8 | 8 | 5 | 3 | 269.60 | 269.60 | 123.30 | 146.30 |  |  |  |  |  | 522621.15 |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Вологда, ул. Лечебная, д. 1 [<1>](#P3111) | 8566 | 11.11.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 12 | 12 | 320.30 | 7 | 7 | 5 | 2 | 280.40 | 280.40 | 200.10 | 80.30 |  |  |  |  |  | 630098.71 |  |  |  |  | 274696.50 |
| 5 | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 117 [<1>](#P3111), [<3>](#P3113) | 10218 | 30.12.2015 | - | 31.12.2020 | 50 | 50 | 823.00 | 17 | 17 | 8 | 9 | 677.35 | 677.35 | 306.05 | 371.30 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Вологда, ул. Можайского, д. 11 [<1>](#P3111) | 150 | 10.02.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 23 | 23 | 412.80 | 8 | 8 | 3 | 5 | 331.80 | 331.80 | 115.80 | 216.00 |  |  |  |  |  | 697978.13 |  |  |  |  | 313847.00 |
| 7 | г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 73 [<1>](#P3111) | 233 | 18.02.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 13 | 13 | 180.80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60.50 | 60.50 | 30.00 | 30.50 |  |  |  |  |  | 324905.43 |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Вологда, ул. Народная, д. 3 [<1>](#P3111) | 352 | 10.03.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 28 | 28 | 429.20 | 9 | 9 | 2 | 7 | 377.00 | 377.00 | 45.50 | 331.50 |  |  |  |  |  | 663198.26 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Вологда, ул. Народная, д. 9 [<1>](#P3111) | 353 | 10.03.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 24 | 24 | 355.00 | 9 | 9 | 2 | 7 | 329.00 | 329.00 | 76.70 | 252.30 |  |  |  |  |  | 662507.84 |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Вологда, ул. Товарная, д. 2 [<1>](#P3111) | 775 | 19.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 8 | 8 | 295.80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 179.90 | 179.90 | 86.60 | 93.30 |  |  |  |  |  | 501688.38 |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Вологда, ул. Набережная, д. 13 [<1>](#P3111) | 146 | 02.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 17 | 17 | 302.90 | 10 | 10 | 6 | 4 | 252.10 | 252.10 | 153.60 | 98.50 |  |  |  |  |  | 604972.12 |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Вологда, ул. Мальцева, д. 72 [<1>](#P3111) | 143 | 02.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 17 | 17 | 224.90 | 5 | 5 | 4 | 1 | 207.00 | 207.00 | 162.40 | 44.60 |  |  |  |  |  | 440010.69 |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 6 | 144 | 02.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 18 | 18 | 550.10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 317.90 | 317.90 | 210.80 | 107.10 |  |  |  |  |  | 800093.87 |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 57 [<1>](#P3111) | 167 | 11.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 19 | 19 | 330.70 | 7 | 7 | 4 | 3 | 292.50 | 292.50 | 176.70 | 115.80 |  |  |  |  |  | 704149.40 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 4 [<1>](#P3111) | 197 | 21.12.2016 | - | 31.12.2020 | 37 | 37 | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 436.22 | 436.22 | 50.62 | 385.60 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2020 - 2021 годы (2 этап) | |  |  |  |  | 52 | 52 | 684.40 | 14 | 14 | 4 | 10 | 659.80 | 659.80 | 185.60 | 474.20 | 0 | 474.20 | 185.60 | 0.00 | 19100.00 | 1243610.02 | 26304850.00 | 22406808.00 | 933617.00 | 2964425.00 | 0.00 |
| 1 | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 4 [<1>](#P3111) | 197 | 21.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 6 | 6 | 619.50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | 91.50 |  |  |  |  |  | 1106010.82 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Средняя, д. 12 | 7 | 16.01.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 42.60 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 7 | 56 | 23.07.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 2 | 2 | 64.90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 41.10 |  |  |  |  |  | 137599.20 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 2 [<3>](#P3113) | 17 | 16.02.2015 | - | 31.12.2021 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 52.60 | 52.60 | 0.00 | 52.60 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 5 | 52 | 23.07.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 13 | 13 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 53.70 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 3 | 54 | 23.07.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 40.20 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 9 | 20 | 11.03.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 11 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 185.60 | 185.60 | 185.60 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 57 | 27 | 08.04.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 53.80 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, Ново-Архангельское ш., д. 17 | 9 | 02.02.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 43.10 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 4 | 6281 | 20.08.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 7 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 55.60 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2022 - 2023 годы (4 этап) | |  |  |  |  | 694 | 694 | 11013.50 | 216 | 216 | 107 | 109 | 9567.10 | 9567.10 | 4460.20 | 5106.90 | 9070.75 | 0 | 496.35 | 4950000.00 | 4300.00 | 18846733.21 | 343324950.60 | 329591952.57 | 13732998.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | г. Вологда, ул. Средняя, д. 12 | 7 | 16.01.2012 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 7 | 7 | 120.10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 58.80 | 58.80 | 0.00 | 58.80 |  |  |  |  |  | 198974.76 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, ул. М. Поповича, д. 9 | 40 | 04.06.2012 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 2 | 2 | 74.40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 74.40 | 74.40 | 0.00 | 74.40 |  |  |  |  |  | 130627.13 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 5 | 52 | 23.07.2012 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 16 | 16 | 384.70 | 4 | 4 | 0 | 4 | 176.40 | 176.40 | 0.00 | 176.40 |  |  |  |  |  | 584729.30 |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 3 | 54 | 23.07.2012 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 10 | 10 | 208.10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 126.70 | 126.70 | 0.00 | 126.70 |  |  |  |  |  | 391027.97 |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 9 | 20 | 11.03.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 5 | 5 | 151.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 372262.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 57 | 27 | 08.04.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 22 | 22 | 547.20 | 6 | 6 | 0 | 6 | 340.10 | 340.10 | 0.00 | 340.10 |  |  |  |  |  | 1268731.13 |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 33а | 60 | 08.07.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 19 | 19 | 165.30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 133.30 |  |  |  |  |  | 314329.89 |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 6 | 52 | 08.07.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 5 | 5 | 105.80 | 2 | 2 | 0 | 2 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 105.80 |  |  |  |  |  | 217368.39 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Вологда, ул. Панкратова, д. 13 | 47 | 04.08.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 12 | 12 | 141.40 | 4 | 4 | 0 | 4 | 117.50 | 117.50 | 0.00 | 117.50 |  |  |  |  |  | 300215.52 |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 17 | 9 | 02.02.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 17 | 17 | 439.50 | 6 | 6 | 5 | 1 | 296.00 | 296.00 | 248.50 | 47.50 |  |  |  |  |  | 698303.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Вологда, ул. Пугачева, 47а | 13 | 02.02.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 22 | 22 | 379.20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 347.50 | 347.50 | 347.50 | 0.00 |  |  |  |  |  | 566520.18 |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 2 [<3>](#P3113) | 17 | 16.02.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 16 | 16 | 481.80 | 5 | 5 | 0 | 5 | 286.80 | 286.80 | 0.00 | 286.80 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 4 | 6281 | 20.08.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 29 | 29 | 467.10 | 9 | 9 | 8 | 1 | 410.10 | 410.10 | 361.80 | 48.30 |  |  |  |  |  | 979069.70 |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Вологда, пер. Водников, д. 8а | 7371 | 28.09.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 28 | 28 | 348.70 | 8 | 8 | 3 | 5 | 321.90 | 321.90 | 124.80 | 197.10 |  |  |  |  |  | 527964.14 |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 7 | 7374 | 28.09.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 27 | 27 | 345.20 | 7 | 7 | 1 | 6 | 305.50 | 305.50 | 41.20 | 264.30 |  |  |  |  |  | 585928.62 |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 27а | 7372 | 28.09.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 21 | 21 | 621.90 | 12 | 12 | 9 | 3 | 551.20 | 551.20 | 401.30 | 149.90 |  |  |  |  |  | 1135214.57 |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 4 | 8454 | 06.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 10 | 10 | 178.10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 178.00 | 178.00 | 51.90 | 126.10 |  |  |  |  |  | 321157.89 |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 40 [<3>](#P3113) | 8470 | 06.11.2015 | - | 31.12.2023 | 20 | 20 | 363.10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 333.30 | 333.30 | 276.90 | 56.40 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Вологда, ул. Ударников, д. 5 | 8471 | 06.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 12 | 12 | 202.50 | 3 | 3 | 1 | 2 | 128.00 | 128.00 | 56.30 | 71.70 |  |  |  |  |  | 502310.78 |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Вологда, ул. Преображенского, д. 27 [<2>](#P3112) | 8735 | 17.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 22 | 22 | 437.80 | 6 | 6 | 3 | 3 | 294.40 | 294.40 | 139.70 | 154.70 |  |  |  |  |  | 665006.49 |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 58 | 8836 | 19.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 9 | 9 | 219.90 | 4 | 4 | 4 | 0 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 0.00 |  |  |  |  |  | 398080.22 |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 6 | 9544 | 14.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 38 | 38 | 368.40 | 9 | 9 | 5 | 4 | 315.60 | 315.60 | 146.80 | 168.80 |  |  |  |  |  | 531710.31 |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 87 | 9911 | 23.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 24 | 24 | 392.80 | 7 | 7 | 7 | 0 | 296.50 | 296.50 | 296.50 | 0.00 |  |  |  |  |  | 624992.67 |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Вологда, ул. Сухонская, 10в | 151 | 10.02.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 26 | 26 | 453.70 | 7 | 7 | 2 | 5 | 351.60 | 351.60 | 96.50 | 255.10 |  |  |  |  |  | 646802.14 |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 53 | 239 | 18.02.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 19 | 19 | 461.10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 331.10 | 331.10 | 101.80 | 229.30 |  |  |  |  |  | 829582.03 |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Вологда, ул. Кирова, д. 86 | 238 | 18.02.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 29 | 29 | 285.30 | 8 | 8 | 4 | 4 | 244.50 | 244.50 | 96.80 | 147.70 |  |  |  |  |  | 594224.24 |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Вологда, ул. Граничная, д. 11а | 251 | 19.02.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 8 | 8 | 123.40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 91.30 | 91.30 | 0.00 | 91.30 |  |  |  |  |  | 217902.15 |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Вологда, ул. Молодежная, д. 13а | 1256 | 30.06.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 9 | 9 | 152.50 | 4 | 4 | 4 | 0 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 0.00 |  |  |  |  |  | 369871.87 |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 111 | 1257 | 30.06.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31 | 31 | 597.30 | 12 | 12 | 9 | 3 | 478.00 | 478.00 | 323.20 | 154.80 |  |  |  |  |  | 1185558.83 |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Вологда, ул. Разина, д. 38 | 16 | 21.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 34 | 34 | 587.50 | 10 | 10 | 7 | 3 | 511.10 | 511.10 | 318.10 | 193.00 |  |  |  |  |  | 1129157.52 |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Вологда, ул. Слободская, д. 19 | 28 | 25.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 25 | 25 | 450.40 | 8 | 8 | 6 | 2 | 415.00 | 415.00 | 317.50 | 97.50 |  |  |  |  |  | 710054.54 |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66а | 29 | 25.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 40 | 40 | 510.50 | 12 | 12 | 6 | 6 | 452.60 | 452.60 | 222.90 | 229.70 |  |  |  |  |  | 1451362.38 |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 24в | 199 | 21.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 11 | 11 | 247.40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 171.10 | 171.10 | 56.60 | 114.50 |  |  |  |  |  | 397692.82 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 59 | 107 | 26.09.2016 | - | 31.12.2023 | 20 | 20 | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 258.90 | 258.90 | 0.00 | 258.90 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Ударников, д. 21 [<3>](#P3113) | 106 | 26.09.2016 | - | 31.12.2023 | 38 | 38 | - | 11 | 11 | 2 | 9 | 626.60 | 626.60 | 88.30 | 538.30 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, Советский пр., д. 21 [<3>](#P3113) | 145 | 02.11.2016 | - | 31.12.2023 | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 139.60 | 139.60 | 47.40 | 92.20 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 13.12.2016 | - | 31.12.2023 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2023 - 2024 годы (5 этап) | |  |  |  |  | 149 | 149 | 3982.40 | 54 | 54 | 32 | 22 | 2174.80 | 2174.80 | 1308.20 | 866.60 | 2174.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5742557.00 | 78044872.80 | 74923077.89 | 3121794.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | г. Вологда, ул. Ударников, д. 21 [<3>](#P3113) | 106 | 26.09.2016 | - | 31.12.2024 | 7 | 7 | 842.40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 149.70 | 149.70 | 0.00 | 149.70 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66 | 108 | 26.09.2016 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 35 | 35 | 444.20 | 11 | 11 | 8 | 3 | 365.90 | 365.90 | 263.10 | 102.80 |  |  |  |  |  | 1328583.39 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 59 | 107 | 26.09.2016 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 10 | 10 | 452.80 | 3 | 3 | 2 | 1 | 157.30 | 157.30 | 110.30 | 47.00 |  |  |  |  |  | 685876.06 |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Вологда, Советский пр., д. 21 [<3>](#P3113) | 145 | 02.11.2016 | - | 31.12.2024 | 11 | 11 | 561.50 | 5 | 5 | 2 | 3 | 232.20 | 232.20 | 68.60 | 163.60 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Вологда, ул. Товарная, д. 3 | 147 | 02.11.2016 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 11 | 11 | 250.90 | 4 | 4 | 3 | 1 | 193.70 | 193.70 | 125.90 | 67.80 |  |  |  |  |  | 467507.83 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Вологда, Февральский пер., д. 8 | 172 | 21.11.2016 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 13 | 13 | 206.70 | 4 | 4 | 4 | 0 | 206.70 | 206.70 | 206.70 | 0.00 |  |  |  |  |  | 370239.35 |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 13.12.2016 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 40 | 40 | 779.60 | 18 | 18 | 7 | 11 | 507.70 | 507.70 | 218.90 | 288.80 |  |  |  |  |  | 2231308.06 |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 12 | 196 | 21.12.2016 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 23 | 23 | 444.30 | 7 | 7 | 6 | 1 | 361.60 | 361.60 | 314.70 | 46.90 |  |  |  |  |  | 659042.31 |  |  |  |  |  |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области [<4>](#P3114) | |  |  |  |  | 27 | 0 | 875.30 | 13 | 0 | 5 | 8 | 476.80 | 0 | 113 | 363.60 |  |  |  |  |  | 837713.32 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Товарная, д. 2 [<1>](#P3111) | 775 | 19.04.2016 | 31.12.2022 | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.30 | 0 | 0 | 45.30 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 6 [<1>](#P3111) | 144 | 02.11.2016 | 31.12.2022 | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.10 | 0 | 0 | 23.10 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 11 [<2>](#P3112) | 9539 | 14.12.2015 | 31.12.2019 | 06.03.2019 | 4 | 0 | 484.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24.40 | 0 | 24.40 | 0 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, ул. Народная, д. 8а [<1>](#P3111) | 142 | 02.11.2016 | 31.12.2022 | 31.01.2020 | 10 | 0 | 209.10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 193.60 | 0 | 88.80 | 104.80 |  |  |  |  |  | 422879.77 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 5 | 52 | 23.07.2012 | 31.12.2023 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.20 | 0 | 0 | 41.20 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Сухонская, 10в | 151 | 10.02.2016 | 31.12.2024 | - | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.80 | 0 | 0 | 63.80 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 13.12.2016 | 31.12.2025 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.50 | 0 | 0 | 36.50 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 12 | 196 | 21.12.2016 | 31.12.2025 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.90 | 0 | 0 | 48.90 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Граничная, д. 13а | 5 | 16.01.2012 | 31.12.2022 | - | 0 | 0 | 107.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 281007.16 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. М. Поповича, д. 11 | 41 | 04.06.2012 | 31.12.2022 | - | 0 | 0 | 74.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 133826.39 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Жилые дома, в отношении которых имеются решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

<2> Жилые дома, в отношении которых заключены договоры о развитии застроенной территории.

<3> Исторически ценные градоформирующие объекты.

<4> Показатель 2019 года по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области.

<5> Средства, направленные на приобретение (строительство) дополнительно построенной площади, а также средства, направленные на оплату разницы в стоимости квадратного метра, превышающей стоимость 1 кв. метра, установленную городской программой. Подлежат уточнению.

<6> Средства собственников изымаемых жилых помещений, направленные на возмещение части стоимости предоставляемых жилых помещений, размер которых определяется по формуле:

S = А - В, где: А - стоимость жилого помещения, приобретенного (построенного) в рамках Программы (по цене не более размера планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с очередным этапом Программы), предоставляемого в собственность граждан взамен изымаемых объектов недвижимости в аварийном доме; В - рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном доме, определяемая в соответствии со [ст. 32](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BDA39E6FCCF4E2E35FC8BA9218B7664DE3F79EBCCBBD8459E22C709058B4CE411D1E7A3D6BB9C7ZBWAP) Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8E57A962CEA2ABA92129CCB81F5D3D0235BEAD976DC1F4E2E35FC8BA9218B7665FE3AF92BEC3A1805AF77A21D6Z0WEP) от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; S - разница в стоимости изымаемых объектов недвижимости и предоставляемых жилых помещений, приобретенных (построенных) в рамках Программы, подлежащая возмещению в бюджет за счет средств собственников изымаемых объектов недвижимости. Подлежат уточнению по мере реализации мероприятий городской программы и не учитываются в общем объеме финансового обеспечения Программы.

<7> Средства, направленные на изготовление информационных щитов на аварийных домах. Подлежат уточнению.

<8> Средства, предусмотренные областной адресной программой N 8 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы".

<9> Снос домов, расселенных в период с 1 по 5 этапы, предусмотрен Программой с 2022 года по 31 декабря 2025 года.".