УТВЕРЖДЕН

распоряжением начальника

Департамента цифровизации

Администрации города Вологды

от 27.09.2024 № 26

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение надлежащего технического сопровождения и развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории

городского округа города Вологды»

муниципальной программы «Цифровая трансформация муниципального управления

в городском округе городе Вологде»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля эффективно функционирующих аппаратных компонентов интеллектуальной транспортной системы | процент | - | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | МКУ «ЦЦР» |
| 2. | Доля актуального состояния программного обеспечения, используемого для выполнения задач интеллектуальной транспортной системы | процент | - | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | МКУ «ЦЦР» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Обслуживание и развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории городского округа города Вологды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведен мониторинг и обеспечено приведение телекоммуникационной инфраструктуры к актуальному состоянию (сервисное и технического обслуживание периферийного оборудования, обновление и техническое сопровождение программного обеспечения, приобретение новых лицензий, расширение функционала и т.п.) | Приобретение товаров, работ, услуг | Техническое сопровождение интеллектуальной транспортной системы | процент | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «ЦЦР» |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего технического сопровождения и развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории городского округа города Вологды» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЦ, МКУ «ЦЦР» |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведен мониторинг и обеспечено приведение телекоммуникационной инфраструктуры к актуальному состоянию (сервисное и технического обслуживание периферийного оборудования, обновление и техническое сопровождение программного обеспечения, приобретение новых лицензий, расширение функционала и т.п.), всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЦ, МКУ «ЦЦР» |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обслуживание и развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории городского округа города Вологды, проведен мониторинг и обеспечено приведение телекоммуникационной инфраструктуры к актуальному состоянию (сервисное и технического обслуживание периферийного оборудования, обновление и техническое сопровождение программного обеспечения, приобретение новых лицензий, расширение функционала и т.п.) |  |  |
| обеспечено техническое сопровождение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории городского округа города Вологды, а также поддержание актуального состояния | 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря (ежегодно) | Митенев Ю.А. – директор МКУ «ЦЦР» |

Используемые сокращения:

ДЦ - Департамент цифровизации Администрации города Вологды;

МКУ «ЦЦР» - муниципальное казенное учреждение «Центр цифрового развития города Вологды»;

МБТ – безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджета;

МБ – расходы за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.