- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации

- города Вологды

- от 30.09.2024 № 1486

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды |
| Участники муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды; Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды; Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды; муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»; муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»; физические лица, юридические лица |
| Цель(и) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории городского округа города Вологды |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Направления (подпрограммы) |  |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем, создание благоприятных условий проживания» |

- Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Описание приоритетов и целей муниципальной

политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем, создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15 апреля 2019 года № 377 
(с последующими изменениями);

решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1845 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года» (с последующими изменениями);

постановления Администрации города Вологды от 20 июня 2017 года № 656 
«О Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 2018 - 2025 годы дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования городского округа города Вологды в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» и порядке общественного обсуждения» (с последующими изменениями).

1.2. Оценка текущего состояния в сфере благоустройства территорий города Вологды

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения городского округа города Вологды.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Комфортность проживания населения в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

В настоящее время на территории города Вологды располагаются 2954 дворовые территории, из которых 395 дворовых территорий (13,37% от общего количества дворовых территорий города) не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству.

Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства территорий городского округа города Вологды.

Не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории городского округа города Вологды путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального и областного бюджетов при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального и областного бюджетов:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. Минимального перечня работ (перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 4 к муниципальной программе):

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- обустройство автомобильных парковок;

- обустройство пешеходных дорожек;

- обустройство ливневой канализации;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн.

2. Дополнительного перечня работ:

а) озеленение территорий;

б) обустройство площадок для выгула животных;

в) оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (в том числе детские и (или) спортивные площадки);

г) установка малых архитектурных форм.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительные перечни таких работ, принимается в соответствии со сметной документацией, утвержденной положительным заключением государственной экспертизы сметной документации.

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству, представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществлялось на 2025 год в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 20 июня 2017 года № 656 «О Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 2018 - 2025 годы дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования городского округа города Вологды в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» и порядке общественного обсуждения» (с последующими изменениями). Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, определяется по результатам ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы. Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды обеспечивается возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации проектов по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории (посадка деревьев);

охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, подлежат предоставлению в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются в составе проекта (эскизного проекта) и сметной документации заинтересованными лицами и подлежат представлению в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды в порядке и сроки, установленные соответствующими муниципальными правовыми актами.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляются при участии заинтересованных лиц.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы предусматривается:

по мере заключения соглашений с органами местного самоуправления формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц;

проведение мероприятий по инвентаризации дворовых территорий. Разработку и актуализацию паспортов благоустройства дворовых территорий обеспечивает Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды. Паспорта благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству, утверждаются Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды;

проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Для этого осуществляется оценка индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на соответствие их Правилам благоустройства городского округа города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями), и составляется паспорт их благоустройства.

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды обеспечивает обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов изменений в муниципальную программу для проведения их общественного обсуждения, результатов этого обсуждения, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

Учитывая поставленные задачи и необходимость их комплексного и системного решения, наиболее эффективно решать существующие вопросы в рамках муниципальной программы.

- Показатели муниципальной программы и методика их расчета

Показатели муниципальной программы и методика их расчета представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Структура муниципальной программы

Структура муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.