Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Вологды

от 31.03.2025 № 424

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие городской инфраструктуры»

Структура муниципальной программы «Развитие городской инфраструктуры»

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента* | Срок реализации | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | ДЖКХЭ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепловодоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом (Капитальный ремонт участка самотечного коллектора D = 600 мм в створе ул. Ленинградская – ул. Петина) |
| 2 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Вологодской агломерации на территории городского округа города Вологды | Доля дорожной сети Вологодской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии; Осуществлено строительство и Реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км/п.м.) |
| 3 | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» | ДТЦ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, в части внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения на территории городского округа города Вологды | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
| 4 | Региональный проект «Организация транспортного обслуживания населения» | ДСБСТ, ДТЦ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по обновлению автомобильных транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды | Приобретение городского транспорта (троллейбусы); Приобретение городского транспорта (автобусы); Количество приобретенных водных судов |
| 5 | Региональный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Осуществлено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; Осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений |
| 6 | Региональный проект «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вологодской области» | ДЖКХЭ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа города Вологды | Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт крыш; Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт фасадов |
| 7 | Региональный проект «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона» | ДЖКХЭ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Разработанная проектная документация с положительным заключением Государственной экспертизы по объектам водоснабжения и (или) водоотведения (Корректировка ПСД на мероприятие реконструкция ВОС г.Вологды с увеличением производительности до 175 тыс. м3 в сут.); Разработанная проектная документация с положительным заключением Государственной экспертизы по объектам водоснабжения и (или) водоотведения (Разработка ПСД на реконструкцию очистных сооружений канализации г. Вологда) |
| 8 | Региональный проект «Благоустройство территорий» | ДСБСТ | 2025 – 2027 годы | Выполнение мероприятий по обустройству сетей уличного освещения | Количество установленных новых светильников уличного освещения на территории муниципального образования области |
| 9 | Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры города Вологды» | ДЖКХЭ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по разработке проектов для реализации мероприятий по строительству и реконструкции сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Количество разработанных проектов для реализации мероприятий по строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения; Количество разработанных проектов для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов или сетей теплоснабжения |
| 10 | Муниципальный проект «Рекультивация несанкционированной городской свалки по ул. Мудрова, 40 г. Вологда» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Ликвидация свалок в границах городского округа города Вологды | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах города |
| 11 | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | ДАиГ, ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения | Выполнена разработка проектно-сметной документации; Ввод объекта в эксплуатацию |
| 12 | Муниципальный проект «Строительство систем уличного освещения» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Выполнение мероприятий по обустройству сетей уличного освещения | Строительство систем уличного освещения |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог городского округа города Вологды | Обеспечение выполнения мероприятий по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание улично-дорожной сети» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Содержание улично-дорожной сети городского округа города Вологды | Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа города Вологды | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды, переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам |
| 17 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды» | ДИО, ЖУ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды | Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов; Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту или ремонту |
| 18 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | ДЖКХЭ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Вологды | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов |
| 19 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского округа города Вологды | Обеспечение благоустройства территории городского округа города Вологды; Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция; Озеленение общегородских территорий деревьями и кустарниками ежегодно; Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения «Борщевик Сосновского» |
| 20 | Комплекс процессных мероприятий «Организация уличного освещения» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по освещению улиц на территории городского округа города Вологды | Процент горения светильников наружного освещения |
| 21 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения» | ДЖКХЭ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по организации тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах городского округа города Вологды | Количество разработанных схем теплоснабжения города Вологды на период 2025-2040 гг.; Обеспечение осуществления работ по водоотведению поверхностных сточных вод в границах городского округа города Вологды |
| 22 | Комплекс процессных мероприятий «Организация охраны окружающей среды» | ДЖКХЭ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа города Вологды | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа (объем отходов) |
| 23 | Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа города Вологды | Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок; Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы |
| 24 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение исполнения органами местного самоуправления городского округа города Вологды возложенных полномочий |  |
| 25 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» возложенных функций | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» |
| 26 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Зеленстрой» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением «Зеленстрой» возложенных функций | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением «Зеленстрой» |
| 27 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДСБСТ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение выполнения мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа города Вологды | Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев (количество животных); Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев (количество животных) |
| 28 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии Администрации города Вологды» | ДЖКХЭ | 2025 – 2030 годы | Обеспечение исполнения органами местного самоуправления городского округа города Вологды возложенных полномочий |  |

*Используемые сокращения:

- ДСБСТ - Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды;

- ДАиГ - Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды;

- ДТЦ - Департамент по транспорту и цифровизации Администрации города Вологды;

- ДЖКХЭ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Вологды;

- ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;

- ЖУ - Жилищное управление Администрации города Вологды.                                                                                               			     .»