УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации города Вологды

от 24 декабря 2024 года № 2057

(в редакции постановления

Администрации города Вологды

от 16.05.2025 № 669)

Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

городского округа города Вологды на 2025 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Сроки вывода в ремонт |  | Перечень объектов потребителей тепловой энергии | Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Южный район | 26.05.2025 | 15.06.2025 | ул. Архангельская: 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 19; ул. Беляева: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 5, 9, 9а, 11, 13, 15, 18, 20; ул. Воркутинская: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а,13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 17; ул. Дзержинского: 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 8; ул. Евковская: 12, 15; ул. Зеленая: 30; пер. Крайний: 19; ул. М. Конева: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18в, 18г, 21, 23, 23а (АТС-20), 25, 25а, 26б, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 35а; ул. Можайского: 62, 62а, 64, 64а,66, 68, 68а, 69а, 70, 72,72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, предприятие автосервиса по ул. Можайского в г. Вологде; ул. Молодежная: 20, 20а, 26, 31 к.1, к.2, к.3, к.4; ул. Московская: 2а, 7, 9, 9а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33; ул. Новгородская: 37, 37а, 39, 39а, 40, 41, 42 к.1, к. 2, к. 3; Новый пер., 3; 7; ул. Осаново: 1, 2а; Осановский пр.: 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31; ул. Петрозаводская: 16а, 16б, 18а, 22а, 22б, 24а, 26; ул. Поэта Романова: 2; ул. Пригородная: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 9, 10, 10а, 12, 14а; ул. Прядильщиков: 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Сергея Преминина: 2, 6а, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14; ул. Текстильщиков: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а,18б, 19, 20, 20а, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 24,26, ГСК «Светофор», гаражные боксы; Технический пер.: 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 54а, 56, 56а, 56б; ул. Южная, 2; ул. Ярославская: 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 36, 38, 38б,40, 40а, 44а; ОАО «РЖД» филиал «СЖД» Северная дирекция инфраструктуры эксплуатационное вагонное депо Лоста (ГОРКА, д. 23А); Локомотивное депо Вологда Вологодского отделения СЖД филиала ОАО «РЖД» (Московское ш., д.52) | Гидравлические испытания (далее – ГИ): 28-29.05.2025 Повторные ГИ: 23-25.06.2025 (с дополнительным отключением потребителей с 23.06.2025 по 25.06.2025) Гидравлические испытания (далее – ГИ): 28-29.05.2025 Повторные ГИ: 23-25.06.2025 (с дополнительным отключением потребителей с 23.06.2025 по 25.06.2025) |  |  |  |  |
|  |  | 26.05.2025 | 25.06.2025 | ул. Беляева: 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 26, 32 к.3, 32 к.2, 32 к.1; ул. Можайского: 102б, 104; ул. Московская: 35, 37; ул. Петрозаводская: 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22; ул. М. Конева:17а, 19; ул. Пригородная: 3, 5, 14, 16б, ул. Беляева: 10,12; ул. Прядильщиков: 2, 4б; ул. Московская: 5, 5а; ул. Ярославская: 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 23б; Пошехонское ш.: 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 11, 13, 13а, 15, 15а; ул. Сергея Преминина: 4, 4б |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.05.2025 | 08.07.2025 | ул. М. Конева:20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 26а РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА СЕТЯХ АО «ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Центральный район | 14.07.2025 | 13.08.2025 | пл. Бабушкина: 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 10; ул. Батюшкова: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16а, 16б, 18; ул. Благовещенская: 3, 4, 9, 20, 21, 21(блок А, Б) 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 36а, 38, 39, 42, 47, 48; ул. Ветошкина: 4, 5, 6, 6а, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 50, 52, 52а, 54, 55, 95, 97, 99, 99а, 103, 103а, 105, 107, 109, 113, 113а, 115, 117; ул. Галкинская: 26, 27, 32, 32а, 33, 35, 37, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 63а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 87, 95а, 101, 103, 103а, 107; ул. Герцена: 1, 1а, 2, 2а, 14, 16, 20, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 39б, 40, 41, 42, 45, 46, 49б,50,52, 53, 54, 56, 60, 60а, 61, 63, 63а, 63б, 65, 68, 70, 72, 73, 81, 83, 83а, 94, 96, 97, 97а, 98, 104, 104а, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110а, 112, 113, 114, 115, 116, 116а,117, 118, 118а, 119, 121; Движенческий пер.: 2, 3а, 3б, 4, 7а, 12; ул. Зосимовская: 1, 2, 3, 3а, 5, 5б, 5в, 9, 9а, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 28, 30, 32, 36, 36а, 37, 38, 40, 45, 45а, 47, 49, 52, 53, 53а,55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 63а, 63б, 63в, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73, 79, 83, 89, 91, 91а, 91б, 103, 107, 109, 119а; ул. Козленская: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13а, 15, 15б, 17, 30, 35, 40, 40а, 40б, 42, 43, 43а, 43б, 44, 44а, 45, 45а, 47, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 64б, 65, 65а, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 84, 84а, 86, 86а, 87, 88, 89, 91, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 99, 99а, 101, 103, 103а, 105, 106б, 107, 108, 108а, 109, 112, 113, 114, 115а, 115г, 117, 117а, 117б, 118, 119, 119а, 120, 121, 124, 125, 125а, 126, 127, 127а, 128, 130, 130а, 132, 140, здание магазина по продаже автошин и сопутствующих товаров по ул. Козлёнской в г. Вологде; Каменный мост: 4, 6; ул. Копанка: 6; Кремлевская пл.: 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; ул. Кирова: 16, 22; ул. Левичева: 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 13, 15, 15а, 17, 19, 28, 30, 30а, 38, 40; ул. Ленина:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 19а, 21; ул. Ленинградская: 5, 26, 28; ул. Лермонтова: 3, 4, 5, 9, 15, 15а, 19, 21, 27, 29, 29а; ул. М. Ульяновой: 1, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7/1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18б, 22, 22а, 23, 33, 37, 47; ул. Мальцева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22; ул. Мира:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40; ул. Октябрьская: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 34а, 36, 38, 38а, 40, ул. Первомайская: 3, 3а, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 12, 12а, 13, 14, 23, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 35а, 38, 40, 42, 42а; ул. Пирогова: 4, 7, 7а, 12, 14, 21, 21а, 24, 26, 34, 39, 43, 47; Победы пр.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 33, 37, 39; ул. Предтеченская: 3, 5, 8, 10, 19, 19а, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 36, 45, 54, 54а, 56, 57а, 58, 58а, 58б, 58е, 60, 62, 64, 65, 67, 69а, 70, 72, 74, 75, 75а, 81, 83, 85а, 87; Пречистенская наб.: 2, 6а, 14, 14а, 20а, 20б, 34, 34а, 38, 44а, 58, 58а, 60, 66, 70, 76; ул. Пушкинская:1, 2, 4, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 25, 25а, 41, 43, 50, 52; ул. Рабочая:1а, 7, 9, 9а, 10, 11, 13, 13а, 14а, 22, гаражи (Семенов С.В.); ул. С. Орлова: 1, 3, 6, 9, 10, 15, 15а; Советский пр.: 1, 2, 2а, 2б, 6, 8, 10а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 24а, 24б, 27, 28, 30, 34, 34а, 35, 35а, 36, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 58, 59в, 60, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 75а, 75б, 75в (к.1,к.2), 80, 80б, 82, 82а, 84, 84а, 86, 87, 87а, 88, 90, 94, 98, 98а, 100, 100а, 100б , 101, 102, 102а, 102б, 103, 107,109, 114, 115, 116, 116а, 118, 118а, 120, 120а ,123, 125, 125а, 127, 128, 129, 131к1, 131к2, 131б, 133, 139, 148, 160, 160а, 162, 162а, 162в, 164, административное здание по Советскому проспекту в г. Вологде; Содемский пер.: 3, 5, 6, 8; Техникумовский пер.: 2, 4, 4б, 4в; Торговая пл.: 1, 2, 3, 4, 4*, 5, 7, 11а, 15, 17; ул. Турундаевская: 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 31; ул. Челюскинцев: 4, 6, 7, 8, 9, 12; ул. Чехова: 16, 18, 22а, 22б, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а, 31, 31а, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 51, 51а, 53, 59, 59а, 61, 61а; ул. Элеваторная: 2, 21, 23; ул. Яшина: 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 14, 15, 20, 40, 40а; мкр. Лоста: п. Лоста: компрессорная, здание стрелк. команды, здание питомника служебных собак; Клубный пер.: 3; ул. Пионерская: 4, 8, 10, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34а, 38, 40 ул. Профсоюзная: 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31; ул. Транспортная: 4; ул. Центральная: 3, 5, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23; Центральный пер.: 3, 8; ТСЖ «Пречистенская наб., д.72»; ИП Шестаков; ИП Самсонов; ИП Зуев; ИП Щукин; ИП Едемский; ИП Богатырев; ИП Гоголицын; ИП Кирин; ИП Витковская; ИП Артомошин; ИП Аркян; ОАО «Гостиница Вологда»; ОАО «Коммунальщик»; БОУ СПО «Вологодский колледж легкой промышленности и сферы услуг»; ООО ПКФ «ОбувьТорг»; ООО Технико-торговый центр «Энергетический учет»; ООО «Спецгарант»; ООО «Нерум»; Банк «Вологжанин»; ОАО «Вологодский текстиль»; Департамент по обеспечению деятельности мировых судей; Управление судебного департамента; УСКК «Вологда»; МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»; ЗАО «Вологодский электромеханический завод»; ОАО «Вологодский речной порт»; В/ч 34707; КУ ГЗПБ ВО «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности Вологодской области»; ОАО «Вологодский хладокомбинат»; Вагонный участок Вологда СП Северного филиала ОАО «ФПК»; Филиал ОАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго»; ОАО «Вологодская сбытовая компания»; ООО «Диалог-сервис»; филиал ОАО РЖД «Центральная дирекция по тепловодоснабжению Вологодский территориальный участок»; Вологодский почтамт УФПС Вологодской области-филиала ФГУП «Почта России» | ГИ:16-17.07.2025 ГИ:16-17.07.2025 ГИ:16-17.07.2025 ГИ:16-17.07.2025 |  |  |  |  |
| 2 | Промышленная зона (паропровод) | 15.06.2025 | 14.07.2025 | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», ул. Промышленная, 1; ЗАО «Кондитерская фабрика», ул. Турундаевский пер., 2а, ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов», ул. Элеваторная, 19 | ГИ: 20.06.2025 |  |  |  |  |
| 3 | АО «Агроскон», ТЭЦ | 23.06.2025 | 06.07.2025 | ул. Пугачева: 79, 81, 83, 85, 85а, 87, 87а, 89; ул. Северная: 13, 15, 17, 36а, 19, 19а, 21, 21а, 34а; ул. Дальняя: 17, 18, 20, 20а, 22, 22а, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38; ул. К. Маркса: 99, 101, 103, 103а,103б, 121а; ул. Фрязиновская:26а, 26б, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37; ул. Канифольная: 7а, 11, 13, 23, 2а, 8а, 10, 12, 22, 24; ул. Гиляровского: 54а | ГИ:24-25.06.2025 |  |  |  |  |
| 4 | ОАО «Стройиндустрия», ул. Саммера, 49 | 16.06.2025 | 27.06.2025 | ул. Гиляровского: 59; ул. Дальняя: 18а, 18б, 18в, 20б, 20в, 20г, 20д; 24; ул. Доронинская: 8; ул. Открытая: 2б, 2 в; ул. Фрязиновская: 27, 27а; 29, 29а, 29б, 31; К. Маркса: 87а | ГИ: 18.06.2025 |  |  |  |  |
| 5 | ОАО «Стройиндустрия», ул. Архангельская, 6 | 16.06.2025 | 27.06.2025 | ул. Архангельская: 8а, 10, 12 блок секция 1, 2; ул. Конева: 47а; ул. Летчика Каберова: 1а, 3а | ГИ: 19.06.2025 |  |  |  |  |
| 6 | СХПК комбинат «Тепличный» | 16.06.2025 | 29.06.2025 | ул. Возрождения: 1; Тепличный мкр.: 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а; ул. Ярославская: 11, 11а | ГИ:18.06.2025 |  |  |  |  |
| 7 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 17.06.2025 | 14.07.2025 | 1 МКР ГПЗ: 1, 2,2б, 3, 3 к.1, 3 к.2, 4, 5, 6 (к. 1, 2), 7, 7а, 9, 10 (к. 1, 2),11, 12, 13, 14, 16, 17, 20,21,20а, 23, 26, 27 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39,42 43, торговый павильон рядом с домом № 6, насосная; ул. Возрождения: 31А, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 74в, 76, 76а, 76б, 78, 72б; ул. Гагарина: 37, 37а, 40, 41, 42, 44, 44а, 46, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 56а, 56б, 62а, 64, 66, 70, 71, 71а, 71б, №2 по ГП (72), 72, 73, 78а, 80, 80а, 80б, 80в, 82, 82а, 83а, 86, 87, 80а к.4; Долгий пер.: 8, 34; ул. Ильюшина: 1, 1а,2, 2а, 3, 3а,4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 17а, 17а к.1, 19, 21, 21б, 23, торговый павильон вблизи д. 2; ул. Кирпичная: 59; ул. Коничева: 27; ул. Костромская:1, 3, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в; ул. Ленинградская: 85, 87, 87а, 89, 91, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 97, 97а, 97б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 103в, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 113, 115, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 148, 150, 150а, 152, 152а; ул. Лечебная: 15, 15а, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а; ул. Народная: 64; ул. Новгородская: 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11; Окружное ш.: 1, 3в, 5, 5а, 7, 7а, 12, 13а, 13б, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 22а, 22б, 23, 23а, 24а, 25, 26, 26а; ул. Панкратова: 40, 46, 64, 64б, 66, 66а, 66б, 68, 71, 73, 73а, 75, 75а к.1, 75а к.2, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в; ул. Поселковая: 4, 4а, 6, 6а, 6б; Поселковый пер.: 1, 3, 5, 7, 7а; Зеленый город мкр.: 1, 1а, 4, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4; ул. Преображенского: 39, 41а, 45, 45а, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б; ул. Псковская: 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 10а, 11 к.1, 11 к.2, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 14, 14а 16; ул. Республиканская: 76; ул. Солодунова: 30, 37, 38, 39, 47, 49, 49а, 53, 54, 56, 58, 60; ул. Тендрякова: 2, 11, 13, 23, 25, 25а, 27, 27а, 46, 46а; Февральский пер.: 15, 26 ул. Щетинина: 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 9, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 23, 64а, 64б; ул. Южакова: 2, 4, 13, 15, 15-а, 26, 28, 30, 61, 69, 78, 80, 82, 84, 86,насосная; ул. Ягодная, 10; ул. Ярославская:3, 4, 5, 6, 7, 7а,7б, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14 к.2, 14а, 16, 16а,16б ул. Ягодная: 10; Февральский пер.;15, 26 | ГИ:19.06.2025 |  |  |  |  |
| 8 | АО «Совхоз «Заречье» | 17.06.2025 | 30.06.2025 | ул. Сухонская: 1, 1а, 4а, 9, 11, 12, 15; ул. Чернышевского: 118, 118б, 118в, 120 ЖК Витязь Гагарина №2, № 3 по ГП | ГИ: 19.06.2025 |  |  |  |  |
| 9 | АО «Вологодский оптико-механический завод» | 30.06.2025 | 13.07.2025 | ул. Авксентьевского: 30; ул. Возрождения: 2, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 32, 34; ул. Гагарина: 2, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 7б, 8а, 11а, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 25 (ж/д), 22, 25а, 27, 30, 33, 35; ул. Гончарная: 1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 10, 13, 15; Детский переулок: 5, 7, 9; ул. Западная: 4, 13, 15; ул. Кирова: 15, 33, 35, 41, 55, 57; ул. Кирпичная: 3, 5, 8, 8а, 26, 28; 31; ул. Ленинградская: 51, 61, 62, 64, 66, 66а, 68, 70а, 71б, 72, 73, 73а, 73в, 74, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 76, 76а, 77, 77а, 77б, 77в, 78, 79, 79а, 79б,79в, 80, 81, 81а, 100, 108; ул. Мальцева: 37, 42, 48, 50; ул. Мира: 54, 82, 92а; ул. Народная: 2; ул. Октябрьская: 19а, 21; ул. Петина: 4, 6, 8, 8а, 8б, 10, 23, 25; ул. Преображенского: 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Путейская: 4а, 5, 5а, 7а, 13, 16; ул. Республиканская: 7 к. 1, к. 2, 10, 11, 14 к. 1, к. 2, 30, 36, 38; ул. Солодунова: 10, 12; ул. Хлюстова: 16, 18, 18а, 19, 23, 26; ул. Челюскинцев: 47, 58; ул. Чехова: 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 7, 9, 11, 13; ул. Ярославская: 5а, 5б, 5в; ул. 3 Интернационала: 4, 5, 7; ул. Кирова: 21, 21а, 23, 23а; ул. Мальцева: 29, 30, 31, 33, 39, 41, 43, 45; ул. Мира: 42, 76, 78, 80, 80а, 90, 90а, 92, 94, 96; Огородный пер.: 3а, 7, 9, 10, 12; ул. Челюскинцев: 16, 21, 23, 34, 37, 40, 48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 51а, 51б, 61а, 62; ул. Чехова: 6, 8, 9, 10, 12, 17, 19 стр.жд (СЗ Феникс) | ГИ: 01.07.2025 |  |  |  |  |
|  |  | 30.06.2025 | 20.07.2025 | ул. Путейская: 5б, 7, 14; | ГИ: 01.07.2025 |  |  |  |  |
|  |  | 30.06.2025 | 27.07.2025 | ул. Кирова: 34, 36, 38, 38а, 40, 54; ул. Мальцева: 28, 30; ул. Октябрьская: 19 21а, 23, 27; ул. Авксентьевского: 3, 6 | ГИ: 01.07.2025 |  |  |  |  |
| 10 | ООО «ТеплоЦентрСтрой» | 02.06.2025 | 15.06.2025 | ул. Гагарина: 1б, 3, 2а к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Западная: 6 | ГИ: 09.06.2025 |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Вологдаагрострой-Сервис»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул. Рабочая, 1 | 26.05.2025 | 08.06.2025 | ул. Рабочая: 1 | ГИ: 06.06.2025 |  |  |  |  |
| 11.2 | ул. Рабочая, 1б | 26.05.2025 | 08.06.2025 | ул. Рабочая: 1б | ГИ: 06.06.2025 |  |  |  |  |
| 11.3 | ул. С. Преминина, 1 | 23.06.2025 | 06.07.2025 | ул. С. Преминина: 1 | ГИ: 04.07.2025 |  |  |  |  |
| 11.4 | Школьный пер., 2, корп.1 | 07.07.2025 | 20.07.2025 | Школьный пер.: 2 | ГИ: 18.07.2025 |  |  |  |  |
| 11.5 | Школьный пер., 4 | 07.07.2025 | 20.07.2025 | Школьный пер.: 4 | ГИ: 18.07.2025 |  |  |  |  |
| 11.6 | ул. Новгородская д.17 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | ул. Новгородская: 17 | ГИ: 18.07.2025 |  |  |  |  |
| 11.7 | ул. Медуницинская, д.11 | 21.07.2025 | 27.07.2025 | ул. Медуницинская, д.11 | ГИ: 25.07.2025 |  |  |  |  |
| 12 | УПТК ПАО «Вологодавтодор» | межотопительный период |  | ул. Ананьинская: 76а, 76б, 76в | ГИ: июнь 2025 |  |  |  |  |
| 13 | ООО «Аспект-В» | межотопительный период |  | Московское ш.: 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 50, 54 | ГИ: июнь 2025 |  |  |  |  |
| 14 | АО «УОМЗ» ВГМХА | межотопительный период |  | с. Молочное, ул. Панкратова: 8, 10б, 12, 12а | ГИ: июль 2025 |  |  |  |  |
| 15 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | 14.07.2025 | 27.07.2025 | ул. Возрождения: 47, 47а, 49, 82, 82а, 86, 86а, 88, 90; Окружное шоссе: 32, 32а | ГИ: 21.07.2025- 22.07.2025 |  |  |  |  |
| 16 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области | 16.06.2025 | 29.06.2025 | Кривой пер.: 20 | ГИ: 18.06.2025 |  |  |  |  |
| 17 | ООО «Энерго-Центр» | 16.06.2025 | 29.06.2025 | ул. Судоремонтная: 2б, 2в;2г; 2д | ГИ: 25.06.2025 |  |  |  |  |
| 18 | АО «ПАТП-2» | 08.07.2025 | 21.07.2025 | ул. Чернышевского: 137, 137а, 143 | ГИ: 09.07.2025 |  |  |  |  |
| 19 | ФГУП «РТРС» филиал «Вологодский областной радиотелевизионный передающий центр» | 02.06.2025 | 15.06.2025 | Московское шоссе: 10, 12 | ГИ: 09.06.2025 |  |  |  |  |
| 20 | АО «ВОЭК» | межотопительный период |  | ул. Железнодорожная, 16 | ГИ: 23.05.2025 |  |  |  |  |
| 21 | Вологодский вагоноремонтный завод – обособленное структурное подразделение акционерного общества «ВРК-1» | межотопительный период |  | ул. Товарная, 4 | ГИ: август 2025 |  |  |  |  |
| 22 | Котельные АО «Вологдагортеплосеть»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | ул. Чернышевского, 84а | 27.05.2025 | 23.06.2025 | ул. Красноармейская: 17, 19, 19а, 35; ул. Набережная 6 Армии: 25, 27, 39; ул. Трудовая: 1, 2, 3, 3а; ул. Лаврова: 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 15; ул. Энгельса: 60, 73, 77; Ново-Архангельское ш.: 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19а, 20, 21; ул. Прилуцкая: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12; ул. Проектируемая: 4; ул. Чернышевского: 73, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 108, 108а к. 1, 108а к. 2, 108а к. 3, 108а к. 4, 110, 110а корп.1, 110а корп.2, 111, 111а, 111б, 112, 112а, 112б, 112в, 113, 113а, 114, 115, 115а, 115б, 116, 116а, 117б, 125 | ГИ: 28.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.2 | ул. Энгельса, 54а | межотопительный период |  | ул. Некрасова: 1, 3, 5, 9, 13; Тополевый пер.: 1, 3, 5; ул. Чернышевского: 41, 53, 59а, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69а, 69б, 71, 71а; ул. Энгельса: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54в, 56, 58, 58б, 61, 63, 71, 71а | ГИ: 27.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.3 | ул. Набережная 6 Армии, 91а | межотопительный период |  | ул. Гоголя: 7б (гаражи), 13, 13а; ул. Набережная 6 Армии: 87, 89, 95, 101; ул. Варенцовой: 1; ул. Рубцова: 5, 7а, 9 | ГИ: 29.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.4 | ул. Добролюбова, 15а | Остановка по окончании отопительного сезона, нагрузки переключаются на котельную по адресу: Чернышевского, 84 |  | ул. Гоголя: 67а; ул. Горького: 54, 56, 57, 74, 76, 81; ул. Добролюбова: 9, 15, 17, 31, 33, 35; ул. Комсомольская: 12, 23; ул. Чернышевского: 30 | ГИ: 05.06.2025 |  |  |  |  |
| 22.5 | ул. Красноармейская, 27 | Остановка по окончании отопительного сезона, нагрузки переключаются на котельную по адресу: Чернышевского, 84 |  | ул. Горького: 35, 37, 39, 39а, 41а, 43а, 45, 51; ул. Добролюбова: 29, 29а, 39, 40, 41, 45, 51, 52, 53, 66, 68а, 76; ул. Заречная: 8; ул. К. Маркса: 1, 1а, 3, 3а,4 ,5, 6,7,9а, 9б, 11а, 12, 15, 26,30,55,61; ул. Комсомольская: 35а к. 1, к. 2, 36, 38, 42, 53; ул. Красноармейская: 6, 8, 21, 23, 27,27а; ул. Некрасова: 23,29,32, 34, 34а, 36, 38, 43, 45, 47, 48; Некрасовский пер.: 3, 4, 8, 15, 15а, 17, 19; ул. Образцова: 13, 15; ул. Ольховая: 1а, 3; Тополевый пер.: 19, 19а,20, 20а, 20б; ул. Чернышевского: 44, 42а, 60, 64,68,70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80 | ГИ: 04.06.2025 |  |  |  |  |
| 22.6 | ул. Комсомольская, 7б | 02.06.2025 | 15.06.2025 | ул. Гоголя: 37, 39а, 43, 51, 52, 53, 59, 72, 72а, 88, 90а, 96а, 98, 102, 108, 110; ул. Горького: 28, 40; ул. Добролюбова: 1, 3, 3а, 3б, 5, 8; ул. Комсомольская: 3, 3а, 4, 5, 5а, 5г, 6, 6а; ул. Набережная 6 Армии: 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 137, 137а, 139, 141; ул. Чернышевского: 14а, 15, 20, 27, 27а | ГИ: 03.06.2025 |  |  |  |  |
| 22.7 | ул. Старое шоссе, 5 | 26.05.2025 | 08.06.2025 | Старое ш.: 1, 1а, 2, 2б, 3, 3б к.1, 3б к.2, 4а, 4б, 5 (ООО «Камаз центр»), 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16 16а; Граничная: 7, 7б | ГИ: 28.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.8 | ул. Колхозная, 71а | 26.05.2025 | 08.06.2025 | ул. Алексинская, 6; ул. Железнодорожная: 41, , 114, 116, 116а, 116б, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 138а; ул. Инженерная: 22, 22а, 24; ул. Колхозная: 14а, 14б, 16, 17б, 35а, 35б, 37а, 43а, 44, 60а, 62, 71; ул. Мелиораторов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32а, 35; ул. Монастырская: 15а, 16, 16б, 18, 21, 23; ул. Никольская: 1а, 2, 5, 8, 10, 16; ул. Приграничная: 10, 10а, 12; ул. Присухонская: 1, 13, 16, 17,19, 20; ул. Сокольская: 7, 8, 11, 58, 58а, 60, 62; ул. Строителей: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14а, 15, 16, 16а, 18, 18а, 18б; | ГИ: 27.05.2025 ГИ: 27.05.2025 |  |  |  |  |
|  |  | 28.07.2025 | 24.08.2025 | ул. Строителей: 1а; |  |  |  |  |  |
| 22.9 | ул. Маяковского, 22а | 26.05.2025 | 08.06.2025 | ул. Благовещенская: 50, 60; ул. Бурмагиных: 13, 15; ул. Воровского: 10, 15, 16, 17, 19а, 21а, 23, 24, 24а, 29, 44а; ул. Завражская: 7, 8, 10; ул. Засодимского: 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 14а, 14б, 18, 18а, 22, 24; ул. Ленинградская: 2а, 4, 6, 12, 14, 20; ул. Маяковского: 1, 2б, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20а, 22, 24, 24б, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35а, 39, 41; пер. Маяковского: 1, 4а, 6, 12; ул. Мохова: 18, 23, 23а, 30, 37, 41, 43, 46, 47, 47а, 49, 52, стр. здание МЧС; Победы пр.: 26, 28, 32, 36а, 38, 40, 44, 50, 52, 52а, 55, 65, 66, 67, 68, 70, 71,81, 97, 99, 99а; ул. Пролетарская: 1, 3а, 5б, 18, 20, 22, 23а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 56; ул. Ударников: 6, 9а, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21а, 24, 29, 32 | ГИ: 27.05.2025 |  |  |  |  |
|  |  | 26.05.2025 | 22.06.2025 | ул. Благовещенская: 102; ул. Мохова: 14, 15, 17 | ГИ: 27.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.10 | ул. Пролетарская, 73а | Нагрузки переключаются на котельную по адресу: ул. Маяковского, 22а |  | ул. Благовещенская: 65, 65а, 71, 76, 78; 89, 91; ул. Воровского: 37, 39, 41, 54, 58, 58а, 60, 66, 67, 80; 84 к. 1, 84 к. 2; ул. Кирова: 59, 64, 66, 69, 71, 73, 73а, 76, 78; ул. Ленинградская: 40а, 40б, 44, 48; ул. Октябрьская: 51, 55, 57, 58, 60, 61а, 63, 64, 65, 66, 68; ул. Пролетарская: 60, 61, 61а, 63, 64, 71, 73, 74, 75 | ГИ: 27.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.11 | ул. Горького, 130а | 09.06.2025 | 22.06.2025 | ул. Гоголя: 85, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 103; ул. Горького: 86, 86а, 90, 90б, 101, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 120б, 122,124, 126, 126а, 130, 132, 132а, 136, 140; ул. Набережная 6 Армии: 161, 163, 165, 167, 167а, 183, 185, 187, 189, 191,195, 197, 199, 199а, 199г; ул. Самойло: 6, 7, 9, 12; ул. Связи: 2, 3; ул. Прокатова: 3, 5 | ГИ: 10.06.2025 |  |  |  |  |
| 22.12 | ул. Горького, 99а | 09.06.2025 | 22.06.2025 | ул. Гиляровского: 16, 18а, 20, 20а, 27, 27а, 29, 31; ул. Горького: 99, 99б, 101б; ул. К. Маркса: 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 60а, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 70а, 72а, 72б; ул. Некрасова: 51, 53, 55, 59, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70а, 70б, 71,72, 73, 75, 77; ул. Саммера: 20, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28 ул. Горького: 83, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95а, 97; ул. Самойло: 13, 15, 18, 21, 21а; ул. Добролюбова: 32, 30; ул. М. Сибирская: 2, 4, 3а, 7а, 11, 13; ул. Саммера: 1, 3, 4б, 6; ул. Некрасова: 44, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 60а, 68 | ГИ: 10.06.2025 |  |  |  |  |
| 22.13 | ул. Разина, 53б | 26.05.2025 | 08.06.2025 | ул. К. Маркса: 111, 113, 113а, 113б, 115, 117, 117а, 121, 123, 123a, 123б, 123в; пер. Водников: 31; ул. Пугачева: 40а, 40б, 44,48, 50, 75, 83а, 44а; ул. Разина: 51(нов.зд.«Б» с переходом), 53а, 55, 55а, 56а, 58, 58а; ул. Северная: 10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 18, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а | ГИ:27.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.14 | ул. К. Маркса, 70 | 26.05.2025 | 08.06.2025 | ул. Городской Вал: 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28; ул. Горького: 103, 105, 105а, 105б, 107, 107а, 109, 109а, 111, 111а, 113, 113а 113б, 113в, 115; ул. К. Маркса: 72, 74, 74а, 76, 77, 78, 78а, 81, 82, 82а, 82б, 83, 85, 87, 89, 91,97; ул. Некрасова: 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 86; ул. Северная: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9а, 10; ул. Судоремонтная: 13, 27, 42, 42а, 44; ул. Фрязиновская: 10, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25в, 25г, 25д,26; ул. Судоремонтная: 44а, 46, 48, 48а, 50, 52; ул. К. Маркса: 80, 80а; | ГИ: 27.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.15 | ул. Пошехонское шоссе, 23а | 26.05.2025 | 08.06.2025 | ул. Новгородская: 8, 13, 6, 15, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, стр. автостоянка; ул. Казакова: 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15; Пошехонское ш.: 21, 23, 25, 27, 27б, 28, 29а, 30, 31 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 32, 34; 25г, 26; ул. Псковская: 19; ул. Медуницинская: 15, 17, 19, 19а, 21, 21а; ул. Трактористов: 5, 14, 16а, 18, 20; ул. Ярославская: 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28,34а, 32а, 30, 30а, 34, 36а | ГИ: 27.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.16 | ул. Пошехонское шоссе, 36а | 26.05.2025 | 08.06.2025 | Пошехонское ш.: 36,36г, 38, 38б, 38в, 38е, 44, 46, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52а, 52б; ул. Псковская: 20 | ГИ: 28.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.17 | ул. Турундаевская, 66/70 | 14.07.2025 | 27.07.2025 | ул. Турундаевская: 66, 70 | ГИ: 15.07.2025 |  |  |  |  |
| 22.18 | Костромская, 3а | 21.07.2025 | 03.08.2025 | ул. Костромская: 5, 7; ул. Новгородская: 2а, 4, 4а, 4б | ГИ: 22.07.2025 |  |  |  |  |
| 22.19 | Говоровский проезд, 4 | межотопительный период |  | Говоровский пр.: 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 13, 13а; Пошехонское ш.: 6, 6а, 8, 8Б; ул. Петина: 1; Тепличный мкр.: 2а | ГИ: 29.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.20 | Пошехонское ш., 42а | межотопительный период |  | Пошехонское ш.: 40, 40а, 42 | ГИ: 27.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.21 | ул. Болонина, 23а | 02.06.2025 | 15.06.2025 | ул. Болонина: 3,5,7,7а, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32; Линейный пер.: 3, 4а, 8; ул. Ловенецкого: 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8а, 9, 9а, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 20б; Локомотивный пер.: 2, 3, 13, 14; ул. Мишкольцская: 2, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б ,9в, 11, 11а, 11б; ул. Можайского: 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 32а, 33, 33б, 34, 35, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58а, 60, 60а, водонапорная башня; стр. здание по ул. Можайского; ул. Молодежная: 5б, 5в, 15, 15а, 16; Осановский пр.: 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 25; Паровозный пер.: 4, 28, 30, 32, 34, 36 | ГИ: 03.06.2025 |  |  |  |  |
| 22.22 | с. Молочное, ул. Ленина, 14 | 30.06.2025 | 13.07.2025 | ул. Комсомольская: 2,4, 6; ул. Маяковского: 3; ул. Набережная: 2, 4, 6; ул. Пролетарская: 3, 5; ул. Советская: 1, 2б, 3; ул. Студенческая: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14а; ул. Шмидта: 2, 2а, 5а, 10, 11, 14, 15, 16а, 17, 17а,18, 20,22, 24, 26, 28; ул. Емельянова: 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14; ул. Ленина: 2, 3/5, 4, 5а, 6, 8, 12, 13, 14, 15; ул. Мира: 7, 8, 9, 10; ул. Парковая: 3, 5, 5а, 7а, 8а, 8б, 9, 9а; ул. Подлесная: 2б | ГИ: 01.07.2025 |  |  |  |  |
|  |  | 30.06.2025 | 27.07.2025 | ул. Мира: 5, 7а, 7б, 7в; ул. Парковая: 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14 |  |  |  |  |  |
| 22.23 | ул. Залинейная, 22а | 16.06.2025 | 29.06.2025 | ул. Вологодская: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 10б; ул. Залинейная: 22, 22в, 22е, 26, 30, 32; ул. Клубова: 15, 17, 18а, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 54, 56, 60а, 60б; Белозерское ш.: 10, 14б, 16, 18; ул. Луначарского: 4, 6, 12, 22 (к. 3), 24; ул. Маяковского: 42; ул. Рыбная: 2а, 20а, 24; ул. Чкалова: 1а; ул. Чапаева: 16, 31, 41; ул. М. Поповича: 4а, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 26, 26а, 27, 35, 37, 41; ул. Кубинская: 1, 2, 4, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 16; ул. Полевая: 9, 13, 15, 17 | ГИ: 17.06.2025 |  |  |  |  |
|  |  | 16.06.2025 | 06.07.2025 | ул. Залинейная: 20,22а, 22б, 22г, 22д, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 26а, 26б, 26в; Белозерское ш.: 12б; |  |  |  |  |  |
| 22.24 | ул. Можайского, д. 15а | 26.05.2025 | 08.06.2025 | ул. Болонина: 1, 8; ул. Можайского: 1, 2, 3,5, 9, 7,14б, 15а, 10, 18, 20 ул. Молодежная: 2, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 12, 13, 13б, 13в, 16а; ул. Планерная: 6а, 10, 12, 14, 16, 18, 18а; Пошехонское ш.: 5; Станционный пер., 1, 2 ст. Вологда 1 склад топлива 598 км ПК5 пункт обогрева Топливный пер.: 2, 4, 6, 6а, 7, 10; Школьный пер.: 3а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11; | ГИ: 28.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.25 | ул. Машиностроительная, 19 | 26.05.2025 | 08.06.2025 | ул. Водников: 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; ул. Городской Вал: 2, 4, 6, 11, 13; ул. Горького: 150, 160; ул. Машиностроительная: 3, 4, 5, 6, 7а, 19, 19а, 29; ул. Набережная 6 Армии: 205, 207а, 209, 213, 215а; ул. Прокатова: 6, 8, 8а; ул. Пугачева: 1, 4, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 45, 47, 49, 53, 55, 57а, 61, 63, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 73в, 75а, 75б; ул. Разина: 4, 15, 15а, 19, 19а, 28, 34а к.1, 34а к.2, 36, 38, 38а, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51 нов.зд.«А», 53, 54, 54а, 56, 60а, 34; ул. Судоремонтная: 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 14, 16, 16а, 22, 26, 26а; ул. Хорхоринская: 4, 4а, 6а; ул. Разина: 21, 23, 25; ул. Прокатова: 10; ул. Горького: 127, 129, 139, 141, 146, 148, 156, 158; ул. Машиностроительная: 4а; ул. Набережная 6 Армии: 211; ул. Пугачева: 3, 5, 7 | ГИ:27.05.2025 |  |  |  |  |
| 22.26 | Товарная, 5а | межотопительный период |  | ул. Товарная, 5 | ГИ:02.06.2025 |  |  |  |  |
| 22.27 | Кирова, 79а | межотопительный период |  | ул. Кирова,79, 79Астр.1, 79б | ГИ:03.06.2025 |  |  |  |  |
| 23 | ООО УК «Дом у рощи»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | ул. Чернышевского, 122а | 23.07.2025 | 04.08.2025 | ул. Чернышевского, 122а | ГИ: 02.08.2025 |  |  |  |  |
| 24 | ООО «ЖСИ-Атлант» | 09.06.2025 | 22.06.2025 | ул. К. Маркса, 17 | ГИ: 12.06.2025 |  |  |  |  |
| 25 | ООО УК «Домэксперт»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | ул. Беляева, 21 | 07.07.2025 | 20.07.2025 | ул. Беляева, 21 | ГИ: 11.07.2025 |  |  |  |  |
| 25.2 | ул. Молодежная, 20б | 07.07.2025 | 20.07.2025 | ул. Молодежная, 20б | ГИ: 09.07.2025 |  |  |  |  |

Примечание: срок технологической остановки котельных для ремонта оборудования, тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения может корректироваться теплоснабжающими и теплосетевыми организациями по согласованию с Администрацией города Вологды.

В случае досрочной готовности системы теплоснабжения либо при наличии закольцовок тепловых сетей между теплоисточниками, подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения будет осуществлена раньше запланированного срока, о чем теплоснабжающие и теплосетевые организации уведомляют управляющие организации и других потребителей тепловой энергии.