УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Вологды

от________________№_________

Порядок взаимодействия Технического заказчика

с органами Администрации города Вологды и муниципальными учреждениями при создании объектов муниципального имущества и передаче капитальных вложений в целях закрепления имущества для дальнейшего использования

- Настоящий Порядок устанавливает механизм взаимодействия органов Администрации города Вологды и муниципальных учреждений с Техническим заказчиком при строительстве, реконструкции, создании, достройке, дооборудовании, модернизации, объектов муниципального имущества в том числе в рамках проведения благоустройства территорий.

Данный Порядок не распространяется на имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения.

- В настоящем Порядке используются следующие понятия:

Технический заказчик – муниципальный заказчик, являющийся получателем бюджетных средств на строительство, реконструкцию, создание, достройку, дооборудование, модернизацию объектов муниципального имущества, в том числе в рамках проведения благоустройства территорий.

Исполнитель работ – юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющие проектирование, строительство, реконструкцию, создание, достройку, дооборудование, модернизацию, благоустройство и сдачу в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений, инженерных сетей и иных объектов) муниципального заказа в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) (далее – контракт).

Учреждение – муниципальное учреждение, в пользовании которого находится объект муниципального имущества, в отношении которого планируется реконструкция, достройка, дооборудование, модернизация, благоустройство, либо которому будет передан построенный, созданный объект муниципального имущества.

Департамент – орган Администрации города Вологды, осуществляющий полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом.

- Для осуществления реконструкции, достройки, дооборудования, модернизации, благоустройства объекты муниципального имущества передаются Департаментом (Учреждением) по акту приема-передачи Техническому заказчику и учитываются Техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

- Технический заказчик в конкурсной (аукционной) документации и контракте на выполнение работ по строительству, реконструкции, созданию, достройке, дооборудованию, модернизации объектов муниципального имущества, в том числе в рамках проведения благоустройства территорий, предусматривает условия по содержанию и охране имущества до дня его передачи в Департамент (Учреждение) по акту приема-передачи капитальных вложений по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Акт).

- В процессе строительства, реконструкции, создания, достройки, дооборудования, модернизации, благоустройства объектов муниципального имущества Технический заказчик по акту приема-передачи принимает от Исполнителя работ исполнительную документацию, первичную учетную документацию, на основании которой формирует стоимость капитальных вложений в объект в размере фактических затрат. По окончании строительства, реконструкции, создания, достройки, дооборудования, модернизации, благоустройства объектов муниципального имущества Технический заказчик проводит с Исполнителем работ сверку принятых затрат.

- Технический заказчик осуществляет бюджетный учет капитальных вложений в объеме фактических затрат в объекты нефинансовых активов в соответствии с планом счетов бюджетного учета и инструкцией по его применению.

- По объектам капитального строительства (далее – ОКС) орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, принимает документы для оформления разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию от Технического заказчика или Исполнителя работ, которые по условиям контракта имеют право на получение разрешительной документации на строительство (реконструкцию) и ввод ОКС в эксплуатацию, при условии наличия акта сверки капитальных вложений в ОКС, подписанного Исполнителем работ и Техническим заказчиком.

8. При строительстве (реконструкции) ОКС осуществляются следующие действия:

8.1. Орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере  архитектуры и градостроительства, принявший решение о выдаче разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и необходимые документы для оформления права муниципальной собственности на ОКС (внесения изменений в сведения об ОКС).

8.2. В течение трёх рабочих дней со дня получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – выписка из ЕГРН), удостоверяющей проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на построенный (реконструированный) объект, орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, направляет её в адрес Технического заказчика.

8.3. В течение трёх рабочих дней со дня получения выписки из ЕГРН Технический заказчик направляет письменное обращение в Департамент (Учреждение) с приложением следующих надлежащим образом оформленных документов:

выписка из ЕГРН на объект;

муниципальный правовой акт об отводе земельного участка (при строительстве ОКС);

договор безвозмездного пользования земельным участком для строительства ОКС,

контракт на строительство (реконструкцию) ОКС (здания, сооружения, инженерные сети);

акт приемки законченного строительством ОКС;

протокол конкурсной (аукционной) комиссии об определении победителя на право заключения контракта;

документ, подтверждающий полномочия руководителя организации Технического заказчика на заключение контракта;

разрешение на ввод законченного строительством (реконструкцией) ОКС в эксплуатацию;

технический план на ОКС;

проект Акта с расшифровкой сумм капитальных вложений по ОКС                     (в реконструированный ОКС и пообъектно в случае достройки ОКС вспомогательного назначения).

При реконструкции ОКС Технический заказчик дополнительно к вышеуказанным документам направляет в Департамент (Учреждение) проект акта приема-передачи реконструированного ОКС в состав казны города Вологды (на балансовый счет Учреждения).

8.4. Внесение сведений об ОКС в реестр объектов муниципальной собственности города Вологды осуществляется Департаментом с даты государственной регистрации права собственности городского округа города Вологды на ОКС.

9. В случае достройки, дооборудования, модернизации ОКС, в том числе в рамках проведения благоустройства территорий, Технический заказчик в течение трёх рабочих дней со дня принятия выполненных работ направляет письменное обращение в Департамент (Учреждение) с приложением следующих надлежащим образом оформленных документов:

контракт на достройку, дооборудование, модернизацию, благоустройство территории ОКС;

протокол конкурсной (аукционной) комиссии об определении победителя на право заключения контракта;

акт приема выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом;

проект Акта с расшифровкой сумм капитальных вложений по каждому объекту.

10. При создании, дооборудовании, модернизации, благоустройстве объекта движимого имущества, Технический заказчик в течение трёх рабочих дней со дня принятия выполненных работ направляет письменное обращение в Департамент (Учреждение) с приложением следующих надлежащим образом оформленных документов:

контракт на создание, дооборудование, модернизацию, благоустройство объекта движимого имущества;

протокол конкурсной (аукционной) комиссии об определении победителя на право заключения контракта;

акт приёма выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом;

проект Акта с расшифровкой сумм капитальных вложений по каждому объекту;

проект акта приема-передачи объекта движимого имущества в состав казны города Вологды (на балансовый счет Учреждения).

11. В течение четырнадцати дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 8.3 пункта 8, пунктах 9, 10 настоящего Порядка, Департамент (Учреждение) обязан(о) рассмотреть представленные документы. В случае представления документов не в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком (неполнота и (или) недостоверность, содержащихся в документах сведений), Департамент (Учреждение) в письменной форме уведомляет Технического заказчика о выявленных недостатках и сроках их устранения.

Технический заказчик обязан в указанные сроки устранить недостатки и повторно представить в Департамент (Учреждение) документы в установленном порядке.

Датой поступления документов считается поступление полного пакета документов, указанных в подпункте 8.3 пункта 8, пунктах 9, 10 настоящего Порядка.

После получения документов, указанных в подпункте 8.3 пункта 8, пунктах 9, 10 настоящего Порядка, Департамент совместно с учреждением, осуществляющим функции ведения бюджетного учета муниципального имущества, либо Учреждение подписывает Акт и извещение формы 0504805.

13. Документы, указанные в подпункте 8.3 пункта 8, пунктах 9, 10 настоящего Порядка, представляются в Департамент (Учреждение) в форме документов на бумажном носителе либо в форме электронного образа документов, либо в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

14. Информацию для внесения изменений в реестр объектов муниципальной собственности города Вологды Учреждение представляет в порядке, установленном приказом Минфина России от 10 октября 2023 года № 163н.