УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Вологды

от 26.06.2025 № 863

Перечень

аварийно-опасных участков дорог, выявленных по результатам анализа аварийности в 2024 году, и первоочередных мер, направленных на устранение причин

и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения городского округа города Вологды на 2025 год

| № п/п | Местонахождение аварийно-опасного участка | Первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий | Срок проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Конева, д.27 | 1. Устранение дефектов покрытия проезжей части (колейности) на подходах к пешеходному переходу. 2. Нанесение (восстановление) дорожной разметки 1.14.1, обозначающей пешеходный переход, с желтым заполнением. | 2-3 квартал 2025 года |
| 2 | ул. Конева на участке от д. 23 до д. 25 | 1. Выполнение работ по кронированию зеленых насаждений на выездах с прилегающих территорий. 2. Устранение дефектов покрытия проезжей части (колейности). | 2-3 квартал 2025 года |
| 3 | ул. Зосимовская на участке от д. 45 до д. 49 | Нанесение дорожной разметки 1.3, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений движения, для исключения возможности левого поворота. | 2-3 квартал 2025 года |
| 4 | ул. Чернышевского на участке от д. 107 до д. 113 | 1. Устранение дефектов покрытия проезжей части (колейности). 2. Нанесение дорожной разметки термопластичными материалами. | 2-3 квартал 2025 года |
| 5 | перекресток ул. Герцена-ул. Рабочая | Нанесение дорожной разметки термопластичными материалами. | 2-3 квартал 2025 года |
| 6 | перекресток ул. Ленинградская- ул. Новгородская | 1. Нанесение дорожной разметки термопластичными материалами. 2. Корректировка работы светофорного объекта. | 2-3 квартал 2025 года |
| 7 | перекресток ул. Зосимовская- ул. Герцена | 1. Выполнение работ по кронированию зеленых насаждений по ул. Зосимовской на подходах к перекрестку. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 2.4 «Уступите дорогу» по ул. Зосимовской. | 2-3 квартал 2025 года |
| 8 | перекресток ул. Конева- ул. Пригородная | 1. Нанесение (восстановление) дорожной разметки 1.14.1, обозначающей пешеходный переход, с желтым заполнением. 2. Установка временных (до 2026 года) предупреждающих дорожных знаков 1.33 «Прочие опасности». | 2-3 квартал 2025 года |
| 9 | перекресток ул. Новгородская – Пошехонское шоссе | Корректировка работы светофорного объекта. | 2-3 квартал 2025 года |